Местная администрация

муниципального образования

муниципальный округ №7

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 декабря 2019 года                                                                	   	                      №142-А

#### Санкт-Петербург

Об утверждении акта контрольного

мероприятия в отношении местной администрации

МО МО №7 «Контроль за соответствием поставленного товара,

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги

условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика в 2018году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением местной администрации МО МО №7 от 19 июня 2014 № 192-П-Э «Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», планом работы местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 по осуществлению контрольных мероприятий на 2019 год», утвержденным  Распоряжением местной администрации МО МО №7 от 14 декабря 2018 года № 90-А,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить акт контрольного мероприятия местной администрации по осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю от 14 декабря 2019 года. (Приложение №1 к Распоряжению).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Климову Е.В., заместителя главы местной администрации МО МО №7.

Глава Местной администрации                                                                              А.А. Гоголкин

Приложение №1

к распоряжению от 19.12.2019 № 142-А

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава местной администрации

муниципального образования

муниципальный округ №7

А.А. Гоголкин

«_____»____________2019г.

АКТ

контрольного мероприятия

в отношении местной администрации МО МО №7 «Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика в 2019 году»

19 декабря 2019 года                                                                                              город Санкт-Петербург

В соответствии с Постановлением местной администрации МО МО №7 от 19 июня 2014 № 192-П-Э «Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», планом работы местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 по осуществлению контрольных мероприятий на 2019 год», утвержденным  распоряжением местной администрации МО МО №7 от 14 декабря 2018 года № 90-А, Программой контрольного мероприятия в отношении местной администрации МО МО №7 «Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика в 2019 году», утвержденной распоряжением местной администрации МО МО №7 от 14  ноября 2019 года № 112-А, контрольная группа в составе: Главного бухгалтера местной администрации МО МО №7 Дергуновой Ларисы Владимировны, юрисконсульта (представитель ООО «Правовой советник») Буравченко Дмитрия Павловича, главного специалиста – бухгалтера местной администрации МО МО №7 Лебедевой Анны Андреевны провели контрольное мероприятие в отношении местной администрации МО МО №7 «Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика в 2019 году» в период с 25.11.2019 по 09.12.2019г.

Наименование субъекта контроля, его ИНН: местная администрация МО МО №7 (ИНН 7801395709);

Предмет проверки: проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) условиям муниципального контракта от 11.05.2019 №23  на  выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – Контракт №23, муниципальный контракт).

Цель проверки: Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) условиям Контракта №23.

Форма проведения проверки: выездная документальная проверка выборочным способом;

Перечень вопросов, подлежащих проверке:

1. Наличие правовых оснований для заключения Контракта №23;

2. Определение объемов исполненных по Контракту №23 обязательств;

3. Наличие документов о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы по Контракту №23 и проверка правильности их оформления;

4. Наличие документов о приемке поставленного товара, выполненной работы по Контракту №23 и правильности их оформления;

5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы условиям Контракта № 23.

Выборочная проверка была произведена в соответствии с планом контрольного мероприятия, утвержденного местной администрацией от 14 ноября 2019 года № 112-А.

В ходе проверки были представлены следующие документы:

- Муниципальный контракт № 23 от 11.05.2019г. на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7;

- исполнительная документация по муниципальному контракту.

1. Наличие правовых оснований для заключения Контракта №23;

Муниципальный контракт № 23 от 11.05.2019 г. на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7,  был заключен по результатам электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7 (закупка № 19 37801395709780101001 0002 001 0000 244), в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее  - Закон № 44-ФЗ) на сумму 40 251 893 (сорок миллионов двести пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто три) рубля 76 копеек. Контракт №34 зарегистрирован в реестре государственных и муниципальных контрактов за номером 3780139570919000006.

Контракт №23 заключен сторонами в соответствии с Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7 от 07 июня 2018 года № 0172300010818000005/3.

Согласно информации, содержащийся на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru (далее также – официальный сайт) информация о заключении Контракта №23 размещена на официальном сайте 12.04.2019 года, что указывает на соблюдение сроков, установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

В соответствии с Законом № 44-ФЗ Заказчиком был применен конкурентный способ определения подрядчика - электронный аукцион, по итогам которого был определен подрядчик - общество с ограниченной ответственностью «Вита», адрес местонахождения: 197343 Санкт-Петербург, улица матроса Железняка, д.57, литера А, помещение 86-Н, офис 8Б.

Таким образом, заключение муниципального контракта №23 от 11.05.2019г на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7 соответствует действующему законодательству и является правомерным.

2. Определение объемов исполненных по Контракту №23 обязательств;

Предметом муниципального контракта является выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7 по заданию Заказчика в соответствии с локальными сметами (приложение №1 к контракту), требованиями к товарам, которые используются для выполнения работ (приложение №2 к контракту) и техническим заданием на выполнение работ (приложение №3 к контракту). В таблице указаны адреса и основные виды работ, выполненные в рамках  исполнения обязательств по контракту.

| № сметы | Вид работ | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 2 | Газон | 1-я линия В.О. д.14-16, лит.А |
| 3 | Покрытие из бетонной плитки | 11-я линия В.О. д.22 |
| 4 | Газон | 11-я линия В.О. д.22 |
| 5 | Демонтаж МАФ | 11-я линия В.О. д.22 |
| 6 | Установка МАФ(ранее демонтированных) | 11-я линия В.О. д.22 |
| 7 | Детская площадка | 19- линия В.О. д.6 |
| 8 | Пешеходные дорожки | 19- линия В.О. д.6 |
| 9 | Контейнерная площадка (покрытие) | 19- линия В.О. д.6 |
| 10 | Демонтаж ограждения контейнерной площадки | 19- линия В.О. д.6 |
| 11 | Установка ограждения контейнерной площадки | 1 линия д.4-6 |
| 12 | Посадка кустарников | 19- линия В.О. д.6 |
| 13 | Газон | 19- линия В.О. д.6 |
| 14 | Демонтаж ограждений газонов | 19- линия В.О. д.6 |
| 15 | Установка ограждений газонов ранее демонтированных | 19- линия В.О. д.6 |
| 16 | Демонтаж детского игрового оборудования | 19- линия В.О. д.6 |
| 17 | Установка детского игрового оборудования | 19- линия В.О. д.6 |
| 18 | Установка МАФ | 19- линия В.О. д.6 |
| 19 | Мощение дворовой территории | 1-я линия В.О. д.14-16, лит.А |
| 20 | Завоз песка в песочницы | 19- линия В.О. д.6 |
| 21 | Асфальтобетонное покрытие внутри дворового проезда | Большой пр В.О. д. 58/17 |
| 22 | Пешеходные дорожки | Большой пр В.О. д. 58/17 |
| 23 | Газон | Большой пр В.О. д. 58/17 |
| 24 | Демонтаж ограждения контейнерной площадки | Большой пр В.О. д. 58/17 |
| 25 | Установка ограждения контейнерной площадки | Большой пр В.О. д. 58/17 |
| 26 | Установка ограждений газонов | Большой пр В.О. д. 58/17 |
| 27 | Демонтаж ИДН | Большой пр В.О. д. 58/17 |
| 28 | Асфальтобетонное покрытие внутри дворового проезда | Средний пр В.О. д. 70 |
| 29 | Газон | Средний пр В.О. д. 70 |
| 30 | Посадка кустарников | Средний пр В.О. д. 70 |
| 31 | ремонт газона | территория МО |
| 32 | Ремонт плиточного мощения | территория МО |
| 33 | Ремонт асфальтобетонного покрытия картами | территория МО |
| 34 | посадка деревьев | территория МО |
| 35 | Посадка кустарника взамен утраченных | территория МО |
| 36 | Установка ограждений газонов | территория МО |
| 37 | Посадка цветочной рассады | территория МО |
| 38 | Ремонт покрытия из цветной резиновой крошки детских игровых , зон отдыха | территория МО |
| 39 | Устройство набивного покрытия детской площадки | Бугский пер.д. 4 |
| 40 | Уход за цветниками | территория МО |
| 41 | Установка ИНД | Большой пр В.О. д. 58/17 |
| 42 | мощение зоны отдыха | 11 линия,д. 24 |
| 43 | снос древостоя | территория МО |
| 44 | Установка ограждения контейнерной площадки | 21 линия В.О. д. 10 |
| 45 | Контейнерная площадка (покрытие) | 14 линия В.О. д.25 |
| 46 | Установка ограждения контейнерной площадки | 14 линия В.О. д.25 |
| 37 | Посадка цветочной рассады | территория МО |
| 38 | Ремонт покрытия из цветной резиновой крошки детских игровых , зон отдыха | территория МО |
| 39 | Устройство набивного покрытия детской площадки | Бугский пер.д. 4 |
| 40 | Уход за цветниками | территория МО |
| 41 | Установка ИНД | Большой пр В.О. д. 58/17 |
| 42 | мощение зоны отдыха | 11 линия,д. 24 |
| 43 | снос древостоя | территория МО |
| 44 | Установка ограждения контейнерной площадки | 21 линия В.О. д. 10 |
| 45 | Контейнерная площадка (покрытие) | 14 линия В.О. д.25 |
| 46 | Установка ограждения контейнерной площадки | 14 линия В.О. д.25 |
| 47 | Демонтаж МАФ | 21-я линия В.О., д. 16 корп. 4 |
| 48 | Демонтаж спортивного оборудования | 21-я линия В.О., д. 16 корп. 4 |
| 49 | мощение зоны отдыха | Волховский пер.д. 6 |
| 50 | Установка МАФ | Волховский пер.д. 6 |
| 51 | Покраска ограждений | территория МО |
| 52 | Ремонт ограждений газонов | территория МО |
| 53 | Завоз песка в песочницы | территория МО |
| 54 | Завоз песка в песочницы | территория МО |
| 55 | Содержание территорий зеленых насаждений (уход за кустами) | территория МО |
| 56 | Содержание территорий зеленых насаждений (уход за кустами) | территория МО |
| 57 | Содержание территорий зеленых насаждений (уход за кустами) | территория МО |
| 58 | Содержание территорий зеленых насаждений (уход за кустами) | территория МО |
| 59 | Демонтаж детского игрового оборудования | 17-я линия В.О., д. 8 |
| 60 | Демонтаж МАФ | 17-я линия В.О., д. 8 |
| 61 | Установка МАФ | территория МО |
| 62 | Демонтаж МАФ | территория МО |
| 63 | Содержание территорий зеленых насаждений (уход за деревьями ) | территория МО |
| 64 | Содержание территорий зеленых насаждений (уход за деревьями ) | территория МО |
| 65 | Содержание территорий зеленых насаждений (уход за деревьями ) | территория МО |
| 66 | Содержание территорий зеленых насаждений (уход за деревьями ) | территория МО |
| 67 | Демонтаж ограждений газонов | территория МО |
| 68 | Ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | территория МО |
| 69 | Демонтаж ограждения контейнерной площадки | Средний пр В.О. д. 70 |
| 70 | Установка ограждения контейнерной площадки | Средний пр В.О. д. 70 |
| 71 | Контейнерная площадка (покрытие) | Средний пр В.О. д. 70 |
| 72 | Установка детского игрового оборудования | территория МО |
| 73 | Установка спортивного оборудования | территория МО |
| 74 | Установка щита | территория МО |
| 75 | Демонтаж детского игрового оборудования | территория МО |
| 76 | Демонтаж спортивного оборудования | территория МО |
| 77 | Демонтаж МАФ | территория МО |

2.1. Подрядчик по Контракту № 34 выполнил работы в следующем объеме:

2.1.1. в полном объеме выполнил и сдал Заказчику работы, предусмотренные локальными сметами  №№ 2 - 42, 44 - 48, 51, 53 - 61, 63 - 77 (Приложение №1 к Контракту) на сумму 37 567 703 (тридцать семь миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот три) рубля 22 копейки;

2.1.2 частично выполнил и сдал Заказчику работы, предусмотренные локальными сметами №№ 43, 52 ,62 (Приложение №1 к Контракту) на сумму 253 932 (двести пятьдесят три тысячи девятьсот тридцать два) рубля 59 копеек, в том числе:

- работы по сносу деревьев на территории МО, предусмотренные локальной сметой №43 на сумму 228 809 (двести двадцать восемь тысяч восемьсот девять) рублей 47 копеек;

- работы по ремонт ограждений газонов по адресу: Санкт-Петербург, территория МО №7, предусмотренные локальной сметой №52 на сумму 12 480 (двенадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей 38 копеек.

- работы по демонтажу МАФ по адресу: Санкт-Петербург, территория МО, предусмотренные сметой №62 на сумму 12 642 (двенадцать тысяч шестьсот сорок два) рубля семьдесят четыре копейки.

Таким образом, обязательства, предусмотренные Контрактом № 34, исполнены Подрядчиком на сумму 37 821 635(тридцать семь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча шестьсот тридцать пять ) рублей 81 копейка.

2.2. Согласно предъявленным документам Заказчик исполнил обязательства по Контракту № 23 в части приемки и оплаты выполненных работ на сумму 37 821 635(тридцать семь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча шестьсот тридцать пять ) рублей 81 копейка.

3. Наличие документов о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы по Контракту №23 и проверка правильности их оформления.

Для целей проведения экспертизы и приемки выполненных по Контракту №23 работ Заказчиком распоряжением местной администрации МО МО №7 от 24.01.2019 №08-А была сформирована Приемочная комиссия Заказчика.

Приемочной комиссией Заказчика были составлены Акты приемки №№15,16,17,18,19,20,24,23,25,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57, 58,59,60,61,62,63,64,66,67,70,71,72,73,74,75,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,108,109,110,111, 112,113,114, 120.

Акты приемки отражают результаты экспертизы выполненных работ (с указанием их объемов и стоимости), результаты приемки выполненных работ (с указанием их объемов и стоимости), а также выявленные недостатки, порядок и сроки их устранения (в случае наличия недостатков). Акты приемки подписаны членами комиссии, представителем поставщика (подрядчика, исполнителя) и утверждены Главой местной администрации МО МО №7.

Таким образом, представлены документы о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы в отношении всех работ, принятых Заказчиком по Контракту №23. Оформление документов о проведении экспертизы не противоречит требованиям действующего законодательства.

4. Наличие документов о приемке поставленного товара, выполненной работы по Контракту №23 и правильности их оформления.

В соответствии с разделом 5 Контракта № 23 приёмка работ была произведена Заказчиком по каждой локальной смете (приложение № 1 к контракту) отдельно.

Сдача работ Подрядчиком и приёмка их Заказчиком оформлены актами выполненных работ (акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ (унифицированная форма № КС-3), товарными накладными на поставленный товар, исполнительными схемами, актами скрытых работ.

Дополнительно Подрядчиком были представлены также следующие документы и сведения:

1) Документы и сведения по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, захоронению отходов (в том числе акт сдачи строительных отходов, направляемых на переработку, использование, обезвреживание, захоронение);

2) Сертификаты, технические паспорта на использованные для выполнения работ товары;

3) Сведения о том, что Подрядчик является субъектом малого предпринимательства и соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Таким образом, представлены документы о приемке поставленного товара, выполненной работы в отношении всех работ, принятых Заказчиком по Контракту №23. Оформление документов о приемке выполненных работ соответствуют требованиям Контракта № 23 и действующего законодательства.

5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы условиям Контракта № 23.

С учетом вышеизложенных сведений и выводов, сделанных по вопросам 1-4, контрольная группа приходит к следующему выводу:

Исполнение муниципального контракта №23 от 11.05.2019 г. на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7, соответствует действующему законодательству и является правомерным. Подрядчиком исполнены обязательства по благоустройству территории муниципального образования в рамках действующего контракта.

Подписи членов Контрольной группы:

1. Дергунова Лариса Владимировна       _________________________

2. Буравченко Дмитрий Павлович ________________________

3. Лебедева Анна Андреевна _________________________