[image: image1.emf]
Местная администрация

муниципального образования

муниципальный округ №7

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 декабря 2023 года                                                                
   
                      №152-А
Санкт-Петербург

Об утверждении акта контрольного
мероприятия в отношении местной администрации 

МО МО №7 «Контроль за соответствием поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги
условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика в 2023 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, планом работы местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 по осуществлению контрольных мероприятий на 2023 год», утвержденным Распоряжением местной администрации МО МО №7 от 01 декабря 2022 года № 113-А,

         РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Утвердить акт контрольного мероприятия в отношении местной администрации МО МО №7 по контролю за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика в 2023 году от 22 декабря 2023 года согласно Приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Дергунову Л.В., главного бухгалтера местной администрации МО МО №7.

И.о главы местной администрации                                                                              Е.В. Климова    

           Приложение №1 
к Распоряжению от 22.12.2023 №152-А
«УТВЕРЖДАЮ» 

И.о. главы местной администрации
муниципального образования

муниципальный округ №7
___________________Е.В. Климова
«_____» ____________2023г.
Акт

Проверка

(указывается метод осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (проверка (выездная, камеральная, встречная), ревизия (далее – контрольное мероприятие), полное и сокращенное (при наличии) наименование объекта контроля внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – объект контроля), объекта встречной проверки)

	г. Санкт-Петербург
	
	«
	22
	»
	декабря
	20
	23
	г.


место составления
Контрольное мероприятие проведено на основании Распоряжения местной администрации МО МО №7 от 05 декабря 2023 года № 135-А.

Тема контрольного мероприятия: Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика в 2023 году.

Проверяемый период: 08.04.2023 г. -15.12.2023г.

Контрольное мероприятие проведено контрольной группой в составе: Главного бухгалтера местной администрации МО МО №7 Дергуновой Ларисы Владимировны, главного специалиста -бухгалтера местной администрации МО МО №7 Мироновой Татьяны Николаевны, главного специалиста – бухгалтера местной администрации МО МО №7 Лебедевой Анны Андреевны.

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, 

	составил
	5
	рабочих дней с «
	15
	»
	декабря
	20
	23
	года по «
	21
	»
	декабря
	20
	23
	года.


Общие сведения об объекте контроля (объекте встречной проверки)
:
Местная администрация МО МО №7 ОГРН 1057813165134, ИНН 7801395709;

код организации в соответствии реестром участников бюджетного процесса 40300155; 

лицевой счет 03723001550 в органе федеральном казначейства;

лица, имеющие право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период: и.о. главы местной администрации МО МО №7 Климова Е.В., главный бухгалтер Дергунова Л.В.

Предмет проверки: проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) условиям муниципального контракта от 08.04.2023 №15 на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – Контракт №5, муниципальный контракт).  

Цель проверки: Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) условиям Контракта №15.

Форма проведения проверки: выездная документальная проверка выборочным способом; 

Перечень вопросов, подлежащих проверке:

1. Наличие правовых оснований для заключения Контракта №15;  

2. Определение объемов, исполненных по Контракту №15 обязательств;

3. Наличие документов о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы по Контракту №15 и проверка правильности их оформления;  

4. Наличие документов о приемке поставленного товара, выполненной работы по Контракту №5 и правильности их оформления;

5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы условиям Контракта №15.   
В ходе проверки были представлены следующие документы: 

 - Муниципальный контракт №15 от 08.04.2023 на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7;

- исполнительная документация по муниципальному контракту.
Проверка по Контракту №15 от 08.04.2023 (далее- Контракт №5)

1. Наличие правовых оснований для заключения Контракта №5;  

Муниципальный контракт №15 от 08.04.2023 на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7,  был заключен по результатам электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7 (закупка №23 37801395709780101001 0002 001 0000 244), в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее  - Закон № 44-ФЗ) на сумму 23 127 148 (двадцать три миллиона сто двадцать семь тысяч восемьсот сто сорок восемь) рублей 94 копейки. Контракт №15 зарегистрирован в реестре государственных и муниципальных контрактов за номером 37801395709 23 000002.

   Контракт №15 заключен сторонами в соответствии с Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7 № 0172300010823000001 от 28.03.2023г. 

     Согласно информации, содержащийся на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru (далее также – официальный сайт) информация о заключении Контракта №15 размещена на официальном сайте 10.04.2023 года, что указывает на соблюдение сроков, установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

В соответствии с Законом №44-ФЗ Заказчиком был применен конкурентный способ определения подрядчика - электронный аукцион, по итогам которого был определен подрядчик - общество с ограниченной ответственностью «Инсайт», адрес местонахождения: 197348, Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д.6, лит. А, комн. 306. Таким образом, заключение муниципального контракта №15 от 08.04.2023 на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7 соответствует действующему законодательству и является правомерным.

2. Определение объемов, исполненных по Контракту №15 обязательств;

Предметом муниципального контракта в редакции дополнительного соглашения №15 от 18 октября 2023 года, является выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7 по заданию Заказчика в соответствии с локальными сметами (приложение №1 к контракту), требованиями к товарам, которые используются для выполнения работ (приложение №2 к контракту) и техническим заданием на выполнение работ (приложение №3 к контракту). В таблице указаны адреса и основные виды работ, выполненные в рамках исполнения обязательств по контракту.
	№ сметы
	Наименование работ
	Адрес

	1
	Устройство пешеходной дорожки 
	"7-я линия д. 6 

	2
	Устройство и восстановление газонов 
	(Днепровский пер.)"

	3
	Посадка кустарников 
	"7-я линия д. 6 

	4
	Устройство цветника 
	(Днепровский пер.)"

	5
	Демонтаж ограждений газонов (с использованием на адресе)
	"7-я линия д. 6 

	
	Установка ограждений газонов (ранее демонтированных) 
	(Днепровский пер.)"

	6
	Покраска ограждений газонов  
	"7-я линия д. 6 

	7
	Установка вазонов 
	(Днепровский пер.)"

	8
	Демонтаж бетонного парапета 
	"7-я линия д. 6 

	9
	Ремонт бетонного парапета 
	(Днепровский пер.)"

	10
	Устройство бетонного парапета с занижением 
	"7-я линия д. 6 

	11
	Устройство пешеходной дорожки 
	(Днепровский пер.)"

	12
	Посадка кустарников
	"7-я линия д. 6 

	13
	Посадка деревьев 
	(Днепровский пер.)"

	14
	Снос кустарников 
	"7-я линия д. 6 

	15
	Корневая подкормка деревьев 
	(Днепровский пер.)"

	16
	Ремонт (восстановление) газонов 
	17-я линия В.О., д. 18 лит. Г

	17
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	17-я линия В.О., д. 18 лит. Г

	18
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	17-я линия В.О., д. 18 лит. Г

	19
	Ремонт плиточного мощения 
	17-я линия В.О., д. 18 лит. Г

	20
	Проведение санитарных рубок 
	17-я линия В.О., д. 18 лит. Г

	21
	Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников
	17-я линия В.О., д. 18 лит. Г

	22
	Демонтаж детского игрового оборудования  
	17-я линия В.О., д. 18 лит. Г

	23
	Демонтаж МАФ и уличной мебели 
	17-я линия В.О., д. 18 лит. Г

	24
	Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта)
	17-я линия В.О., д. 18 лит. Г

	25
	Уход за цветниками
	17-я линия В.О., д. 18 лит. Г

	26
	Покраска ограждений газонов  
	территория МО (внутриквартальная)

	27
	Посадка кустарников взамен утраченных 
	территория МО (внутриквартальная)

	28
	Ремонт (восстановление) газонов 
	территория МО (внутриквартальная)

	29
	Ремонт (восстановление) газонов 
	территория МО (внутриквартальная)

	30
	Ремонт плиточного мощения 
	территория МО (внутриквартальная)

	31
	Покраска ограждений газонов
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	32
	Посадка деревьев взамен утраченных
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	33
	Посадка кустарников взамен утраченных 
	территория МО (ЗНОП МЗ) 

	34
	Завоз песка в песочницы (май)
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	35
	Завоз песка в песочницы (август)
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	36
	Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта)
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	37
	 Содержание территорий зеленых насаждений (уход за кустами)
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	37
	Ремонт резинового покрытия 
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	38
	Уход за цветниками
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	39
	Формовочная, санитарная обрезка деревьев и кустарников
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	40
	Уход за деревьями (июнь)
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	41
	Уход за деревьями (июль)
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	42
	Уход за деревьями (август)
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	43
	Уход за деревьями (сентябрь)
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	44
	Уход за кустарниками (июнь)
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	45
	Уход за кустарниками (июль)
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	46
	Уход за кустарниками (август)
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	47
	Уход за кустарниками (сентябрь)
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	48
	Ремонт полимерного покрытия 
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	49
	Демонтаж ограждений газонов 
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	50
	Установка ограждений газонов ранее демонтированных
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	51
	Демонтаж детского игрового оборудования 
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	52
	Установка детского игрового оборудования 
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	52
	Установка детского игрового оборудования 
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	53
	Демонтаж МАФ и уличной мебели 
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	54
	Установка МАФ и уличной мебели
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	54
	Установка МАФ и уличной мебели
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	55
	Демонтаж спортивного оборудования 
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	56
	Установка спортивного оборудования 
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	57
	Ремонт ограждений газонов
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	58
	Ремонт набивного покрытия 
	территория МО (ЗНОП МЗ)

	59
	Ремонт  детского игрового  оборудования 
	12-я линия В.О., д. 21-23

	60
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	территория памятников культурного наследия 

	61
	Ремонт плиточного мощения 
	территория памятников культурного наследия 

	62
	Ремонт (восстановление) газонов 
	территория памятников культурного наследия 

	63
	Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга
	территория памятников культурного наследия 

	64
	Демонтаж уличной мебели 
	11-я линия В.О., д. 4

	65
	Установка уличной мебели  
	11-я линия В.О., д. 4

	66
	Покраска ограждений газонов
	территория памятников культурного наследия 

	67
	Демонтаж ограждений газонов 
	территория МО 


2.1. Подрядчик по Контракту №15 выполнил работы полном объеме выполнил и сдал Заказчику работы, предусмотренные локальными сметами №№ 1,2,3,5,6,7, 12,13,14,15,16,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67(Приложение №1 к Контракту) на сумму 16 712 799 (шестнадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч семьсот девяносто девять ) рублей 46 копеек;
2.2. Подрядчик по Контракту №15 выполнил и сдал Заказчику работы не в полном объёме, предусмотренные локальными сметами №№ 11,17,18,20,21,37,39,48,49,50,63,66 (Приложение №1 к Контракту) на сумму 5 051 523 (пять миллионов пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать три) рубля 06 копеек;
2.3. Согласно предъявленным документам, Заказчик исполнил обязательства по Контракту № 15 в части приемки и оплаты выполненных работ на сумму 21 764 322 (Двадцать  один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи триста двадцать два) рубля 52 копейки. 
2.4. Подрядчик по Контракту №15 не выполнил работы, предусмотренные локальными сметами №№ 4,8,9,10 (Приложение №1 к Контракту) на сумму 40 349 (сорок тысяч триста сорок девять) рублей 99 копеек.
3. Наличие документов о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы по Контракту №15 и проверка правильности их оформления.

Для целей проведения экспертизы и приемки, выполненных работ Заказчиком по Контракту №5 распоряжением местной администрации МО МО №7 от 24.01.2019 №07-А была сформирована Приемочная комиссия Заказчика.

Приемочной комиссией Заказчика были составлены Акты приемки №№12,13,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,68,69,70,72,73,74,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,89,90,93,97,98,99,100.

 Акты приемки отражают результаты экспертизы выполненных работ (с указанием их объемов и стоимости), результаты приемки выполненных работ (с указанием их объемов и стоимости), а также выявленные недостатки, порядок и сроки их устранения (в случае наличия недостатков). Акты приемки подписаны членами комиссии, представителем поставщика (подрядчика, исполнителя) и утверждены И.о главы местной администрации МО МО №7.     

Таким образом, представлены документы о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы в отношении всех работ, принятых Заказчиком по Контракту №15. Оформление документов о проведении экспертизы не противоречит требованиям действующего законодательства.   

4. Наличие документов о приемке поставленного товара, выполненной работы по Контракту №5 и правильности их оформления. 

В соответствии с разделом 5 Контракта № 15 приёмка работ была произведена Заказчиком по каждой локальной смете (Приложение № 1 к контракту) отдельно. 

Сдача работ Подрядчиком и приёмка их Заказчиком оформлены актами выполненных работ (акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ (унифицированная форма № КС-3)), товарными накладными на поставленный товар, исполнительными схемами, актами скрытых работ.     

Дополнительно Подрядчиком были представлены также следующие документы и сведения: 

1) Документы и сведения по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, захоронению отходов (в том числе акт сдачи строительных отходов, направляемых на переработку, использование, обезвреживание, захоронение);

2) Сертификаты, технические паспорта на использованные для выполнения работ товары;

3) Сведения о том, что Подрядчик является субъектом малого предпринимательства и соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Таким образом, представлены документы о приемке поставленного товара, выполненной работы в отношении всех работ, принятых Заказчиком по Контракту №5. Оформление документов о приемке выполненных работ соответствуют требованиям Контракта № 5 и действующего законодательства.
5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы условиям Контракта № 15. 
Поставленный товар, выполненные работы соответствуют условиям Контракта №15.
Настоящим контрольным мероприятием установлено: исполнение муниципального контракта №15 от 08.04.2023 на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования муниципальный округ №7, соответствует действующему законодательству и является правомерным. Подрядчиком исполнены обязательства по благоустройству территории муниципального образования в рамках действующего контракта. 
Информация о результатах контрольного мероприятия: выявленные нарушения отсутствуют.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.
Руководитель контрольной группы      22.12.2023                                                     Л.В. Дергунова

	
	 
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	
	(инициалы и фамилия)


Копию акта контрольного мероприятия получил:  

(указываются должность,


.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя), получившего копию акта контрольного мероприятия, дата, подпись)

.





