Приложение №8

к Постановлению от 12.02.2025 №24-П-Э

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7

НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»

АНАЛИЗ И ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 25.10.2023г. №75-п-э утверждена муниципальная программа муниципального образования муниципальный округ №7 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов «Благоустройство» (далее - программа).

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Уставом МО МО №7, «Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования», утвержденного постановлением местной администрации МО МО №7 №19-П-Э от 15 марта 2022 года, и заявкам, обращениям, заявлениям жителей муниципального образования муниципальный округ №7.

Основной целью Программы является обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание комфортных условий для отдыха и общения населения на территории муниципального образования, обеспечение чистоты и порядка на дворовых территориях округа, благоприятных условий проживания населения, доступной окружающей среды для людей пожилого возраста и маломобильных групп населения.

На реализацию Программы в бюджете муниципального образования на 2024 год были запланированы денежные средства в размере 23 255,8 тыс. рублей, в том числе:

- Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства – 450,0 тыс. руб.

- Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга – 2773,1 тыс. руб.

- Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях – 8997,8 тыс. руб.

- Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях – 621,8 тыс. руб.

- Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях – 371,4 тыс. руб.

- Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения –9087,6 тыс. руб.

- Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях памятников культурного наследия –954,1тыс. руб.

Фактическое исполнение за 2024 год составило –23 253,9 тыс. рублей или 100% от запланированного годового объема. В том числе:

- Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства – 450,0 тыс. руб.

- Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга – 2 773,0 тыс. руб.

- Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях –   8 997,6 тыс. руб.

- Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях –621,5 тыс. руб.

- Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях – 371,3 тыс. руб.

- Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения –9 086,6 тыс. руб.

- Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях памятников культурного наследия –953,9 тыс. руб.

Результаты, достигнутые за отчетный период:

- Замена пришедшего в неудовлетворительное состояние детского игрового и спортивного оборудования на 9 площадках;

- Замена уличной мебели и малых архитектурных форм на 6 адресах.

- Ремонт асфальтового покрытия на 29 территориях;

- Ремонт мощения на 3 территориях;

- Организация санитарных рубок, удаление аварийных и больных деревьев на 19 территориях;

- Посадка деревьев и кустарников взамен утраченных на 12 территориях;

- Ремонт газонов на 5 территориях;

- Посадка цветочной рассады на 46 территориях;

- Ремонт и восстановление резинового покрытия на 16 территориях;

- Замена песка в песочницах по 23 адресам;

- Создание комфортных условий проживания жителей округа.

- Увеличение доли жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства муниципального образования №7.

- Создание условий для чистоты и порядка.

- Привлечение активных жителей муниципального образования для участия в месячниках по благоустройству.

- Участие муниципального образования в ежегодных городских и районных конкурсах по благоустройству муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

| № п/п | Наименование мероприятия | Фактически исполнено |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение проектирования благоустройства | Разработка и согласование 1 проекта |
| 2. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | Ремонт асфальтобетонного покрытия (картами) 900 м.кв. Ремонт плиточного мощения 50 м.кв. Проведение санитарных рубок – 9шт. Ремонт (восстановление) газонов 50 м.кв. |
| 3. | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях | Демонтаж детского игрового и спортивного оборудования 31 шт. Ремонт детского игрового и спортивного оборудования 3 шт. Установка детского игрового и спортивного оборудования 22 шт. Ремонт полимерного покрытия 944,53 м.кв. Замена песка в песочницах 52,0 м.куб. |
| 4. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, парковочных столбиков, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях | Посадка деревьев взамен утраченных 8 шт. Покраска ограждений газонов 50.м.п Посадка цветочной рассады 4202шт. Уход за цветниками 84,4 м. кв. Окраска и ремонт уличной мебели 3 шт. Установка МАФ и уличной мебели 7 шт. |
| 5. | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях | Новогоднее оформление территории (из существующего оборудования) 8 шт. Ремонт новогодней композиции (карета с лошадьми) 1 шт. Хранение новогоднего оборудования 8 шт. |
| 6. | Осуществление работ в сфере озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования | Ремонт (восстановление) газонов 200 м.кв Покраска ограждений газонов 83 п.м. Посадка деревьев взамен утраченных 21 шт. Посадка кустарников взамен утраченных 55 шт. Завоз песка в песочницы 38 м.куб. Проведение месячника по благоустройству 2 шт. Ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 5 шт. Ремонт детского игрового и спортивного оборудования 5 шт. Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) 3617 шт. Содержание территорий зеленых насаждений (уборка) 50169 м.кв. Технический надзор 1 шт. Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 15 шт. Уход за цветниками 86,28 м.кв. Уход за деревьями 46 шт. Уход за кустами 6708 шт. Ремонт полимерного покрытия 345 м.кв. Демонтаж детского игрового и спортивного оборудования 12 шт. Установка детского игрового и спортивного оборудования 7 шт. Демонтаж МАФ и уличной мебели 12 шт. Установка МАФ и уличной мебели 2 шт. Ремонт набивного покрытия 169 м.кв. |
| 7. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | Ремонт асфальтобетонного покрытия (картами) 200 м.кв. Ремонт плиточного мощения 40 м.кв. Ремонт (восстановление) газонов 40 м.кв. Проведение санитарных рубок 3 шт. |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Наибольшее внимание в 2024 г. было уделено обновлению детских игровых и спортивных площадок, созданию комфортной и безопасной среды для развития детей на территории посредством замены устаревшего игрового и спортивного оборудования на новое, современное и безопасное для эксплуатации. Особую роль в оформлении территории муниципального округа заняла высадка цветочной рассады в вазоны и клумбы, что способствует созданию нарядного и уютного облика территории. За высаженными цветами на регулярной основе силами местной администрации, а также при участии жителей, осуществляется постоянный уход, что прививает людям бережное отношение к тому месту где они живут.

Для создания праздничной атмосферы в канун Нового Года и Рождества было выполнено новогоднее оформление территории, что на высоком уровне было оценено местными жителями. По результатам положительной оценки результатов программы принято решение продолжать осуществлять новогоднее и цветочное оформление территории в последующие года.

Количественные показатели и объемы по основным видам работ:

- Ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 100, 0 кв.м.

- Ремонт, устройство мощения пешеходных дорожек, дворовой территории, зоны отдыха –90, 0 кв. м.

- Установка детского игрового оборудования – 26 шт.

- Установка спортивного оборудования – 3 шт.

- Установка уличной мебели и малых архитектурных форм – 9 шт.

- Посадка деревьев, кустарников – 84 шт.

- Посадка цветочной рассады –7819 шт.

- Ремонт (восстановление) газонов – 290 кв.м.

- Ремонт покрытий – 514 кв.м.

- Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников – 27 шт.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы:

На реализацию Программы в бюджете муниципального образования на 2024 год были запланированы денежные средства в размере 23 255,8 тыс. рублей, фактическое исполнение за 2024 год составило –23 253,9 тыс. рублей или 100% от запланированного годового объема.

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Натуральные показатели |  |  | Финансовые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | Заплани- ровано | Испол- нено | % испол- нения | Заплани- ровано | Испол- нено | % испол- нения |
| 1. | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектной документации | шт. | 1 | 1 | 100% | 450,00 | 450,00 | 100% |
| 1.2 | Составление смет | шт. | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
|  | Итого по п.1: |  |  |  |  | 450,00 | 450,00 | 100% |
| 2. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Территория МО (внутриквартальная) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия картами | кв.м. | 900 | 900 | 100% | 2350,90 | 2350,90 | 100% |
| 2.2 | Территория МО (внутриквартальная) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт плиточного мощения | кв.м. | 50,0 | 50,0 | 100% | 246,70 | 246,70 | 100% |
| 2.3 | Территория МО (внутриквартальная) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) | шт. | 9,0 | 9,0 | 100% | 164,90 | 164,90 | 100% |
| 2.4 | Территория МО (внутриквартальная) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 50,0 | 50,0 | 100% | 40,60 | 40,60 | 100% |
|  | Итого по п.2: |  |  |  |  | 2773,1 | 2773,1 | 100% |
| 3. | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | территория МО (внутриквартальная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Демонтаж детского игрового и спортивного оборудования | шт. | 31,0 | 31,0 | 100% | 411,60 | 411,60 | 100% |
|  | Ремонт детского игрового и спортивного оборудования | шт. | 3,0 | 3,0 | 100% | 59,3 | 59,3 | 100% |
|  | Установка детского игрового и спортивного оборудования | шт. | 22,0 | 22,0 | 100% | 4739,5 | 4739,5 | 100% |
|  | Ремонт полимерного покрытия | кв.м. | 944,53 | 944,53 | 100% | 3515,6 | 3515,6 | 100% |
|  | Замена песка в песочницах | м3 | 52,0 | 52,0 | 100% | 271,8 | 271,8 | 100% |
|  | Итого по п.3: | шт. |  |  |  | 8997,8 | 8997,8 | 100% |
| 4. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Территория МО (внутриквартальная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | шт. | 4202,0 | 4202,0 | 100% | 204,10 | 204,10 | 100% |
| 4.2 | Уход за цветниками | кв.м. | 84,40 | 84,40 | 100% | 99,30 | 99,30 | 100% |
| 4.3 | Покраска и ремонт уличной мебели | шт. | 3,0 | 3,0 | 100% | 14,80 | 14,80 | 100% |
| 4.4 | Покраска и ремонт ограждений газонов | пог.м. | 50,00 | 50,00 | 100% | 14,50 | 14,50 | 100% |
| 4.5 | Посадка кустарников взамен утраченных | шт. | 8,0 | 8,0 | 100% | 42,60 | 42,60 | 100% |
| 4.6 | Демонтаж МАФ и уличной мебели | шт. | 7,0 | 7,0 | 100% | 246,50 | 246,50 | 100% |
|  | Итого по п.4 |  |  |  |  | 621,80 | 621,80 | 100% |
| 5. | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Бугский переулок д.4, 12-я линия В.О. д.7/43, 13-я линия В.О. д.18, Кадетская линия В.О. д.7/2 Большой пр В.О. д.78, 21 линия д.16 к.3-4, 12 линия д. 23, 17 линия д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новогоднее оформление территории (из существующего оборудования) | шт. | 8,0 | 8,0 | 100% | 114,40 | 114,40 | 100% |
| 5.2 | Бугский переулок д.4, 12-я линия В.О. д.7/43, 13-я линия В.О. д.18, Кадетская линия В.О. д.7/2 Большой пр В.О. д.78, 21 линия д.16 к.3-4, 12 линия д. 23, 17 линия д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хранение новогоднего оборудования | мес. | 8,0 | 8,0 | 100% | 168,0 | 168,0 | 100% |
| 5.3 | Ремонт новогодней композиции (карета с лошадьми) | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 89,0 | 89,0 | 100% |
|  | Итого по п.5: |  |  |  |  | 371,40 | 371,40 | 100% |
| 6. | Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Территория МО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Технический надзор | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 250,00 | 250,00 | 100% |
| 6.2 | Территория МО (ЗНОП МЗ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 200,00 | 200,00 | 100% | 232,80 | 232,80 | 100% |
| 6.3.3 | Покраска ограждений газонов | пог.м | 83,0 | 83 | 100% | 24,00 | 24,00 | 100% |
| 6.3.4 | Посадка деревьев взамен утраченных | шт. | 21,0 | 21,0 | 100% | 119,50 | 119,50 | 100% |
| 6.3.5 | Посадка кустарников взамен утраченных | шт. | 55,0 | 55,0 | 100% | 136,20 | 136,20 | 100% |
| 6.3.6 | Завоз песка в песочницы | куб.м. | 38,0 | 38,0 | 100% | 171,50 | 171,50 | 100% |
| 6.3.8 | Ремонт детского игрового оборудования | шт. | 5,0 | 5,0 | 100% | 28,50 | 28,50 | 100% |
| 6.3.10 | Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | шт. | 3617,0 | 3617,0 | 100% | 181,70 | 181,70 | 100% |
| 6.3.11 | Содержание территорий зеленых насаждений (уборка) | кв.м. | 50169,0 | 56290,0 | 100% | 2771,10 | 2771,10 | 100% |
| 6.3.12 | Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | шт. | 15,0 | 15,0 | 100% | 127,50 | 127,50 | 99% |
| 6.3.13 | Уход за цветниками | кв.м. | 86,28 | 86,28 | 100% | 101,50 | 101,50 | 100% |
| 6.3.15 | Уход за деревьми | шт. | 46,00 | 46,0 | 100% | 233,90 | 233,90 | 100% |
| 6.3.16 | Уход за кустами | шт. | 6708,00 | 6708,0 | 100% | 1284,00 | 1284,00 | 100% |
| 6.3.17 | Ремонт полимерного покрытия | кв.м. | 345,00 | 345,00 | 100% | 1298,70 | 1298,70 | 100% |
| 6.3.20 | Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 12,00 | 12,0 | 100% | 125,60 | 125,60 | 100% |
| 6.3.21 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 7,00 | 7,0 | 100% | 1690,10 | 1690,10 | 100% |
| 6.3.22 | Демонтаж МАФ и уличной мебели | шт. | 12,00 | 12,0 | 100% | 50,00 | 50,00 | 100% |
| 6.3.23 | Установка МАФ и уличной мебели | шт. | 2,00 | 2,0 | 100% | 114,20 | 114,20 | 100% |
| 6.3.27 | Ремонт набивного покрытия | кв.м. | 169,00 | 169,0 | 100% | 143,90 | 143,90 | 100% |
|  | Ремонт МАФ, уличной мебели | шт. | 5,0 | 5,0 | 100% | 2,9 | 2,9 | 100% |
|  | Итого по п. 6: |  |  |  |  | 9087,60 | 9087,60 | 100% |
| 7. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территориях памятников культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Территория памятников культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | кв.м. | 200,00 | 200,00 | 100% | 601,60 | 601,60 | 100% |
| 7.2 | Ремонт плиточного мощения | кв.м. | 40,0 | 40,0 | 100% | 271,70 | 271,70 | 100% |
| 7.3 | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 40,0 | 40,0 | 100% | 46,40 | 46,40 | 100% |
| 7.4 | Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | шт. | 3,0 | 3,0 | 100% | 34,40 | 34,40 | 100% |
|  | Итого по п. 7: |  |  |  |  | 954,10 | 954,10 | 100% |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

По сравнению с 2023 годом увеличился показатель обеспеченности территории муниципального образования обустроенными детскими и спортивными площадками на 2%. На высоком уровне остается показатель доли детских и спортивных площадок, зон отдыха, на которых обеспечен доступ для маломобильных групп населения – 80%. Возросло количество устанавливаемого детского и спортивного оборудования на 300 %.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы

Продолжить активное взаимодействие с жителями округа на предмет выявления потребностей местного населения в обустройстве внутридворовой территории как для самых маленьких граждан, так и для взрослого и более зрелого возраста.

Содержать оборудование в исправном технически и эксплуатационном состоянии, сохранять бережный уход за зелёными насаждениями, осуществлять цветочное оформление внутридворовых территорий в весенне-летний период, создавая благоприятную обстановку для жизни и отдыха местного населения. Посредством проведения конкурсных процедур по определению поставщика и исполнителя работ по благоустройству вести рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

| № п/п | Наименование | Количественные показатели при реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед изм. | Запланировано |  | Исполнено | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия придомовых и дворовых территорий | кв.м. | 1100,0 |  | 1100,0 | 100% |
| 2 | Ремонт (восстановление) мощения придомовых и дворовых территорий | кв.м. | 90 |  | 90 | 100% |
| 5 | Покраска ограждений газонов | пог.м. | 133 |  | 133 | 100% |
| 6 | Количество установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 9 |  | 9 | 100% |
| 7 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий придомовых и дворовых территорий | ед. | 35 |  | 35 | 100% |
| 8 | Площадь отремонтированных (восстановленных) газонов на территориях зелёных насаждений | кв.м. | 290 |  | 290 | 100% |
| 9 | Количество посаженных кустарников на территориях зелёных насаждений | шт. | 55 |  | 55 | 100% |
| 10 | Количество посаженных деревьев на территориях зелёных насаждений | шт. | 29 |  | 29 | 100% |
| 12 | Количество удалённых аварийных больных деревьев и кустарников | шт. | 27 |  | 27 | 100% |
| 13 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнена посадка деревьев и кустарников на территориях зелёных насаждений | ед. | 12 |  | 12 | 100% |
| 14 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) газонов | ед. | 5 |  | 5 | 100% |
| 15 | Количество установленного спортивного оборудования | шт. | 3 |  | 3 | 100% |
| 16 | Ремонт (восстановление) площадок с покрытием цветной резиновой крошкой | кв.м | 1290 |  | 1290 | 100% |
| 17 | Количество установленного детского игрового оборудования | шт. | 26 |  | 26 | 100% |
| 18 | Количество обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошки | ед. | 10 |  | 10 | 100% |

Интегральная оценка эффективности Программы

| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| К1 | Соответствие МП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Благоустройство муниципального образования - приоритетная задача социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | 10 |
| К2 | Постановка в МП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 10 |
| К3 | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации МП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей, раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| К4 | Уровень финансового обеспечения МП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | 10 |
| К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения МП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+10+10+10+10=50;

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Выводы:

Исходя из оценки достигнутых количественных и качественных показателей Программы, а именно в абсолютном выражении экономия бюджетных средств составила 1,9 тыс. руб. Продуктивность Программы, выраженная соотношением между полученными результатами и использованными финансовыми и материальными затратами достигнута в основном за счет проведения конкурсных процедур, а также привлечения материальных и трудовых ресурсов местной администрации. Результативность Программы подтверждается степенью достижения результатов и полученным социально-экономическим эффектом от использования бюджетных средств. Используемые качественные характеристики определения результативности и эффективности расходования бюджетных средств основаны на следующих критериях:

- на реализацию работ – эффективность высокая (цены на выполнение работ и материалы оказались ниже рыночных, благодаря конкурсному размещению муниципального заказа);

- на решение задачи – эффективность высокая (использование всех имеющихся ресурсов);

- на достижение цели – эффективность высокая (создание комфортной среды для горожан и поддержание интереса жителей округа к участию в реализации планов благоустройства дворовых территорий).

Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в натуральной и стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах.

Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность Программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании.

В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности.

При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов.

По результатам оценки эффективности реализации МП сделаны следующие выводы: муниципальная программа муниципального образования муниципальный округ №7 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов «БЛАГОУСТРОЙСТВО» в части реализации за 2024 год эффективна, целесообразна к финансированию.