**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в 2022 году»**

**И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 15.10.2021г. №65-П-Э утверждена ведомственная целевая программа «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в 2022 году» (далее - программа).

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО №7, «Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования», утвержденного постановлением местной администрации МО МО №7 №19-П-Э от 15 марта 2022 года, и по заявкам, обращениям, заявлениям жителей муниципального образования муниципальный округ №7.

Основной целью Программы является обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание комфортных условий для отдыха и общения населения на территории муниципального образования, обеспечение чистоты и порядка на дворовых территориях округа, благоприятных условий проживания населения, доступной окружающей среды для людей пожилого возраста и маломобильных групп населения.

На реализацию Программы в бюджете муниципального образования на 2022 год были запланированы денежные средства в размере **24 993,90 тыс. рублей**, в том числе:

- Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства – **1 383,10 тыс. руб.**

- Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга – **3 756,30 тыс. руб.**

- Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях – **2 488,40 тыс. руб.**

- Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях - **3 138,00 тыс. руб.**

- Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях – **297,80 тыс. руб.**

- Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения **– 12 219,70 тыс. руб.**

- Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях памятников культурного наследия – **1 710,60 тыс. руб.**

Фактическое исполнение за 2022 год составило – **24 923,00 тыс. рублей или 99,7% от запланированного годового объема.** В том числе:

- Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства – **1 383,00 тыс. руб.**

- Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга – **3 754,20 тыс. руб.**

- Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях – **2 488,20 тыс. руб.**

- Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях - **3 116,00 тыс. руб.**

- Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях – **297,60 тыс. руб.**

- Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения **– 12 173,60 тыс. руб.**

- Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях памятников культурного наследия – **1 710,40 тыс. руб.**

**Результаты реализации Программы:**

* Увеличение количества детских игровых площадок, зон отдыха, отвечающих современным требованиям.
* Создание комфортных условий проживания жителей округа.
* Увеличение доли жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства муниципального образования №7.
* Создание условий для чистоты и порядка.
* Привлечение активных жителей муниципального образования для участия в конкурсах, месячниках по благоустройству.
* Участие муниципального образования в ежегодных городских и районных конкурсах по благоустройству муниципальных образований Санкт-Петербурга.

В рамках Программы по благоустройству на 2022 год выполнены работы по разработке и согласованию проектно-сметной документации по 6-ти адресам на комплексное благоустройство территории. Реализация проектов запланирована на 2023-2024гг. Произведены работы по созданию зоны отдыха, обустройству детской и спортивной площадки, а также по содержанию внутриквартальных территорий и зеленых насаждений общего пользования местного значения.

Проведены работы по ремонту покрытий (асфальтового и плиточного) на территории муниципального образования, находящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), которые остро в нем нуждались.

Осуществлены мероприятия по организации санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и кустарников. Выполнены работы по озеленению территории муниципального образования, которое включает в себя посадку кустов, деревьев и цветочной рассады.

**Количественные показатели и объемы по основным видам работ:**

* Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами – 1497,4 кв.м.
* Ремонт, устройство мощения пешеходных дорожек, дворовой территории, зоны отдыха – 632,4 кв. м.
* Установка детского игрового оборудования – 3 шт.
* Установка спортивного оборудования – 2 шт.
* Установка малых архитектурных форм – 15 шт.
* Посадка деревьев, кустарников – 1524 шт.
* Посадка цветочной рассады –12800 шт.
* Ремонт (восстановление) газонов – 2880 кв.м.
* Обустройство покрытий детских площадок– 289,88 кв.м.
* Покраска ограждений газонов – 1000 пм.
* Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников – 131 шт.

По сравнению с 2021 годом увеличился показатель обеспеченности территории муниципального образования обустроенными детскими и спортивными площадками на 2%. На высоком уровне остается показатель доли детских и спортивных площадок, зон отдыха, на которых обеспечен доступ для маломобильных групп населения – 80%. Процент компенсационного озеленения в 2022 году составил 115%, что превышает нормативно установленный уровень.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | |  | **Натуральные показатели** | | | | | | | | **Финансовые показатели** | | | | | **Примечание** |
| **ед. изм.** | **Запланировано** | | | | | **Исполнено** | **% исполнения** | | **Запланировано** | | **Исполнено** | **% исполнения** | |  |
| **1.** | **Обеспечение проектирования благоустройства при размещении объектов благоустройства** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка проектной документации по адресам: Биржевая линия д. 1/1 лит. З; 17-я линия В.О., д. 18, лит. Г; 17-я линия В.О., д. 10 лит. Б; Большой пр. В.О., д. 19 лит. А, 20-я линия В.О., д. 11-13, 7-я линия В.О., д. 6 | | шт. | 6,0 | | | | | 6,0 | 100% | | 1283,10 | | 1283,00 | 100% | |  |
| 1.2 | Составление смет | | шт. | 40,0 | | | | | 40,0 | 100% | | 100,00 | | 100,00 | 100% | |  |
|  | **Итого по п.1:** | | шт. | **46,0** | | | | | **46,0** | **100%** | | **1383,10** | | **1383,00** | **100%** | |  |
| **2.** | **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | шт. | | | | 88,0 | 88,0 | | | 100% | 139,70 | | 139,60 | | | 100% |  |
| 2.2 | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия картами | | кв.м. | 947,40 | | | | | 947,40 | 100% | | 2037,00 | | 2037,00 | 100% | |  |
| 2.3 | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Ремонт плиточного мощения | | кв.м. | 140,0 | | | | | 140,0 | 100% | | 800,70 | | 800,60 | 100% | |  |
| 2.4 | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | | шт. | 9,0 | | | | | 9,0 | 100% | | 42,70 | | 42,60 | 100% | |  |
| 2.5 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений (за исключением зеленых насаждений общего пользования местного значения) | | усл. | 1,0 | | | | | 1,0 | 100% | | 25,50 | | 25,50 | 100% | |  |
| 2.6 | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Проведение санитарных рубок деревьев и кустарников (формовка, обрезка) | | шт. | 96,0 | | | | | 96,0 | 100% | | 45,90 | | 45,30 | 98,6% | |  |
| 2.7 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Восстановление (ремонт) газона | | кв.м. | 373,10 | | | | | 373,10 | 100% | | 268,30 | | 267,20 | 99,6% | |  |
| 2.8 | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Ремонт газонов | | кв.м. | 580,0 | | | | | 580,0 | 100% | | 396,50 | | 396,40 | 100% | |  |
|  | **Итого по п.2:** | |  |  | | | | |  |  | | **3 756,30** | | **3 754,20** | **100%** | |  |
| **3.** | **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Устройство детской площадки (полимерное покрытие) | | кв.м. | | 238,0 | | | 238,0 | | 100% | 1199,70 | | 1199,60 | | | 100% |  |
| 3.2 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Установка детского игрового оборудования | | шт. | | 2,0 | | | 2,0 | | 100% | 738,50 | | 738,50 | | | 100% |  |
| 3.3 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Установка спортивного оборудования | | шт. | 2,0 | | | | | 2,0 | 100% | | 550,20 | | 550,10 | 100% | |  |
|  | **Итого по п.3:** | |  |  | | | | |  |  | | **2488,40** | | **2488,20** | **100%** | |  |
| **4.** | **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Устройство пешеходных дорожек | | кв.м. | 164,7 | | | | | 164,7 | 100% | | 1172,80 | | 1172,60 | 100% | |  |
| 4.2 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Установка малых архитектурных форм и уличной мебели | | шт. | 11,0 | | | | | 11,0 | 100% | | 469,00 | | 469,00 | 100% | |  |
| 4.3 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Посадка деревьев и кустарников | | шт. | 231,0 | | | | | 231,0 | 100% | | 500,30 | | 500,10 | 100% | |  |
| 4.4 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Устройство цветника | | кв.м. | 34,60 | | | | | 33,10 | 95,7% | | 127,90 | | 106,80 | 83,5% | |  |
| 4.5 | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | | шт. | 4427,0 | | | | | 4427,0 | 100% | | 186,40 | | 186,30 | 99,9% | |  |
| 4.6 | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Уход за цветниками | | кв.м. | 89,18 | | | | | 89,18 | 100% | | 104,70 | | 104,40 | 99,7% | |  |
| 4.7 | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Покраска ограждений газонов | | пог.м. | 450,0 | | | | | 450,0 | 100% | | 79,70 | | 79,60 | 99,9% | |  |
| 4.8 | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Посадка кустарников | | шт. | 420,0 | | | | | 420,0 | 100% | | 493,50 | | 493,50 | 100% | |  |
| 4.9 | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Установка малых архитектурных форм (ранее демонтированных) | | шт. | 2,0 | | | | | 2,0 | 100% | | 3,70 | | 3,70 | 100% | |  |
|  | **Итого по п.4** | |  |  | | | | |  |  | | **3 138,00** | | **3 116,00** | **99,3%** | |  |
| **5.** | **Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Бугский переулок д.4, 12-я линия В.О. д.7/43, 13-я линия В.О. д.18, Кадетская линия В.О. д.7/2 Большой пр. В.О. д.78, 17 -я линия В.О. д. 12, 12 линия д. 23, 17 линия д. 14 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Новогоднее оформление территории (из существующего оборудования) | | шт. | 8,0 | | | | | 8,0 | 100% | | 121,00 | | 120,90 | 99,9% | |  |
| 5.2 | Бугский переулок д.4, 12-я линия В.О. д.7/43, 13-я линия В.О. д.18, Кадетская линия В.О. д.7/2 Большой пр В.О. д.78, 17 -я линия В.О. д. 12, 12 линия д. 23, 17 линия д. 14 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Хранение новогоднего оборудования | | шт. | 8,0 | | | | | 8,0 | 100% | | 160,60 | | 160,50 | 99,9% | |  |
| 5.3 | Территория МО | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Приобретение шаров | | шт. | 52,0 | | | | | 52,0 | 100% | | 16,20 | | 16,20 | 100% | |  |
|  | **Итого по п.5:** | |  |  | | | | |  |  | | **297,80** | | **297,60** | **99,9%** | |  |
| **6.** | **Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1.** | **12-я линия В.О., д. 7, 11-я линия В.О., д. 16** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Посадка кустарников | | шт. | 7,0 | | | | | 7,0 | 100% | | 9,40 | | 9,40 | 100% | |  |
| 6.1.2 | Установка малых архитектурных форм | | шт. | 4,0 | | | | | 4,0 | 100% | | 79,10 | | 79,00 | 99,9% | |  |
| 6.1.3 | Устройство зоны отдыха | | кв.м. | 29,0 | | | | | 29,0 | 100% | | 170,80 | | 170,70 | 99,9% | |  |
| 6.1.4 | Устройство пешеходных дорожек | | кв.м. | 11,50 | | | | | 11,50 | 100% | | 110,70 | | 110,70 | 100% | |  |
| 6.1.5 | Устройство пешеходных дорожек | | кв.м. | 107,20 | | | | | 107,20 | 100% | | 892,30 | | 892,20 | 100% | |  |
| 6.1.6 | Формовка, омоложение, санитарная обрезка деревьев, корчевка пней | | шт. | 3,0 | | | | | 3,0 | 100% | | 0,20 | | 0,10 | 50% | |  |
| 6.1.7 | Устройство (восстановление) газона | | кв.м. | 1146,90 | | | | | 1146,90 | 100% | | 996,60 | | 996,40 | 100% | |  |
| 6.1.8 | Демонтаж ограждений газонов | | пог.м. | 82,80 | | | | | 82,80 | 100% | | 25,00 | | 25,00 | 100% | |  |
| 6.1.9 | Установка ограждений газонов (ранее демонтированных) | | пог.м. | 13,80 | | | | | 13,80 | 100% | | 8,70 | | 8,60 | 98,8% | |  |
| 6.1.10 | Демонтаж малых архитектурных форм | | шт. | 3,0 | | | | | 3,0 | 100% | | 2,90 | | 2,80 | 96,5% | |  |
| **6.2** | **Территория МО (ЗНОП МЗ)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Ремонт (восстановление) газонов | | кв.м. | 780,0 | | | | | 780,0 | 100% | | 533,10 | | 533,10 | 100% | |  |
| 6.2.2 | Ремонт покрытия из плитки | | кв.м. | 90,0 | | | | | 90,0 | 100% | | 514,60 | | 514,50 | 100% | |  |
| 6.2.3 | Покраска ограждений газонов | | пог.м | 550,0 | | | | | 550,0 | 100% | | 97,40 | | 97,30 | 99,9% | |  |
| 6.2.4 | Посадка деревьев взамен утраченных | | шт. | 26,0 | | | | | 26,0 | 100% | | 118,80 | | 118,70 | 99,9% | |  |
| 6.2.5 | Посадка кустарников взамен утраченных | | шт. | 840,0 | | | | | 840,0 | 100% | | 998,60 | | 998,50 | 100% | |  |
| 6.2.6 | Завоз песка в песочницы | | куб.м. | 104,00 | | | | | 104,00 | 100% | | 301,40 | | 301,40 | 100% | |  |
| 6.2.7 | Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | | шт. | 8373,0 | | | | | 8373,0 | 100% | | 393,00 | | 392,90 | 100% | |  |
| 6.2.8 | Содержание территорий зеленых насаждений (уборка) | | кв.м. | 56290,00 | | | | | 56290,00 | 100% | | 2802,80 | | 2758,80 | 98,4% | |  |
| 6.2.9 | Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | | шт. | 34,0 | | | | | 34,0 | 100% | | 285,50 | | 285,50 | 100% | |  |
| 6.2.10 | Уход за цветниками | | кв.м. | 211,40 | | | | | 211,40 | 100% | | 247,60 | | 247,60 | 100% | |  |
| 6.2.11 | Формовка, омоложение, санитарная обрезка деревьев | | шт. | 345,0 | | | | | 345,0 | 100% | | 298,30 | | 298,30 | 100% | |  |
| 6.2.12 | Содержание территорий зеленых насаждений (уход за деревьями) | | шт. | 61,00 | | | | | 61,00 | 100% | | 308,20 | | 308,20 | 100% | |  |
| 6.2.13 | Содержание территорий зеленых насаждений (уход за кустами) | | шт. | 9392,00 | | | | | 9392,00 | 100% | | 2516,30 | | 2516,10 | 100% | |  |
| 6.2.14 | Ремонт резинового покрытия | | кв.м. | 51,88 | | | | | 51,88 | 100% | | 143,60 | | 143,50 | 99,9% | |  |
| 6.2.15 | Установка детского игрового оборудования | | шт. | 1,0 | | | | | 1,0 | 100% | | 107,50 | | 107,40 | 99,9% | |  |
| 6.2.16 | Демонтаж ограждений газонов | | пог.м | 34,20 | | | | | 34,20 | 100% | | 13,10 | | 13,00 | 99,2% | |  |
| 6.2.17 | Установка ограждений (ранее демонтированных) | | пог.м | 34,20 | | | | | 34,20 | 100% | | 20,00 | | 20,00 | 100% | |  |
| 6.2.18 | Демонтаж детского игрового и спортивного оборудования | | шт. | 2,0 | | | | | 2,0 | 100% | | 8,70 | | 8,60 | 98,8% | |  |
| **6.3** | **Территория МО** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Проведение месячника по благоустройству | | шт. | 2,0 | | | | | 2,0 | 100% | | 18,00 | | 17,90 | 99,4% | |  |
| **6.4** | **Территория МО** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Технический надзор | | шт. | 1,0 | | | | | 1,0 | 100% | | 100,00 | | 100,00 | 100% | |  |
| **6.5** | **21 линия В.О. д. 16 к.8, 15 линия В.О. д. 16** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Демонтаж и установка МАФ (ранее демонтированных) | | шт. | 3,0 | | | | | 3,0 | 100% | | 11,40 | | 11,40 | 100% | |  |
| **6.6** | **Косая линия д. 24/25** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Ремонт ограждения спортивной площадки | | шт. | 2,0 | | | | | 2,0 | 100% | | 86,10 | | 86,00 | 99,8% | |  |
|  | **Итого по п. 6** | |  |  | | | | |  |  | | **12219,70** | | **12173,60** | **99,6%** | |  |
| **7.** | **Содержание** **внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях памятников культурного наследия** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Территория памятников культурного наследия | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (картами) | | кв.м. | 550,0 | | | | | 550,0 | 100% | | 1193,60 | | 1193,50 | 100% | |  |
| 7.2 | Ремонт плиточного мощения | | кв.м. | 90,0 | | | | | 90,0 | 100% | | 514,60 | | 514,60 | 100% | |  |
| 7.3 | Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) | | шт. | 2,0 | | | | | 2,0 | 100% | | 2,40 | | 2,30 | 95,8% | |  |
|  | **Итого по п. 7** | |  |  | | | | |  |  | | **1 710,60** | | **1 710,40** | **100%** | |  |
| **Оценка эффективности ведомственной целевой программы**  **муниципального образования муниципальный округ №7**  **«Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на 2021 год»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| № п/п | **Наименование** | | **Количественные показатели при реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ед изм.** | | | | | | **Запланировано** | | | **Исполнено** | | | **% исполнения** | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
| 1 | Ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия придомовых и дворовых территорий | | кв.м. | | | | | | 1497,40 | | | 1497,40 | | | 100% | | |
| 2 | Ремонт (восстановление) мощения придомовых и дворовых территорий | | кв.м. | | | | | | 320,0 | | | 320,0 | | | 100% | | |
| 3 | Демонтаж, установка и переустановка ограждений газонов | | пог.м. | | | | | | 165,0 | | | 165,0 | | | 100% | | |
| 4 | Покраска ограждений газонов | | пог.м. | | | | | | 1000,0 | | | 1000,0 | | | 100% | | |
| 5 | Количество установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | | шт. | | | | | | 15,0 | | | 15,0 | | | 100% | | |
| 6 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий придомовых и дворовых территорий | | ед. | | | | | | 49,0 | | | 49,0 | | | 100% | | |
| 7 | Площадь отремонтированных (восстановленных) газонов на территориях зелёных насаждений | | кв.м. | | | | | | 1926,9 | | | 1926,9 | | | 100% | | |
| 8 | Количество посаженных кустарников на территориях зелёных насаждений | | шт. | | | | | | 847,0 | | | 847,0 | | | 100% | | |
| 9 | Количество посаженных деревьев на территориях зелёных насаждений | | шт. | | | | | | 26,0 | | | 26,0 | | | 100% | | |
| 10 | Количество выполненной санитарной, формовочной, омолаживающей обрезке деревьев и кустарников | | шт.  пог.м. | | | | | | 373  70 | | | 373  70 | | | 100% | | |
| 11 | Количество удалённых аварийных больных деревьев и кустарников | | шт. | | | | | | 131,0 | | | 131,0 | | | 100% | | |
| 12 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнена посадка деревьев и кустарников на территориях зелёных насаждений | | ед. | | | | | | 33,0 | | | 33,0 | | | 100% | | |
| 13 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) газонов | | ед. | | | | | | 11,0 | | | 11,0 | | | 100% | | |
| 14 | Площадь мощения дорожек детских площадок | | кв.м | | | | | | 164,7 | | | 164,7 | | | 100% | | |
| 15 | Количество установленного спортивного оборудования | | шт. | | | | | | 2,0 | | | 2,0 | | | 100% | | |
| 16 | Площадь обустроенных детских площадок с покрытием цветной резиновой крошкой | | кв.м | | | | | | 289,88 | | | 289,88 | | | 100% | | |
| 17 | Количество установленного детского игрового оборудования | | шт. | | | | | | 3,0 | | | 3,0 | | | 100% | | |
| 18 | Количество обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошки | | ед. | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 100% | | |

**Интегральная оценка эффективности Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| *К1* | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Благоустройство муниципального образования - приоритетная задача социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | 10 |
| *К2* | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 10 |
| *К3* | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| *К4* | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | 10 |
| *К5* | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+10+10+10+10=50;

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Выводы:

Исходя из оценки достигнутых количественных и качественных показателей Программы, а именно в абсолютном выражении экономия бюджетных средств составила 70,9 тыс. руб. Продуктивность Программы, выраженная соотношением между полученными результатами и использованными финансовыми и материальными затратами достигнута в основном за счет проведения конкурсных процедур, а также привлечения материальных и трудовых ресурсов местной администрации. Результативность Программы подтверждается степенью достижения результатов и полученным социально-экономическим эффектом от использования бюджетных средств. Используемые качественные характеристики определения результативности и эффективности расходования бюджетных средств основаны на следующих критериях:

* на реализацию работ – эффективность высокая (цены на выполнение работ и материалы оказались ниже рыночных, благодаря конкурсному размещению муниципального заказа);
* на решение задачи – эффективность высокая (использование всех имеющихся ресурсов);
* на достижение цели – эффективность высокая (создание комфортной среды для горожан и поддержание интереса жителей округа к участию в реализации планов благоустройства дворовых территорий).

Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в натуральной и стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах.

Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность Программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании.

В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности.

При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов.

**По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на 2022 год» эффективна, целесообразна к финансированию.**