**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в 2023 году»**

**И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 27.10.2022г. №46-П-Э утверждена ведомственная целевая программа «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в 2023 году» (далее - программа).

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО №7, «Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования», утвержденного постановлением местной администрации МО МО №7 №19-П-Э от 15 марта 2022 года, и по заявкам, обращениям, заявлениям жителей муниципального образования муниципальный округ №7.

Основной целью Программы является обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание комфортных условий для отдыха и общения населения на территории муниципального образования, обеспечение чистоты и порядка на дворовых территориях округа, благоприятных условий проживания населения, доступной окружающей среды для людей пожилого возраста и маломобильных групп населения.

На реализацию Программы в бюджете муниципального образования на 2023 год были запланированы денежные средства в размере **25 730,5 тыс. рублей**, в том числе:

- Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства – **467,4 тыс. руб.**

- Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга – **3 294,4 тыс. руб.**

- Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях – **242,8 тыс. руб.**

- Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях – **1 311,4 тыс. руб.**

- Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях – **283,6 тыс. руб.**

- Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения **– 16 927,9 тыс. руб.**

- Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях памятников культурного наследия – **3 101,0 тыс. руб.**

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещением планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещением покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на территориях памятников культурного наследия -**102,0 тыс. руб.**

Фактическое исполнение за 2022 год составило – **25 725,2 тыс. рублей или 100% от запланированного годового объема.** В том числе:

- Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства – **467,3 тыс. руб.**

- Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга – **3 294,0 тыс. руб.**

- Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях – **242,8 тыс. руб.**

- Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях – **1 310,7 тыс. руб.**

- Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях – **283,5тыс. руб.**

- Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения **– 16 924,2 тыс. руб.**

- Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях памятников культурного наследия – **3 100,9 тыс. руб.**

- Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещением планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещением покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на территориях памятников культурного наследия– **101,8 тыс. руб.**

Результаты реализации Программы:

* Замена пришедшего в неудовлетворительное состояние детского игрового и спортивного оборудования, уличной мебели и малых архитектурных форм.
* Создание комфортных условий проживания жителей округа.
* Увеличение доли жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства муниципального образования №7.
* Привлечения жителей округа к финансированию работ по благоустройству территории округа.
* Создание условий для чистоты и порядка.
* Повышение коэффициента площади территории зеленых насаждений до 6 кв.м. на каждого жителя округа.
* Привлечение активных жителей муниципального образования для участия в конкурсах, месячниках по благоустройству.
* Участие муниципального образования в ежегодных городских и районных конкурсах по благоустройству муниципальных образований Санкт-Петербурга.

В рамках Программы по благоустройству на 2023 год выполнены работы по разработке и согласованию проектно-сметной документации по 6-ти адресам на комплексное благоустройство территории. Реализация проектов запланирована на 2024-2025гг. Произведены работы по созданию зоны отдыха, обустройству детской и спортивной площадки, а также по содержанию внутриквартальных территорий и зеленых насаждений общего пользования местного значения.

Проведены работы по ремонту покрытий (асфальтового и плиточного) на территории муниципального образования, находящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), которые остро в нем нуждались.

Осуществлены мероприятия по организации санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и кустарников. Выполнены работы по озеленению территории муниципального образования, которое включает в себя посадку кустов, деревьев и цветочной рассады.

Количественные показатели и объемы по основным видам работ:

* Ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 404, 7 кв.м.
* Ремонт, устройство мощения пешеходных дорожек, дворовой территории, зоны отдыха – 326,3 кв. м.
* Установка детского игрового оборудования – 17 шт.
* Установка спортивного оборудования – 10 шт.
* Установка уличной мебели и малых архитектурных форм – 9 шт.
* Посадка деревьев, кустарников – 660 шт.
* Посадка цветочной рассады –10 999 шт.
* Ремонт (восстановление) газонов – 1871,6 кв.м.
* Ремонт покрытий – 1084,9 кв.м.
* Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников – 32 шт.

По сравнению с 2022 годом увеличился показатель обеспеченности территории муниципального образования обустроенными детскими и спортивными площадками на 2%. На высоком уровне остается показатель доли детских и спортивных площадок, зон отдыха, на которых обеспечен доступ для маломобильных групп населения – 80%. Возросло количество устанавливаемого детского и спортивного оборудования на 500 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** |  | **Натуральные показатели** | | | **Финансовые показатели** | | |
| **ед. изм.** | **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** |
| **1.** | **Обеспечение проектирования благоустройства при размещении объектов благоустройства** | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка проектной документации | шт. | 6,0 | 6,0 | 100% | 327,40 | 327,30 | 100% |
| 1.2 | Составление смет | шт. | 71,0 | 71,0 | 100% | 140,00 | 140,00 | 100% |
|  | **Итого по п.1:** |  |  |  |  | **467,40** | **467,30** | **100%** |
| **2.** | **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга** | | | | | | | |
|  | 17-я линия В.О., д. 18 лит. Г | | | | | | | |
| 2.1 | Снос кустарников | шт. | 3,0 | 3,0 | 100% | 1,70 | 1,70 | 100% |
| 2.2 | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 71,6 | 71,6 | 100% | 38,50 | 38,40 | 100% |
| 2.3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | кв.м. | 9,7 | 9,7 | 100% | 29,40 | 29,30 | 100% |
| 2.4 | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия картами | кв.м. | 780,0 | 780,0 | 100% | 1978,30 | 1978,30 | 100% |
| 2.5 | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | |
| Ремонт плиточного мощения | кв.м. | 100,0 | 100,0 | 100% | 645,30 | 645,20 | 100% |
| 2.6 | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | |
| Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аврийных, больных деревьев и кустарников) | шт. | 30,0 | 30,0 | 100% | 61,40 | 61,30 | 100% |
| 2.7 | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | |
| Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 670,0 | 670,0 | 100% | 539,80 | 539,80 | 100% |
|  | **Итого по п.2:** |  |  |  |  | **3 294,40** | **3 294,00** | **100%** |
| **3.** | **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях.** | | | | | | | |
| 3.1 | территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | |
| 3.1 | Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 15,0 | 15,0 | 100% | 242,80 | 242,80 | 100% |
|  | **Итого по п.3:** | шт. |  |  |  | **242,80** | **242,80** | **100%** |
| **4.** | **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях** | | | | | | | |
|  | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | |
| 4.1 | Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | шт. | 3060,0 | 3060,0 | 100% | 148,60 | 148,60 | 100% |
| 4.2 | Уход за цветниками | кв.м. | 94,02 | 94,02 | 100% | 123,30 | 123,20 | 100% |
| 4.3 | Покраска ограждений газонов | пог.м | 190,0 | 190,0 | 100% | 41,60 | 41,60 | 100% |
| 4.4 | Посадка кустарников взамен утраченных | шт. | 100,0 | 100,0 | 100% | 125,20 | 125,00 | 100% |
| 4.5 | Демонтаж МАФ и уличной мебели | шт. | 11,0 | 11,0 | 100% | 19,20 | 19,10 | 99% |
|  | Территория МО | | | | | | | |
| 4.6 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 1905,0 | 1905,0 | 100% | 441,40 | 441,30 | 100% |
|  | 7-я линия д. 6 (Днепровский пер.) | | | | | | | |
| 4.7 | Установка МАФ (вазонов) | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 46,10 | 46,10 | 100% |
|  | 17-я линия В.О., д. 18 лит. Г | | | | | | | |
| 4.9 | Ремонт бетонного парапета | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 102,40 | 102,30 | 100% |
| 4.11 | Устройство пешеходной дорожки | кв.м. | 18,0 | 18,0 | 100% | 79,40 | 79,40 | 100% |
| 4.12 | Посадка кустарников взамен утраченных | шт. | 182,0 | 182,0 | 100% | 157,80 | 157,80 | 100% |
| 4.13 | Посадка деревьев взамен утраченных | шт. | 3,0 | 3,0 | 100% | 19,80 | 19,80 | 100% |
| 4.14 | Корневая подкормка деревьев | шт. | 4,0 | 4,0 | 100% | 6,60 | 6,50 | 98% |
|  | **Итого по п.4** |  |  |  |  | **1311,40** | **1310,70** | **100%** |
| **5.** | **Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях.** | | | | | | | |
| 5.1 | Бугский переулок д.4, 12-я линия В.О. д.7/43, 13-я линия В.О. д.18, Кадетская линия В.О. д.7/2 Большой пр В.О. д.78, 17 -я линия В.О. д. 12, 12 линия д. 23, 17 линия д. 14 | | | | | | | | |
| Новогоднее оформление территории (из существующего оборудования) | шт. | 8,0 | 8,0 | 100% | 186,40 | 186,30 | 100% | |
| 5.2 | Бугский переулок д.4, 12-я линия В.О. д.7/43, 13-я линия В.О. д.18, Кадетская линия В.О. д.7/2 Большой пр В.О. д.78, 17 -я линия В.О. д. 12, 12 линия д. 23, 17 линия д. 14 | | | | | | | | |
| Хранение новогоднего оборудования | мес | 11,0 | 11,0 | 100% | 97,20 | 97,20 | 100% | |
|  | **Итого по п.5:** |  |  |  |  | **283,60** | **283,50** | **100%** | |
| **6.** | **Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования** | | | | | | | | |
| **6.1.** | **7-я линия д. 6 (Днепровский пер.)** | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Устройство пешеходной дорожки | кв.м. | 8,3 | 8,3 | 100% | 217,80 | 217,80 | 100% | |
| 6.1.2 | Устройство и восстановление газонов | кв.м. | 80,0 | 80,0 | 100% | 89,20 | 88,50 | 99% | |
| 6.1.3 | Посадка кустарников взамен утраченных | шт. | 51,0 | 51,0 | 100% | 66,20 | 66,20 | 100% | |
| 6.1.4 | Демонтаж ограждений газонов (с использованием на адресе) | пог.м | 29,3 | 29,3 | 100% | 13,80 | 13,80 | 100% | |
| 6.1.5 | Установка ограждений газонов (ранее демонтированных) | пог.м | 25,0 | 25,0 | 100% | 20,40 | 20,30 | 100% | |
| 6.1.6 | Покраска ограждений газонов | пог.м | 25,0 | 25,0 | 100% | 5,50 | 5,50 | 100% | |
| **6.2** | **Территория МО** | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Проведение месячника по благоустройству | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 1,50 | 1,50 | 100% | |
| 6.2.2 | Технический надзор | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 100,00 | 100,00 | 100% | |
| **6.3** | **Территория МО (ЗНОП МЗ)** | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 550 | 550,0 | 100% | 443,10 | 443,10 | 100% | |
| 6.3.2 | Ремонт плиточного мощения | кв.м. | 100,0 | 100,0 | 100% | 661,60 | 661,60 | 100% | |
| 6.3.3 | Покраска ограждений газонов | пог.м | 700 | 700,0 | 100% | 153,20 | 153,10 | 100% | |
| 6.3.4 | Посадка деревьев взамен утраченных | шт. | 24 | 24,0 | 100% | 141,50 | 141,50 | 100% | |
| 6.3.5 | Посадка кустарников взамен утраченных | шт. | 300,0 | 300,0 | 100% | 314,30 | 314,10 | 100% | |
| 6.3.6 | Завоз песка в песочницы | куб.м. | 104,0 | 104,0 | 100% | 348,50 | 348,50 | 100% | |
| 6.3.8 | Ремонт детского игрового оборудования | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 54,90 | 54,80 | 100% | |
| 6.3.10 | Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | шт. | 7939 | 7939,0 | 100% | 406,50 | 406,40 | 100% | |
| 6.3.11 | Содержание территорий зеленых насаждений (уборка) | кв.м. | 56290,0 | 56290,0 | 100% | 2818,50 | 2818,40 | 100% | |
| 6.3.12 | Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | шт. | 14,00 | 14,0 | 100% | 99,50 | 98,50 | 99% | |
| 6.3.13 | Уход за цветниками | кв.м. | 198,20 | 198,2 | 100% | 223,50 | 223,30 | 100% | |
| 6.3.14 | Формовка, омоложение, санитарная обрезка деревьев | шт. | 36,00 | 36,0 | 100% | 94,80 | 94,70 | 100% | |
| 6.3.15 | Уход за деревьми | шт. | 49,00 | 49,0 | 100% | 144,00 | 144,00 | 100% | |
| 6.3.16 | Уход за кустами | шт. | 7206,00 | 7206,0 | 100% | 1691,20 | 1691,20 | 100% | |
| 6.3.17 | Ремонт полимерного покрытия | кв.м. | 784,90 | 784,8 | 100% | 2724,60 | 2724,50 | 100% | |
| 6.3.18 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 17,80 | 17,8 | 100% | 8,80 | 8,70 | 99% | |
| 6.3.19 | Установка ограждений газонов | пог.м | 17,80 | 17,8 | 100% | 14,00 | 13,90 | 99% | |
| 6.3.20 | Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 17,00 | 17,0 | 100% | 215,40 | 215,30 | 100% | |
| 6.3.21 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 17,00 | 17,0 | 100% | 3804,20 | 3804,00 | 100% | |
| 6.3.22 | Демонтаж МАФ и уличной мебели | шт. | 6,00 | 6,0 | 100% | 11,50 | 11,40 | 99% | |
| 6.3.23 | Установка МАФ и уличной мебели | шт. | 5,00 | 5,0 | 100% | 432,30 | 432,20 | 100% | |
| 6.3.24 | Демонтаж спортивного оборудования | шт. | 9,00 | 9,0 | 100% | 47,10 | 47,00 | 100% | |
| 6.3.25 | Установка спортивного оборудования | шт. | 10,00 | 10,0 | 100% | 1381,10 | 1381,00 | 100% | |
| 6.3.26 | Ремонт ограждений газонов | пог.м | 20,00 | 20,0 | 100% | 26,90 | 26,90 | 100% | |
| 6.3.27 | Ремонт набивного покрытия | кв.м. | 300,00 | 300,0 | 100% | 152,50 | 152,50 | 100% | |
|  | **Итого по п. 6:** |  |  |  |  | **16927,90** | **16924,20** | **100%** | |
| 7. | **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территориях памятников культурного наследия** | | | | | | | | |
|  | Территория памятников культурного наследия | | | | | | | | |
| 7.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | кв.м. | 615,0 | 615,0 | 100% | 1962,80 | 1962,80 | 100% | |
| 7.2 | Ремонт плиточного мощения | кв.м. | 100,0 | 100,0 | 100% | 645,80 | 645,80 | 100% | |
| 7.3 | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 500,0 | 500,0 | 100% | 402,80 | 402,70 | 100% | |
| 7.4 | Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | шт. | 17,0 | 17,0 | 100% | 89,60 | 89,60 | 100% | |
|  | **Итого по п. 7:** |  |  |  |  | **3101,00** | **3100,90** | 100% | |
| **8.** | **Содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на территориях памятников культурного наследия** | | | | | | | | |  |
|  | Территория памятников культурного наследия | | | | | | | | |
| 8.1 | Демонтаж уличной мебели | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 1,90 | 1,80 | 95% | |
| 8.2 | Установка уличной мебели | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 84,10 | 84,10 | 100% | |
| 8.3 | Покраска ограждений газонов | пм | 73,0 | 73,0 | 100% | 16,00 | 15,90 | 99% | |
|  | **Итого по п. 8:** |  |  |  |  | **102,00** | **101,80** | 100% | |
| **ИТОГО:** | | | | | | **25730,50** | **25725,20** | **100,0%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование** | **Количественные показатели при реализации муниципальной программы** | | | | |
| **ед изм.** | **Запланировано** | | **Исполнено** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия придомовых и дворовых территорий | кв.м. | 1871,6 | | 1871,6 | 100% |
| 2 | Ремонт (восстановление) мощения придомовых и дворовых территорий | кв.м. | 320 | | 320 | 100% |
| 3 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м. | 1934,3 | | 1934,3 | 100% |
| 4 | Переустановка ограждений газонов | пог.м. | 42,8 | | 42,8 | 100% |
| 5 | Покраска ограждений газонов | пог.м. | 915 | | 915 | 100% |
| 6 | Количество установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 9 | | 9 | 100% |
| 7 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий придомовых и дворовых территорий | ед. | 40 | | 40 | 100% |
| 8 | Площадь отремонтированных (восстановленных) газонов на территориях зелёных насаждений | кв.м. | 1871,6 | | 1871,6 | 100% |
| 9 | Количество посаженных кустарников на территориях зелёных насаждений | шт. | 633 | | 633 | 100% |
| 10 | Количество посаженных деревьев на территориях зелёных насаждений | шт. | 26 | | 26 | 100% |
| 11 | Количество выполненной санитарной, формовочной, омолаживающей обрезке деревьев и кустарников | шт. | 68 | | 68 | 100% |
| 12 | Количество удалённых аварийных больных деревьев и кустарников | шт. | 32 | | 32 | 100% |
| 13 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнена посадка деревьев и кустарников на территориях зелёных насаждений | ед. | 13 | | 13 | 100% |
| 14 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) газонов | ед. | 6 | | 6 | 100% |
| 15 | Количество установленного спортивного оборудования | шт. | 10 | | 10 | 100% |
| 16 | Ремонт (восстановление) площадок с покрытием цветной резиновой крошкой | кв.м | 784,9 | | 784,8 | 100% |
| 17 | Количество установленного детского игрового оборудования | шт. | 17 | | 17 | 100% |
| 18 | Количество обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошки | ед. | 1 | | 1 | 100% |

**Интегральная оценка эффективности Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| *К1* | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Благоустройство муниципального образования - приоритетная задача социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | 10 |
| *К2* | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 10 |
| *К3* | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей, раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| *К4* | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | 10 |
| *К5* | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+10+10+10+10=50;

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Выводы:

Исходя из оценки достигнутых количественных и качественных показателей Программы, а именно в абсолютном выражении экономия бюджетных средств составила 5,3 тыс. руб. Продуктивность Программы, выраженная соотношением между полученными результатами и использованными финансовыми и материальными затратами достигнута в основном за счет проведения конкурсных процедур, а также привлечения материальных и трудовых ресурсов местной администрации. Результативность Программы подтверждается степенью достижения результатов и полученным социально-экономическим эффектом от использования бюджетных средств. Используемые качественные характеристики определения результативности и эффективности расходования бюджетных средств основаны на следующих критериях:

* на реализацию работ – эффективность высокая (цены на выполнение работ и материалы оказались ниже рыночных, благодаря конкурсному размещению муниципального заказа);
* на решение задачи – эффективность высокая (использование всех имеющихся ресурсов);
* на достижение цели – эффективность высокая (создание комфортной среды для горожан и поддержание интереса жителей округа к участию в реализации планов благоустройства дворовых территорий).

Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в натуральной и стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах.

Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность Программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании.

В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности.

При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов.

**По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на 2023 год» эффективна, целесообразна к финансированию.**