|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год»  И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | |
| № п/п | **Наименование мероприятия** |  | **Натуральные показатели** | | | **Финансовые показатели** | | | **Примечание** |
| **ед.изм.** | **Запланировано** | **Исполнено** | **% испол-нения** | **Запланировано** | **Исполнено** | **% испол-нения** |  |
| 1. | **Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 1.1 | **Восстановление дорожного покрытия придомовых и дворовых территорий по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 17 линия, д.18 к.1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт асфальтобетонного покрытия | кв.м | 1012 | 1012 | 100% | 1968,6 | 1958,7 | 99,5% |  |
| 1.1.2 | 19 линия, д.8, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт асфальтобетонного покрытия | кв.м | 610 | 610 | 100% | 1199,4 | 1193,3 | 99,5% |  |
| 1.1.3 | 4 линия, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт асфальтобетонного покрытия | кв.м | 26 | 26 | 100% | 166,7 | 165,8 | 99,5% |  |
| 1.1.4 | 12 линия, д.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт асфальтобетонного покрытия | кв.м | 27 | 27 | 100% | 173,5 | 172,6 | 99,5% |  |
| 1.1.5 | 5 линия - Бугский пер., д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт бетонного ограждения (парапета) | пог.м | 157,8 | 157,8 | 100% | 191,8 | 190,8 | 99,5% |  |
| 1.1.6 | 12 линия, д.27/48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощение дворовой территории | кв.м | 502,8 | 502,8 | 100% | 1845,4 | 1836,2 | 99,5% |  |
| 1.1.7 | 14 линия, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощение дворовой территории | кв.м | 955,6 | 955,6 | 100% | 3433,0 | 3415,8 | 99,5% |  |
| 1.1.8 | 14 линия, д.25,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт асфальтобетонного покрытия | кв.м | 28,3 | 28,3 | 100% | 184,5 | 183,5 | 99,5% |  |
| 1.1.9 | Территория МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт асфальтобетонного покрытия (картами) | кв.м | 835,0 | 835,0 | 100% | 1378,6 | 1336,0 | 96,9% |  |
|  | ремонт мощения | кв.м | 20,0 | 20,0 | 100% | 41,9 | 41,6 | 99,3% |  |
|  | **Итого ремонт покрытий:** |  | **4174,5** | **4174,5** | **100%** | **10583,4** | **10494,3** | **99,2%** |  |
| 1.2 | **Осуществление технического надзора** | мес. | 4,0 | 4,0 | 100% | 140,0 | 100,0 | 71,4% | Экономия средств в результате заключения контракта с ИП |
| 1.3 | **Разработка и согласование проектно-сметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых территорий, полиграфические работы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | выполнение камеральных работ |  |  |  |  | 30,0 | 7,5 | 25,0% | Использование ресурсов местной администрации |
| 1.3.2 | выполнение топографической съемки | га. | 11,5 | 0,0 | 0% | 150,0 | 0 | 0,0% | Вследствии неисполнения контракта подрядчиком проведена процедура расторжения контракта |
| 1.3.3 | разработка схем (проектирование) | шт. | 4,0 | 4,0 | 100% | 100,0 | 100 | 100,0% |  |
| 1.3.4 | проведение анализа послойных исследований уровней загрязнения почв, расчёт класса опасности | шт. | 9,0 | 0,0 | 0% | 10,0 | 0 | 0,0% | Изменение порядка технологического регламента по обращению со строительными отходами |
| 1.3.5 | составление смет | шт. | 93,0 | 93,0 | 100% | 150,0 | 62,3 | 41,5% | Экономия средств в результате заключения контракта с физическим лицом |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **440,0** | **169,8** | **38,6%** |  |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **11163,4** | **10764,1** | **96,4%** |  |
| 2. | **Установка, содержание и ремонт ограждений газонов** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Установка и ремонт ограждений газонов по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 4 линия, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж ограждений газонов | пог.м | 98,5 | 98,5 | 100% | 22,4 | 22,3 | 99,6% |  |
|  | установка ограждений газонов | пог.м | 68,7 | 68,7 | 100% | 162,1 | 161,2 | 99,4% |  |
| 2.1.2 | 5 линия - Бугский пер., д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж ограждений газонов | пог.м | 195,0 | 195,0 | 100% | 44,4 | 44,1 | 99,3% |  |
|  | ремонт ограждений газонов | пог.м | 124,0 | 124,0 | 100% | 33,3 | 33,1 | 99,4% |  |
| 2.1.3 | 12 линия, д.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка ограждений газонов | пог.м | 51,0 | 51,0 | 100% | 120,3 | 119,7 | 99,5% |  |
| 2.1.4 | 14 линия, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж ограждений газонов | пог.м | 73,8 | 73,8 | 100% | 16,8 | 16,7 | 99,4% |  |
|  | установка ограждений газонов | пог.м | 73,8 | 73,8 | 100% | 174,1 | 173,2 | 99,5% |  |
| 2.1.5 | 14 линия, д.25,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж ограждений газонов | пог.м | 51,0 | 51,0 | 100% | 11,5 | 11,4 | 99,1% |  |
|  | установка существующих ограждений газонов | пог.м | 51,0 | 51,0 | 100% | 20,8 | 20,6 | 99,0% |  |
|  | ремонт ограждений газонов (покраска) | пог.м | 51,0 | 51,0 | 100% | 11,0 | 10,9 | 99,1% |  |
| 2.1.6 | 15 линия, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка ограждений газонов | пог.м | 9,0 | 9,0 | 100% | 20,9 | 20,8 | 99,5% |  |
| 2.2 | **Содержание ограждений газонов (ремонт и покраска) на территории МО** | пог.м | 5583,0 | 5583,0 | 100% | 1768,1 | 1702,1 | 96,3% |  |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **2405,7** | **2336,1** | **97,1%** |  |
| 3. | **Установка и содержание малых архитектурных форм (уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 50,0 | 50,0 | 100% | 538,2 | 534,8 | 99,4% |  |
| 3.2 | демонтаж уличной мебели | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 1,2 | 1,2 | 100,0% |  |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **539,4** | **536,0** | **99,4%** |  |
| 4. | **Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 линия, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж ограждения контейнерной площадки | куб.м | 3,7 | 3,7 | 100% | 12,4 | 11,5 | 92,7% |  |
|  | ремонт асфальтобетонного покрытия под контейнерную площадку | кв.м | 100,0 | 100,0 | 100% | 196,0 | 195,8 | 99,9% |  |
|  | оборудование контейнерной площадки | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 220,0 | 218,8 | 99,5% |  |
|  | **Итого по адресу:** |  |  |  |  | **428,4** | **426,1** | **99,5%** |  |
|  | 14 линия, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж ограждения контейнерной площадки | куб.м | 3,0 | 3,0 | 100% | 20,1 | 19,9 | 99,0% |  |
|  | оборудование контейнерной площадки | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 90,4 | 89,9 | 99,4% |  |
|  | **Итого по адресу:** |  |  |  |  | **110,5** | **109,8** | **99,4%** |  |
|  | 5 линия - Бугский пер., д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудование контейнерной площадки | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 95,0 | 72,2 | 76,0% | Экономия средств в результате проведения конкурсных процедур |
|  | **Итого по адресу:** |  |  |  |  | **95,0** | **72,2** | **76,0%** |  |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **633,9** | **608,1** | **95,9%** |  |
| 5. | **Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение месячников по благоустройству | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 25,0 | 15,8 | 63,2% |  |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **25,0** | **15,8** | **63,2%** |  |
| 6. | **Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение, доставка и посадка растений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | посадка деревьев по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 линия д.25,27 | шт. | 3,0 | 3,0 | 100% | 25,8 | 25,6 | 99,2% |  |
| 6.1.2 | посадка кустарников по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 линия д.19 | шт. | 465,0 | 465,0 | 100% | 266,6 | 265,2 | 99,5% |  |
|  | 12 линия д.23 | шт. | 347,0 | 347,0 | 100% | 170,8 | 169,9 | 99,5% |  |
|  | 14 линия д.5 | шт. | 137,0 | 137,0 | 100% | 76,8 | 76,4 | 99,5% |  |
|  | 14 линия д.25,27 | шт. | 541,0 | 541,0 | 100% | 253,4 | 252,1 | 99,5% |  |
|  | 5 линия - Бугский пер., д.4 | шт. | 1214,0 | 1214,0 | 100% | 650,8 | 647,4 | 99,5% |  |
| 6.1.3 | посадка многолетников по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 линия д.5 | шт. | 26,0 | 26,0 | 100% | 9,0 | 8,9 | 98,9% |  |
|  | 5 линия - Бугский пер., д.4 | шт. | 395,0 | 395,0 | 100% | 105,2 | 104,7 | 99,5% |  |
| 6.1.4 | посадка цветочной рассады в цветочные вазоны и клумбы на территории округа | шт. | 10351,0 | 10351,0 | 100% | 319,8 | 318,2 | 99,5% |  |
| 6.2 | Содержание территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зелёных насаждений, защита зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | уход за цветниками | кв.м | 191,5 | 191,5 | 100% | 134,9 | 134,1 | 99,4% |  |
| 6.2.2 | уход за многолетними растениями | шт. | 246,0 | 246,0 | 100% | 132,0 | 112,6 | 85,3% | Экономия средств в результате проведения конкурсных процедур |
| 6.3 | Содержание территорий зелёных насаждений общего пользования (уборка) | кв.м | 55917,0 | 55917,0 | 100% | 1711,7 | 1711,7 | 100,0% |  |
| 6.4 | Содержание и ремонт объектов зелёных насаждений (санитарная, формовочная, омолаживающая обрезка деревьев и кустарников) | шт. | 189,0 | 189,0 | 100% | 732,9 | 728,7 | 99,4% |  |
| 6.5 | Восстановление газонов по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | 4 линия д.19 | кв.м | 404,0 | 404,0 | 100% | 224,8 | 223,6 | 99,5% |  |
| 6.5.2 | 12 линия д.23 | кв.м | 305,3 | 305,3 | 100% | 171,6 | 169 | 98,5% |  |
| 6.5.3 | 14 линия д.5 | кв.м | 305 | 305 | 100% | 179,4 | 178,4 | 99,4% |  |
| 6.5.4 | 14 линия д.25,27 | кв.м | 349,6 | 349,6 | 100% | 194,5 | 193,5 | 99,5% |  |
| 6.5.5 | 5 линия - Бугский пер., д.4 | кв.м | 686,8 | 686,8 | 100% | 382,1 | 380,1 | 99,5% |  |
|  | **Итого восстановление газонов:** | **кв.м** | **2050,7** | **2050,7** | **100%** | **1152,4** | **1144,6** | **99,3%** |  |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **5742,1** | **5700,1** | **99,3%** |  |
| 7. | **Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Снос древостоя | шт. | 89,0 | 89,0 | 100% | 850,0 | 775,1 | 91,2% | Экономия средств в результате проведения конкурсных процедур |
|  | **Итого по разделу:** | **шт.** | **89,0** | **89,0** | **100%** | **850,0** | **775,1** | **91,2%** |  |
| 8. | **Создание зон отдыха, обустройство территорий детских площадок по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 4 линия д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обустройство покрытия детской площадки цветной резиновой крошкой | кв.м | 138,4 | 138,4 | 100% | 757,6 | 753,8 | 99,5% |  |
|  | мощение зоны отдыха | кв.м | 47,5 | 47,5 |  | 166,4 | 165,5 | 99,5% |  |
|  | мощение дорожек | кв.м | 15,3 | 15,3 |  | 76,3 | 75,9 | 99,5% |  |
|  | демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 5,0 | 5,0 |  | 30,0 | 29,7 | 99,0% |  |
|  | завоз песка в песочницы | куб.м | 3,0 | 3,0 |  | 8,2 | 8,1 | 98,8% |  |
|  | установка детского игрового оборудования | шт. | 5,0 | 5,0 |  | 89,4 | 89,0 | 99,6% |  |
|  | **Итого по адресу:** |  |  |  |  | **1127,9** | **1122,0** | **99,5%** |  |
| 8.2 | 12 линия д.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обустройство покрытия детской площадки цветной резиновой крошкой | кв.м | 306,3 | 306,3 | 100% | 1699,7 | 471,1 | 27,7% | Устройство щебеночно-набивного покрытия взамен запланированной цветной резиновой крошки по рекомендации КГА |
|  | мощение зоны отдыха | кв.м | 44,2 | 44,2 | 100% | 172,1 | 169,4 | 98,4% |  |
|  | мощение дорожек | кв.м | 51,0 | 51,0 | 100% | 176,6 | 175,7 | 99,5% |  |
|  | демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 11,0 | 11,0 | 100% | 19,5 | 19,4 | 99,5% |  |
|  | завоз песка в песочницы | куб.м | 9,0 | 9,0 | 100% | 24,4 | 24,1 | 98,8% |  |
|  | разборка бетонных конструкций | куб.м | 0,5 | 0,5 | 100% | 6,6 | 6,5 | 98,5% |  |
|  | установка детского игрового оборудования | шт. | 10,0 | 10,0 | 100% | 565,3 | 562,5 | 99,5% |  |
|  | **Итого по адресу:** |  |  |  |  | **2664,2** | **1428,7** | **53,6%** |  |
| 8.3 | 14 линия д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обустройство покрытия детской площадки цветной резиновой крошкой | кв.м | 25,6 | 25,6 | 100% | 157,4 | 157,4 | 100,0% |  |
|
|  | мощение зоны отдыха | кв.м | 13,2 | 13,2 | 100% | 63,0 | 62,9 | 99,8% |  |
|  | мощение дорожек | кв.м | 34,0 | 34,0 | 100% | 154,3 | 154,3 | 100,0% |  |
|  | демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 0,2 | 0,2 | 100,0% |  |
|  | завоз песка в песочницу | куб.м | 1,5 | 1,5 | 100% | 4,1 | 4,1 | 100,0% |  |
|  | установка детского игрового оборудования | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 25,2 | 25,0 | 99,2% |  |
|  | **Итого по адресу:** |  |  |  |  | **404,2** | **403,9** | **99,9%** |  |
| 8.4 | 14 линия д.25,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обустройство покрытия детской площадки цветной резиновой крошкой | кв.м | 96,7 | 96,7 | 100% | 549,1 | 546,3 | 99,5% |  |
|
|  | мощение зоны отдыха | кв.м | 56 | 56 | 100% | 196,1 | 195,1 | 99,5% |  |
|  | мощение дорожек | кв.м | 13,1 | 13,1 | 100% | 72,0 | 71,5 | 99,3% |  |
|  | демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 7,9 | 7,8 | 98,7% |  |
|  | установка детского игрового оборудования | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 444,6 | 442,4 | 99,5% |  |
|  | **Итого по адресу:** |  |  |  |  | **1269,7** | **1263,1** | **99,5%** |  |
| 8.5 | 5 линия - Бугский пер., д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обустройство покрытия детской площадки цветной резиновой крошкой | кв.м | 657,4 | 657,4 | 100% | 3580,2 | 3562,3 | 99,5% |  |
|
|  | мощение зоны отдыха | кв.м | 244,7 | 244,7 | 100% | 1018,0 | 1012,9 | 99,5% |  |
|  | мощение дорожек | кв.м | 218,8 | 218,8 | 100% | 789,2 | 785,2 | 99,5% |  |
|  | завоз песка в песочницы | куб.м | 9,0 | 9,0 | 100% | 24,4 | 24,1 | 98,8% |  |
|  | демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 11,0 | 11,0 | 100% | 21,7 | 21,6 | 99,5% |  |
|  | установка детского игрового оборудования | шт. | 15,0 | 15,0 | 100% | 2382,1 | 2355,7 | 98,9% |  |
|  | **Итого по адресу:** |  |  |  |  | **7815,6** | **7761,8** | **99,3%** |  |
| 8.6 | набережная Макарова, д.14-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,9 | 1,8 | 94,7% |  |
|  | установка детского игрового оборудования | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 17,6 | 17,5 | 99,4% |  |
|  | **Итого по адресу:** |  |  |  |  | **19,5** | **19,3** | **99,0%** |  |
| 8.7 | завоз песка в песочницы на территории МО | куб.м | 47,5 | 47,5 | 100% | 128,4 | 127,7 | 99,5% |  |
| 8.8 | ремонт детского оборудования на территории МО |  |  |  |  | 185,4 | 44,5 | 24,0% | Частично ремонт осущуществлялся в период проведения месячника по благоустройству сотрудниками местной администрации |
| 8.9 | технический надзор (обустройство покрытий детских площадок) | мес. | 4,0 | 4,0 | 100% | 4,8 | 0 | 0,0% | Заключение единого контракта на осуществление технического надзора, включающего обустройство покрытий детских площадок |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **13619,7** | **12171,0** | **89,4%** |  |
| 9. | **Обустройство территорий спортивных площадок по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 14 линия д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж детского спортивного оборудования | шт. | 1,0 | 0,0 | 0% | 5,8 | 0 | 0,0% | С учетом протокола общего собрания жителей, проведенного в процессе реализации работ по благоустройству, отменен демонтаж существующего спортивного оборудования и установка нового спортивного комплекса |
|  | установка спортивного оборудования | шт. | 1,0 | 0,0 | 0% | 69,2 | 0 | 0,0% |
| 9.2 | 14 линия д.25,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж детского спортивного оборудования | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 5,7 | 5,6 | 98,2% |  |
|  | установка детского спортивного оборудования | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 117,6 | 116,9 | 99,4% |  |
| 9.3 | 5 линия - Бугский пер., д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка спортивного оборудования | шт. | 4,0 | 4,0 | 100% | 441,7 | 429,6 | 97,3% |  |
| 9.4 | Косая линия, д.24/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка спортивного оборудования | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 39,4 | 39,2 | 99,5% |  |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **679,4** | **591,3** | 87,0% |  |
| 10. | **Организация учёта внутриквартального озеленения** | га | 5,4 | 5,4 | 100% | 300,0 | 239,0 | 79,7% | Экономия средств в результате проведения конкурсных процедур |
|  | **Итого по разделу:** | га | 5,4 | 5,4 | 100% | **300,0** | **239,0** | 79,7% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **35958,6** | **33736,6** | 93,8% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный округ №7 «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год»** | | | | | | | | | |
|
| № п/п | **Наименование** | **Количественные показатели при реализации муниципальной программы** | | | | | | | |
| **ед изм.** | | **Запланировано** | | **Исполнено** | | **% исполнения** | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1 | Площадь отремонтированного (восстановленного) асфальтобетонного покрытия придомовых и дворовых территорий | кв.м | | 2538,3 | | 2538,3 | | 100,0% | |
| 2 | Площадь отремонтированного (восстановленного) мощения придомовых и дворовых территорий | кв.м | | 1478,4 | | 1478,4 | | 100,0% | |
| 3 | Количество (длина) демонтированных ограждений газонов | пог.м | | 418,3 | | 418,3 | | 100,0% | |
| 4 | Количество (длина) установленных ограждений газонов (дворовых) | пог.м | | 202,5 | | 202,5 | | 100,0% | |
| 5 | Количество (длина) отремонтированных ограждений газонов | пог.м | | 5758,0 | | 5758,0 | | 100,0% | |
| 6 | Количество установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | | 50,0 | | 50,0 | | 100,0% | |
| 7 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий придомовых и дворовых территорий | ед. | | 4,0 | | 4,0 | | 100,0% | |
| 8 | Количество оборудованых контейнерных площадок на дворовых территориях | шт. | | 3,0 | | 3,0 | | 100,0% | |
| 9 | Площадь отремонтированных (восстановленных) газонов на территориях зелёных насаждений | кв.м | | 2 050,7 | | 2 050,7 | | 100% | |
| 10 | Количество посаженных кустарников на территориях зелёных насаждений | шт. | | 2704 | | 2704 | | 100% | |
| 11 | Количество посаженных деревьев на территориях зелёных насаждений | шт. | | 3 | | 3 | | 100% | |
| 12 | Количество удалённых аварийных больных деревьев и кустарников | шт. | | 89 | | 89 | | 100% | |
| 13 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнена посадка деревьев и кустарников на территориях зелёных насаждений | ед. | | 5 | | 5 | | 100% | |
| 14 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) газонов | ед. | | 5 | | 5 | | 100% | |
| 15 | Площадь мощения зоны отдыха детских площадок | кв.м | | 405,6 | | 405,6 | | 100% | |
| 16 | Площадь мощения дорожек детских площадок | кв.м | | 332,2 | | 332,2 | | 100% | |
| 17 | Количество установленного спортивного оборудования | шт. | | 7 | | 6 | | 86% | |
| 18 | Площадь обустроенных детских площадок с покрытием цветной резиновой крошкой | кв.м | | 1224,4 | | 918,1 | | 75% | |
| 19 | Количество установленного детского игрового оборудования | шт. | | 35 | | 35 | | 100% | |
| 20 | Количество обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошки | ед. | | 5 | | 4 | | 80% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Интегральная оценка эффективности Программы.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий | **Формулировка критерия** | **Содержание критерия** | | | | | | | **Балльная система оценки** |
| *К1* | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Благоустройство муниципального образования - приоритетная задача социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | | | | | | | **10** |
| *К2* | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | | | | | | | **10** |
| *К3* | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации программы. | | | | | | | **10** |
| *К4* | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | | | | | | | **10** |
| *К5* | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | | | | | | | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+10+10+10+10=50;** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Выводы.** | | | | | | | | | |
| Исходя из оценки достигнутых количестенных и качественных показателей Программы, а именно в абсолютном выражении экономия бюджетных средств составила 2222,0 тыс.руб или 6,2%, можно сделать вывод об экономичности Программы. Продуктивность Программы, выраженная соотношением между полученными результатами и использованными финансовыми и материальными затратами достигнута в основном за счет проведения конкурсных процедур, а также привлечения материальных и трудовых ресурсов местной администрации. Результативность Программы подтверждается степенью достижения результатов и полученным социально-экономическим эффектом от использования бюджетных средств. Используемые качественные характеристики определения результативности и эффективности расходования бюджетных средств основаны на следующих критериях: - на реализацию работ – эффективность высокая (цены на выполнение работ и материалы оказались ниже рыночных, благодаря конкурсному размещению муниципального заказа); - на решение задачи – эффективность высокая (использование всех имеющихся ресурсов); - на достижение цели – эффективность высокая (создание комфортной среды для горожан и поддержание интереса жителей округа к участию в реализации планов благоустройства дворовых территорий). | | | | | | | | | |
| Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в натуральной и стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах.Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность Программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании. В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности.При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов. | | | | | | | | | |
| **По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год» эффективна, целесообразна к финансированию.** | | | | | | | | | |