|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование муниципальный округ №7** | | | | | | | | | |  |
| **ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" на 2014 год** | | | | | | | | | |  |
| **И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. измер.** | **Натуральные показатели** | | | **Финансовые показатели** | | | **Примечание** |
|  | **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано (тыс.руб.)** | **Исполнено (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **1.** | **Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.1.** | **5 линия д.36,40** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б мелкозернистого плотного Тип Б М1 ср. толщиной 4 см и верхнего слоя покрытия из а/б мелкозернистого плотного Тип Б М1 ср. толщиной 5 см с применением укладчиков асфальтобетона | м2 | 456,0 | 456,0 | 100,0% | 1 089,3 | 991,3 | 91,0% | Перевод газона в ЗНОП |
|  | 1.1.2 | разборка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 210,0 | 139,1 | 66,2% |
|  | 1.1.3 | установка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 210,0 | 139,1 | 66,2% |
|  | 1.1.4 | регулировка высотного положения крышек колодцев (до 10 см) | шт. | 2 | 2 | 100,0% |
|  | 1.1.5 | текущий ремонт (восстановление) дорожки с асфальтобетонным покрытием из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см однослойного, вручную | м2 | 72,8 | 72,8 | 100,0% | 100,6 | 100,5 | 100% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **1 189,9** | **1 091,8** | **91,8%** |  |
|  | **1.2.** | **8 линия д.1/20** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 | текущий ремонт (восстановление) мощения | м2 | 651,4 | 651,4 | 100% | 1950,6 | 1950,5 | 100,0% |  |
|  | 1.2.2 | установка желобов | шт. | 8 | 8 | 100% |
|  | 1.2.3 | разборка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 74,0 | 74,0 | 100% |
|  | 1.2.4 | установка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 74,0 | 74,0 | 100% |
|  | 1.2.5 | регулировка высотного положения крышек колодцев (до 10 см) | шт. | 18 | 18 | 100% |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **1950,6** | **1950,5** | **100,0%** |  |
|  | **1.3.** | **9 линия д.6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную | м2 | 144,0 | 0,0 | 0% | 244,8 | 0,0 | 0,0% | Перевод дворовой территории в долевую собственность жителей |
|  | 1.3.2 | регулировка высотного положения крышек колодцев (до 10 см) | шт. | 2 | 0 | 0% |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **244,8** | **0,0** | **0,0%** |  |
|  | **1.4.** | **16 линия д.9-11** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную | м2 | 749,0 | 683,9 | 91,3% | 1 378,9 | 1 278,4 | 92,7% | Корректировка границ участка асфальтобетонного покрытия |
|  | 1.4.2 | разборка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 73,0 | 73,0 | 100% |
|  | 1.4.3 | установка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 66,0 | 66,0 | 100% |
|  | 1.4.4 | разборка бетонных конструкций | м3 | 7,2 | 7,2 | 100% |
|  | 1.4.5 | разборка кирпичных конструкций | м3 | 4,8 | 4,8 | 100% |
|  | 1.4.6 | разборка деревянных конструкций | м3 | 0,2 | 0,2 | 100% |
|  | 1.4.7 | регулировка высотного положения крышек колодцев (до 10 см) | шт. | 14 | 14 | 100% |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **1 378,9** | **1 278,4** | **92,7%** |  |
|  | **1.5.** | **21 линия д.16 к.1-8 - 21 линия д.18 - Средний пр. д.76/18** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.5.1** | **21 линия д.16 к.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную | м2 | 69,5 | 69,5 | 100% | 385,3 | 385,2 | 100% |  |
|  | 1.5.1.2 | текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории (карта) | м2 | 19,0 | 19,0 | 100% |
|  | 1.5.1.3 | разборка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 165,0 | 165,0 | 100% |
|  | 1.5.1.4 | установка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 165,0 | 165,0 | 100% |
|  |  | **итого:** |  |  |  |  | **385,3** | **385,2** | **100%** |  |
|  | **1.5.2** | **21 линия д.16 к.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.2.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную | м2 | 100,0 | 100,0 | 100% | 276,1 | 276,0 | 100% |  |
|  | 1.5.2.2 | текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории (карта) | м2 | 54,0 | 54,0 | 100% |
|  | 1.5.2.3 | разборка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 22,0 | 22,0 | 100% |
|  | 1.5.2.4 | установка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 22,0 | 22,0 | 100% |
|  |  | **итого:** |  |  |  |  | **276,1** | **276,0** | **100%** |  |
|  | **1.5.3** | **21 линия д.16 к.3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.3.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную | м2 | 89,5 | 89,5 | 100% | 415,3 | 415,3 | 100,0% |  |
|  | 1.5.3.2 | текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории (карта) | м2 | 2,0 | 2,0 | 100% |
|  | 1.5.3.3 | разборка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 177,0 | 177,0 | 100% |
|  | 1.5.3.4 | установка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 177,0 | 177,0 | 100% |
|  |  | **итого:** |  |  |  |  | **415,3** | **415,3** | **100,0%** |  |
|  | **1.5.4** | **21 линия д.16 к.4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.4.1 | текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории (карта) | м2 | 28,5 | 28,5 | 100% | 85,6 | 85,6 | 100,0% |  |
|  | 1.5.4.2 | разборка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 33,0 | 33,0 | 100% |
|  | 1.5.4.3 | установка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 33,0 | 33,0 | 100% |
|  |  | **итого:** |  |  |  |  | **85,6** | **85,6** | **100,0%** |  |
|  | **1.5.5** | **21 линия д.16 к.5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.5.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную | м2 | 4,2 | 4,2 | 100% | 40,2 | 40,2 | 100,0% |  |
|  | 1.5.5.2 | текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории (карта) | м2 | 8,0 | 8,0 | 100% |
|  | 1.5.5.3 | разборка кирпичных конструкций | м3 | 1,3 | 1,3 | 100% |
|  |  | **итого:** |  |  |  |  | **40,2** | **40,2** | **100,0%** |  |
|  | **1.5.6** | **21 линия д.16 к.7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.6.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную | м2 | 31,0 | 31,0 | 100% | 80,5 | 80,4 | 99,9% |  |
|  | 1.5.6.2 | разборка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 16,0 | 16,0 | 100% |
|  | 1.5.6.3 | установка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 16,0 | 16,0 | 100% |
|  |  | **итого:** |  |  |  |  | **80,5** | **80,4** | **99,9%** |  |
|  | **1.5.7** | **21 линия д.16 к.8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.7.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную | м2 | 43,0 | 43,0 | 100% | 119,6 | 119,5 | 99,9% |  |
|  | 1.5.7.2 | текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории (карта) | м2 | 11,0 | 11,0 | 100% |
|  | 1.5.7.3 | разборка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 29,0 | 29,0 | 100% |
|  | 1.5.7.4 | установка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 19,0 | 19,0 | 100% |
|  |  | **итого:** |  |  |  |  | **119,6** | **119,5** | **99,9%** |  |
|  | **1.5.8** | **21 линия д.18** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.8.1 | текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории (карта) | м2 | 9,0 | 9,0 | 100% | 65,2 | 65,2 | 100% |  |
|  | 1.5.8.2 | разборка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 38,0 | 38,0 | 100% |
|  | 1.5.8.3 | установка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 38,0 | 38,0 | 100% |  |
|  |  | **итого:** |  |  |  |  | **65,2** | **65,2** | **100%** |  |
|  | **1.5.9** | **Средний пр. д.76/18** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.9.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную | м2 | 11,0 | 11,0 | 100% | 54,1 | 54,0 | 100% |  |
|  | 1.5.9.2 | текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории (карта) | м2 | 2,0 | 2,0 | 100% |
|  | 1.5.9.3 | разборка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 22,0 | 22,0 | 100% |
|  | 1.5.9.4 | установка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 22,0 | 22,0 | 100% |
|  |  | **итого:** |  |  |  |  | **54,1** | **54,0** | **100%** |  |
|  | **1.6.** | **Большой пр., В.О., д.72** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б мелкозернистого плотного Тип Б М1 ср. толщиной 3 см и верхнего слоя покрытия из а/б мелкозернистого плотного Тип Б М1 ср. толщиной 5 см вручную | м2 | 161,0 | 161,0 | 100% | 289,9 | 289,9 | 100% |  |
|  | 1.6.2 | разборка бетонных конструкций | м3 | 22,0 | 22,0 | 100% |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **289,9** | **289,9** | **100%** |  |
|  | **1.7.** | **Косая линия д.24/25** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б мелкозернистого плотного Тип Б М1 ср. толщиной 3 см и верхнего слоя покрытия из а/б мелкозернистого плотного Тип Б М1 ср. толщиной 5 см вручную | м2 | 98,0 | 92,0 | 93,9% | 156,5 | 148,7 | 95% | Корректировка границ участка асфальтобетонного покрытия |
|  | 1.7.2 | текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории (карта) | м2 |
|  | 1.7.3 | регулировка высотного положения крышек колодцев (до 10 см) | шт. | 2 | 2 | 100% |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **156,5** | **148,7** | **95%** |  |
|  | **1.8.** | **наб. л.Шмидта д.29** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.1 | текущий ремонт (восстановление) мощения | м2 | 567,0 | 567,0 | 100% | 1 678,9 | 1 678,9 | 100% |  |
|  | 1.8.2 | установка бортовых камней БР 100х30х15 | пм | 16,0 | 16,0 | 100% |
|  | 1.8.3 | установка желобов | шт. | 19 | 19 | 100% |
|  | 1.8.4 | регулировка высотного положения крышек колодцев (до 10 см) | шт. | 17 | 17 | 100% |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **1 678,9** | **1 678,9** | **100%** |  |
|  |  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **8 411,4** | **7 959,6** | **94,6%** |  |
|  | **2.** | **Установка и демонтаж ограждений газонов (дворовых) по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2.1** | **1 линия д.32** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 45,0 | 45,0 | 100% | 84,6 | 84,6 | 100% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **84,6** | **84,6** | **100%** |  |
|  | **2.2** | **1 линия д.36** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждений газонов | пм | 64,0 | 64,0 | 100% | 10,5 | 9,9 | 94,3% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 64,0 | 64,0 | 100% | 120,4 | 119,1 | 98,9% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **130,9** | **129,0** | **98,5%** |  |
|  | **2.3** | **1 линия д.38** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 52,0 | 52,0 | 100% | 97,8 | 97,8 | 100,0% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **97,8** | **97,8** | **100,0%** |  |
|  | **2.4** | **5 линия д.36,40** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждений газонов | пм | 41,0 | 0,0 | 0% | 6,7 | 0,0 | 0% | Перевод газона в ЗНОП |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 19,0 | 19,0 | 100% | 35,6 | 35,3 | 99,2% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **42,3** | **35,3** | **83,5%** |  |
|  | **2.5** | **8 линия д.1/20** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов (с разборкой бетонных оснований) | пм | 69,0 | 69,0 | 100% | 41,1 | 37,3 | **90,8%** |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 69,0 | 69,0 | 100% | 129,8 | 128,4 | **98,9%** |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **170,9** | **165,7** | **97%** |  |
|  | **2.6** | **9 линия д.6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 100,0 | 0,0 | 0% | 16,3 | 0,0 | 0% | Перевод дворовой территории в долевую собственность жителей |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **16,3** | **0,0** | **0%** |  |
|  | **2.7** | **16 линия д.9-11** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 49,0 | 49,0 | 100% | 8,0 | 7,5 | 93,8% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 47,0 | 47,0 | 100% | 88,4 | 87,5 | 99,0% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **96,4** | **95,0** | **98,5%** |  |
|  | **2.8** | **16 линия д.31-35** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 22,0 | 22,0 | 100% | 41,4 | 40,9 | 98,8% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **41,4** | **40,9** | **98,8%** |  |
|  | **2.9** | **18 линия д.25** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 26,0 | 26,0 | 100% | 48,9 | 48,9 | 100% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **48,9** | **48,9** | **100%** |  |
|  | **2.10** | **21 линия д.14** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 65,0 | 65,0 | 100% | 10,6 | 10,0 | 94,3% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 59,0 | 59,0 | 100% | 111,0 | 109,8 | 98,9% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **121,6** | **119,8** | **98,5%** |  |
|  | **2.11** | **21 линия д.16 к.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 154,0 | 154,0 | 100% | 25,2 | 23,8 | 94,4% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 190,0 | 190,0 | 100% | 357,2 | 353,6 | 99,0% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **382,4** | **377,4** | **98,7%** |  |
|  | **2.12** | **21 линия д.16 к.3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 154,0 | 154,0 | 100% | 25,2 | 23,7 | 94,0% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 300,0 | 300,0 | 100% | 564,0 | 558,3 | 99,0% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **589,2** | **582,0** | **98,8%** |  |
|  | **2.13** | **21 линия д.16 к.5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 2,0 | 2,0 | 100% | 3,8 | 3,8 | 100,0% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **3,8** | **3,8** | **100,0%** |  |
|  | **2.14** | **21 линия д.16 к.8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 12,0 | 12,0 | 100% | 22,6 | 22,6 | 100,0% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **22,6** | **22,6** | **100,0%** |  |
|  | **2.15** | **21 линия д.18** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 38,0 | 38,0 | 100% | 6,2 | 5,9 | 95,2% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 38,0 | 38,0 | 100% | 71,5 | 70,7 | 98,9% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **77,7** | **76,6** | **98,6%** |  |
|  | **2.16** | **Средний пр. д.76/18** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 5,0 | 5,0 | 100% | 9,4 | 9,4 | 100% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **9,4** | **9,4** | **100%** |  |
|  |  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **1 936,2** | **1 888,8** | **97,6%** |  |
|  | **3.** | **Установка ограждений газонов (внешних) по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.1** | **10 линия д.5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 141,0 | 141,0 | 100% | 23,3 | 21,8 | 93,6% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 141,0 | 141,0 | 100% | 264,2 | 249,3 | 94,4% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **287,5** | **271,1** | **94,3%** |  |
|  | **3.2** | **10 линия д.13** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 63,0 | 63,0 | 100% | 10,4 | 9,7 | 93,3% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 63,0 | 63,0 | 100% | 118,1 | 111,4 | 94,3% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **128,5** | **121,1** | **94,2%** |  |
|  | **3.3** | **10 линия д.15** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 68,0 | 68,0 | 100% | 11,3 | 10,5 | 92,9% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 68,0 | 68,0 | 100% | 127,4 | 120,2 | 94,3% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **138,7** | **130,7** | **94,2%** |  |
|  | **3.4** | **10 линия д.17** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 78,0 | 78,0 | 100% | 12,9 | 12,1 | 93,8% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 78,0 | 78,0 | 100% | 146,2 | 137,9 | 94,3% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **159,1** | **150,0** | **94,3%** |  |
|  | **3.5** | **10 линия д.17 лит.Б** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 16,0 | 16,0 | 100% | 2,7 | 2,5 | 92,6% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 16,0 | 16,0 | 100% | 30,0 | 28,3 | 94,3% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **32,7** | **30,8** | **94,2%** |  |
|  | **3.6** | **10 линия д.19** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 108,0 | 108,0 | 100% | 17,3 | 16,7 | 96,5% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 108,0 | 108,0 | 100% | 202,4 | 191,0 | 94,4% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **219,7** | **207,7** | **94,5%** |  |
|  | **3.7** | **10 линия д.21-23** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 40,0 | 40,0 | 100% | 6,6 | 6,2 | 93,9% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 40,0 | 40,0 | 100% | 75,0 | 70,7 | 94,3% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **81,6** | **76,9** | **94,2%** |  |
|  | **3.8** | **10 линия д.23-25** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 42,0 | 42,0 | 100% | 7,0 | 6,5 | 92,9% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 42,0 | 42,0 | 100% | 78,7 | 74,3 | 94,4% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **85,7** | **80,8** | **94,3%** |  |
|  | **3.9** | **11 линия д.14** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 92,0 | 92,0 | 100% | 15,2 | 14,2 | 93,4% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 94,0 | 94,0 | 100% | 176,1 | 166,2 | 94,4% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **191,3** | **180,4** | **94,3%** |  |
|  | **3.10** | **11 линия д.18** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 70,0 | 70,0 | 100% | 11,6 | 10,8 | 93,1% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 70,0 | 70,0 | 100% | 131,2 | 123,8 | 94,4% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **142,8** | **134,6** | **94,3%** |  |
|  | **3.11** | **11 линия д.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 94,0 | 94,0 | 100% | 15,6 | 14,5 | 92,9% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 94,0 | 94,0 | 100% | 176,1 | 166,2 | 94,4% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **191,7** | **180,7** | **94,3%** |  |
|  | **3.12** | **11 линия д.22-24** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 106,5 | 106,5 | 100% | 17,6 | 16,5 | 93,8% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 106,5 | 106,5 | 100% | 200,0 | 188,3 | 94,2% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **217,6** | **204,8** | **94,1%** |  |
|  | **3.13** | **11 линия д.24-26** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 107,5 | 107,5 | 100% | 17,8 | 16,6 | 93,3% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 107,5 | 107,5 | 100% | 201,5 | 190,1 | 94,3% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **219,3** | **206,7** | **94,3%** |  |
|  | **3.14** | **11 линия д.28** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 40,0 | 40,0 | 100% | 6,6 | 6,2 | 93,9% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 40,0 | 40,0 | 100% | 75,0 | 70,7 | 94,3% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **81,6** | **76,9** | **94,2%** |  |
|  | **3.15** | **11 линия д.30** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтаж ограждения газонов | пм | 63,0 | 63,0 | 100% | 10,4 | 9,7 | 93,3% |  |
|  |  | установка ограждения газонов | пм | 63,0 | 63,0 | 100% | 118,1 | 111,4 | 94,3% |  |
|  |  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **128,5** | **121,1** | **94,2%** |  |
|  |  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **2 306,3** | **2 174,3** | **94,3%** |  |
|  | **4.** | **Содержание ограждений газонов** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | содержание ограждений газонов | пм | 6 538,0 | 5008,8 | 77% | 2 901,9 | 723,6 | 24,9% |  |
|  |  | **Итого по разделу:** | пм |  |  |  | **2 901,9** | **723,6** | **24,9%** |  |
|  | **5.** | **Осуществление технического надзора** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | осуществление технического надзора | % | 0,9 |  |  | 120,6 | 44,4 | 36,8% |  |
|  |  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **120,6** | **44,4** | **36,8%** |  |
|  | **6.** | **Установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скамейка (диван деревянный, на чугунных ножках, со спинкой, размер: 1950\*620 мм, Н=840 мм) | шт. | 2 | 2 | 100% | 343,5 | 266,8 | 77,7% | Перевод дворовой территории в долевую собственность жителей |
|  |  | скамейка (диван деревянный, на ж/б ножках, со спинкой, размер: 1950\*700 мм, Н=700 мм) | шт. | 6 | 2 | 33,3% |
|  |  | скамейка (диван дугообразной формы с металлическими поручнями, размер:2500\*900 мм, Н=940 мм) | шт. | 3 | 3 | 100% |
|  |  | урна (ж/б, размер: 440\*440 мм, Н=600 мм) | шт. | 11 | 7 | 63,6% |
|  |  | вазон (ж/б, круглой формы, размер: Ø=960 мм, Н=650 мм ) | шт. | 2 | 2 | 100% |  |
|  |  | вазон (ж/б, квадратной формы, размер: 610\*610 мм, Н=600 мм ) | шт. | 5 | 5 | 100% |
|  |  | вазон (ж/б, круглой формы, размер: Ø=1180 мм, Н=420 мм ) | шт. | 13 | 13 | 100% |
|  |  | **Итого по разделу:** |  | **42** | **34** | **81%** | **343,5** | **266,8** | **74,8%** |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** |  |  |  |  | **16 019,9** | **13 057,5** | **81,5%** |  |
|  | **3.** | **АДРЕСА УСТАНОВКИ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:** | | | | | | | | |
|  | **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. измер.** | **Натуральные показатели** | | | **Сведения об объенмах финансирования** | | | **Примечание** |
|  | **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано (тыс.руб.)** | **Исполнено (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,0 |
|  | 1 | **7 линия д.38** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вазон (ж/б , квадратной формы, размер: 610\*610 мм, Н=600 мм ) | шт. | 3 | 3 | 100% | 11,1 | 10,8 | 97,3% |  |
|  | 2 | **8 линия д.1/20** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скамейка (диван, деревянный, на чугунных ножках, со спинкой, размер: 1950\*620 мм, Н=840 мм) | шт. | 2 | 2 | 100% | 39,4 | 38,9 | 98,7% |  |
|  |  | урна (ж/б, размер: 440\*440 мм, Н=600 мм) | шт. | 1 | 1 | 100% | 2,5 | 2,5 | 100,0% |  |
|  |  | вазон (ж/б, круглой формы, размер: Ø=960 мм, Н=650 мм ) | шт. | 2 | 2 | 100% | 16,8 | 16,5 | 98,2% |  |
|  | 3 | **9 линия д.6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скамейка (диван, деревянный, на ж/б ножках, со спинкой, размер: 1950\*700 мм, Н=700 мм) | шт. | 4 | 0 | 0% | 41,2 | 0,0 | 0,0% |  |
|  |  | урна (ж/б, размер: 440\*440 мм, Н=600 мм) | шт. | 4 | 0 | 0% | 10,0 | 0,0 | 0,0% |  |
|  | 4 | **21 линия д.16 к.3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | урна (ж/б, размер: 440\*440 мм, Н=600 мм) | шт. | 2 | 2 | 100% | 5,0 | 4,9 | 98,0% |  |
|  |  | вазон (ж/б, круглой формы, размер: Ø=1180 мм, Н=420 мм ) | шт. | 13 | 13 | 100% | 130,0 | 107,1 | 82,4% |  |
|  | 5 | **21 линия д.16 к.8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скамейка (диван дугообразной формы с металлическими поручнями, размер:2500\*900 мм, Н=940 мм) | шт. | 2 | 2 | 100% | 33,0 | 32,5 | 98,5% |  |
|  |  | урна (ж/б, размер: 440\*440 мм, Н=600 мм) | шт. | 2 | 2 | 100% | 5,0 | 4,9 | 98,0% |  |
|  | 6 | **Средний пр. д.76/18** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | скамейка (диван дугообразной формы с металлическими поручнями, размер:2500\*900 мм, Н=940 мм) | шт. | 1 | 1 | 100% | 16,5 | 16,3 | 98,8% |  |
|  |  | скамейка (диван, деревянный, на ж/б ножках, со спинкой, размер: 1950\*700 мм, Н=700 мм) | шт. | 2 | 2 | 100% | 20,6 | 20,4 | 99,0% |  |
|  |  | урна (ж/б, размер: 440\*440 мм, Н=600 мм) | шт. | 2 | 2 | 100% | 5,0 | 4,9 | 98,0% |  |
|  | 7 | **наб. л.Шмидта д.29** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вазон (ж/б , квадратной формы, размер: 610\*610 мм, Н=600 мм ) | шт. | 2 | 2 | 100% | 7,4 | 7,2 | 97,3% |  |
|  |  | **Итого:** | **шт.** | **42** | **34** | **81%** | **343,5** | **266,9** | **77,7%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Оценка эффективности муниципальной целевой программы «Благоустройство территории» на 2014 год** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **№ п/п** | **Наименование** | **Количественные показатели при реализации муниципальной целевой программы** | | | | | | | |
|  | **ед изм.** | | **Запланировано** | | **Исполнено** | | **% исполнения** | |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|  | 1 | Площадь отремонтированного (восстановленного) асфальтобетонного покрытия придомовых и дворовых территорий | м2 | | 2162,5 | | 1947,4 | | 90,1% | |
|  | 2 | Площадь отремонтированного (восстановленного) мощения придомовых и дворовых территорий | м2 | | 1218,4 | | 1218,4 | | 100,0% | |
|  | 3 | Количество (длина) демонтированных ограждений газонов (с разборкой бетонных оснований) | пм | | 69,0 | | 69,0 | | 100,0% | |
|  | 4 | Количество (длина) демонтированных ограждений газонов (дворовых) | пм | | 665,0 | | 524,0 | | 78,8% | |
|  | 5 | Количество (длина) демонтированных ограждений газонов (внешних) | пм | | 1129,0 | | 1129,0 | | 100,0% | |
|  | 6 | Количество (длина) установленных ограждений газонов (дворовых) | пм | | 950,0 | | 950,0 | | 100,0% | |
|  | 7 | Количество (длина) установленных ограждений газонов (внешних) | пм | | 1131,0 | | 1131,0 | | 100,0% | |
|  | 8 | Количество (длина) отремонтированных ограждений газонов | пм | | 6538,0 | | 5008,8 | | 76,6% | |
|  | 9 | Количество установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | | 42,0 | | 34,0 | | 81,0% | |
|  | 10 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий придомовых и дворовых территорий | ед. | | 16,0 | | 15,0 | | 93,8% | |
|  | 11 | Количество обустроенных дворовых и придомовых территорий (адресов) малыми архитектурными формами, уличной мебелью и хозяйственно-бытовым оборудованием | ед. | | 7,0 | | 6,0 | | 85,7% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Интегральная оценка эффективности Программы.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Критерий** | **Формулировка критерия** | **Содержание критерия** | | | | | | | **Балльная система оценки** |
|  | ***К1*** | Соответствие МЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | | | | | | | **10** |
|  | ***К2*** | Постановка в МЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | | | | | | | **5** |
|  | ***К3*** | Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации МЦП | Наличие в программе целевых показателей эффективности МЦП, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации МЦП. | | | | | | | **10** |
|  | ***К4*** | Уровень финансового обеспечения МЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение МЦП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | | | | | | | **10** |
|  | ***К5*** | Организация управления и контроля за ходом исполнения МЦП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации МЦП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | | | | | | | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле: | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | **К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;** | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки. | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | **Выводы.** | | | | | | | | | |
|  | Анализ эффективности муниципальной целевой программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории» (далее – Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе анализа эффективности использования бюджетных средств, в первую очередь, изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Результативность показывает степень достижения намеченных целей и решения поставленных задач. При проведении аудита эффективности целевой программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач. | | | | | | | | | |
|  | Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 16 019,9 тыс. руб. до 13 057,5 тыс. руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств и количественных показателей при реализации муниципальной целевой программы выявлено минимальное отклонение и определено как экономически результативные. | | | | | | | | | |
|  | **По результатам оценки эффективности реализации МЦП сделаны следующие выводы: МЦП "Благоустройство территории" эффективна, целесообразна к финансированию.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный специалист по благоустройству Г.А. Шепелева | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование муниципальный округ №7** | | | | | | | | | |
| **ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДВОРОВЫЙ СПОРТ" на 2014 год** | | | | | | | | | |
| **И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. измер.** | **Натуральные показатели** | | | **Финансовые показатели** | | | **Примечание** |
| **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано (тыс.руб.)** | **Исполнено (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Обустройство спортивных площадок по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **7 линия д. 26** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Установка спортивного оборудования | шт. | 1 | 0 | 0% | 10,0 | 0,0 | 0% | Пересмотр планирования адресов по установке оборудования |
|  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **10,0** | **0,0** | **0%** |  |
| **1.2.** | **14 линия д. 25-27** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Установка спортивного оборудования | шт. | 2 | 0 | 0% | 82,8 | 0,0 | 0% | Пересмотр планирования адресов по установке оборудования |
|  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **82,8** | **0,0** | **0%** |  |
| **1.3.** | **16 линия д.9-11** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Обустройство покрытия спортивной площадки из окрашенной резиновой крошки | м2 | 44,0 | 44,0 | 100% | 164,9 | 162,4 | 98,5% |  |
| 1.3.2 | Устройство мощения пешеходных дорожек | м2 | 3,0 | 3,0 | 100% | 12,3 | 12,2 | 99,2% |  |
| 1.3.3 | Установка спортивного оборудования | шт. | 3 | 3 | 100% | 137,9 | 137,9 | 100,0% |  |
| 1.3.4 | Установка информационного стенда | ед. | 1 | 1 | 100% | 14,7 | 14,7 | 100,0% |  |
|  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **329,8** | **327,2** | **99,2%** |  |
| **1.4.** | **20 линия д. 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Установка спортивного оборудования | шт. | 1 | 1 | 100% | 17,1 | 17,1 | 100,0% |  |
|  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **17,1** | **17,1** | **100,0%** |  |
| **1.5.** | **Средний пр. д.76/18** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Обустройство покрытия спортивной площадки из окрашенной резиновой крошки | м2 | 363,0 | 363,0 | 100% | 1 160,7 | 1 160,6 | 100,0% |  |
| 1.5.2 | Устройство мощения пешеходных дорожек | м2 | 38,0 | 38,0 | 100% | 158,0 | 154,4 | 97,7% |  |
| 1.5.3 | Демонтаж и установка оборудования | шт. | 7 | 7 | 100% | 10,5 | 8,4 | 80,0% |  |
| 1.5.4 | Установка спортивного оборудования | шт. | 7 | 7 | 100% | 271,9 | 271,8 | 100,0% |  |
| 1.5.5 | Установка информационного стенда | ед. | 1 | 1 | 100% | 14,7 | 14,7 | 100,0% |  |
|  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **1 615,8** | **1 609,9** | **99,6%** |  |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **2 055,5** | **1 954,2** | **95,1%** |  |
| **2** | **Проведение ремонтных работ спортивного оборудования** |  |  |  |  | 15,0 | 0,0 | 0,0% |  |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **15,0** | **0,0** | **0,0%** |  |
| **3** | **Осуществление технического надзора** | % | 0,9 |  |  | 18,4 | 6,7 | **36,4%** |  |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **18,4** | **6,7** | **36,4%** |  |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** |  |  |  |  | **2 088,9** | **1 960,9** | **93,9%** |  |
| **4.** | **АДРЕСА УСТАНОВКИ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:** | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Адрес** | | **Натуральные показатели** | | | **Финансовые показатели** | | |
| **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано (тыс.руб.)** | **Исполнено (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | теннисный стол (размеры: 2740\*1525 мм) | 7 линия д.26 | | 1 | 0 | 0% | 10,0 | 0,0 | 0% |
| 2 | спортивный тренажер (размеры: 1945х820 мм, Н=1900 мм) | 14 линия д.25-27 | | 1 | 0 | 0% | 22,2 | 0,0 | 0% |
| 3 | спортивный тренажер (размеры: 1510х960 мм, Н=1620 мм) | 14 линия д.25-27 | | 1 | 0 | 0% | 60,6 | 0,0 | 0% |
| 4 | спортивный тренажер (размеры: 1510х960 мм, Н=1620 мм) | 16 линия д.9-11 | | 1 | 1 | 100% | 70,6 | 70,6 | 100% |
| 5 | спортивный тренажер (размеры: 1620х757 мм, Н=1887 мм) | 16 линия д.9-11 | | 1 | 1 | 100% | 41,3 | 41,3 | 100% |
| 6 | спортивный снаряд (типа шведская стенка, размеры: 1500х80 мм, Н=2100 мм) | 16 линия д.9-11 | | 1 | 1 | 100% | 26,0 | 25,9 | 99,6% |
| 7 | гимнастический комплекс ( размеры: 3160\*2450 мм, Н= 2500, 1700, 1300 мм) | 20 линия д.3 | | 1 | 1 | 100% | 17,1 | 17,1 | 100,0% |
| 8 | гимнастический комплекс ( размеры: 3160\*2450 мм, Н= 2500, 1700, 1300 мм) | Средний пр. д.76/18 | | 1 | 1 | 100% | 17,1 | 17,1 | 100,0% |
| 9 | спортивный комплекс (размеры: 6500х1540 мм, Н=2600 мм) для детей от 6 лет | Средний пр. д.76/18 | | 1 | 1 | 100% | 57,3 | 57,3 | 100,0% |
| 10 | спортивный тренажер (размеры: 898х598 мм, Н=1453 мм) | Средний пр. д.76/18 | | 1 | 1 | 100% | 39,9 | 39,9 | 100,0% |
| 11 | спортивный тренажер (размеры: 1510х960 мм, Н=1620 мм) | Средний пр. д.76/18 | | 1 | 1 | 100% | 70,6 | 70,6 | 100,0% |
| 12 | спортивный тренажер (размеры: 1590х830 мм, Н=1785 мм) | Средний пр. д.76/18 | | 1 | 1 | 100% | 64,9 | 64,9 | 100,0% |
| 13 | теннисный стол ( размеры: 2740\*1525 мм) | Средний пр. д.76/18 | | 1 | 1 | 100% | 15,5 | 15,5 | 100,0% |
| 14 | спортивная скамейка для пресса ( размеры: 2030\*584 мм, Н= 635 мм) | Средний пр. д.76/18 | | 1 | 1 | 100% | 6,6 | 6,6 | 100,0% |
|  | **Итого :** |  | | **14** | **11** | **78,5%** | **519,7** | **426,8** | **82,1%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности муниципальной целевой программы «Дворовый спорт» на 2014 год** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количественные показатели при реализации муниципальной целевой программы** | | | | | | | |
| **ед изм.** | | **Запланировано** | | **Исполнено** | | **% исполнения** | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1 | Площадь обустроенных спортивных площадок покрытием из цветной резиновой крошки | м2 | | 407,0 | | 407,0 | | 100% | |
| 2 | Площадь мощения пешеходных дорожек | м2 | | 41,0 | | 41,0 | | 100% | |
| 3 | Количество установленного нового спортивного оборудования | шт. | | 14 | | 11 | | 78,6% | |
| 4 | Количество обустроенных спортивных площадок покрытием из цветной резиновой крошки | ед. | | 2 | | 2 | | 100% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Интегральная оценка эффективности Программы.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Критерий** | **Формулировка критерия** | **Содержание критерия** | | | | | | | **Балльная система оценки** |
| ***К1*** | Соответствие МЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | | | | | | | **10** |
| ***К2*** | Постановка в МЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | | | | | | | **5** |
| ***К3*** | Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации МЦП | Наличие в программе целевых показателей эффективности МЦП, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации МЦП. | | | | | | | **10** |
| ***К4*** | Уровень финансового обеспечения МЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение МЦП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | | | | | | | **10** |
| ***К5*** | Организация управления и контроля за ходом исполнения МЦП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации МЦП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | | | | | | | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Выводы.** | | | | | | | | | |
| Анализ эффективности муниципальной целевой программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной целевой программы «Дворовый спорт» (далее – Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе анализа эффективности использования бюджетных средств, в первую очередь, изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Результативность показывает степень достижения намеченных целей и решения поставленных задач. При проведении аудита эффективности целевой программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач. | | | | | | | | | |
| Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 2088,9 тыс. руб. до 1960,9 тыс. руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств и количественных показателей при реализации муниципальной целевой программы выявлено минимальное отклонение и определено как экономически результативные. | | | | | | | | | |
| **По результатам оценки эффективности реализации МЦП сделаны следующие выводы: МЦП "Дворовый спорт" эффективна, целесообразна к финансированию.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист отдела благоустройства Шепелева Г.А. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование муниципальный округ №7** | | | | | | | | | |
| **ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА" на 2014 год** | | | | | | | | | |
| **И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. измер.** | **Натуральные показатели** | | | **Финансовые показатели** | | | **Примечание** |
| **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано (тыс.руб.)** | **Исполнено (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Создание зон отдыха, обустройство территорий детских площадок по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **8 линия д.1/20** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обустройство покрытия детской площадки из окрашенной резиновой крошки | м2 | 59,0 | 59,0 | 100% | 217,6 | 209,0 | 96,0% |  |
| 1.1.2. | Устройство мощения пешеходных дорожек | м2 | 11,8 | 11,8 | 100% | 70,8 | 66,5 | 93,9% |  |
| 1.1.3. | Демонтаж оборудования | шт. | 3,0 | 3,0 | 100% | 5,9 | 2,9 | 49,2% |  |
| 1.1.4. | Установка детского игрового комплекса | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 228,1 | 228,1 | 100,0% |  |
| 1.1.5. | Установка информационного стенда | ед. | 1,0 | 1,0 | 100% | 14,7 | 14,7 | 100,0% |  |
|  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **537,1** | **521,2** | **97,0%** |  |
| **1.2.** | **9 линия д.6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Устройство мощения зоны отдыха | м2 | 127,0 | 0,0 | 0% | 474,4 | 0,0 | 0% | Перевод дворовой территории в долевую собственность жителей |
|  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **474,4** | **0,0** | **0,0%** |  |
| **1.3.** | **15 линия д. 28,30,32** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обустройство покрытия детской площадки из окрашенной резиновой крошки | м2 | 283,0 | 283,0 | 100% | 1 043,7 | 915,6 | 87,7% |  |
| 1.3.2. | Устройство мощения пешеходных дорожек | м2 | 85,0 | 85,0 | 100% | 387,8 | 323,7 | 83,5% |  |
| 1.3.3. | Демонтаж и установка оборудования | шт. | 14,0 | 14,0 | 100% | 50,0 | 16,1 | 32,2% |  |
| 1.3.4. | Установка информационного стенда | ед. | 1,0 | 1,0 | 100% | 14,7 | 14,7 | 100,0% |  |
|  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **1 496,2** | **1 270,1** | **84,9%** |  |
| **1.4.** | **19 линия д.18** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Установка детского игрового комплекса | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 191,5 | 191,5 | 100,0% |  |
|  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **191,5** | **191,5** | **100,0%** |  |
| **1.5.** | **21 линия д.16 к.1-8 - Средний пр. д.76/18:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5.1.** | **21 линия д.16 к.3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. | Обустройство покрытия детской площадки из окрашенной резиновой крошки | м2 | 598,0 | 598,0 | 100% | 1 929,8 | 1 875,9 | 97,2% |  |
| 1.5.1.2. | Устройство мощения пешеходных дорожек | м2 | 175,0 | 175,0 | 100% | 638,7 | 607,8 | 95,2% |  |
| 1.5.1.3. | Демонтаж и установка оборудования | шт. | 16,0 | 16,0 | 100% | 119,5 | 116,7 | 97,7% |  |
| 1.5.1.4. | Установка детского игрового оборудования | шт. | 7,0 | 7,0 | 100% | 85,8 | 85,8 | 100,0% |  |
| 1.5.1.5. | Установка детского игрового комплекса | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 235,5 | 235,5 | 100,0% |  |
| 1.5.1.6. | Установка информационного стенда | ед. | 1,0 | 1,0 | 100% | 14,7 | 14,7 | 100,0% |  |
|  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **3 024,0** | **2 936,4** | **97,1%** |  |
| **1.5.2.** | **21 линия д.16 к.8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1. | Устройство мощения зоны отдыха | м2 | 103,0 | 98,0 | 95,1% | 392,1 | 325,5 | 83,0% | Корректировка границ мощения |
|  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **392,1** | **325,5** | **83,0%** |  |
| **1.6.** | **Большой пр., В.О., д.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Установка детского игрового комплекса | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 144,1 | 144,1 | 100,0% |  |
| 1.6.2. | Установка детского игрового оборудования | шт. | 5,0 | 0,0 | 0% | 103,7 | 0,0 | 0,0% | Пересмотр планирования адресов по установке оборудования |
|  | **всего по адресу :** |  |  |  |  | **247,8** | **144,1** | 58,2% |  |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **6 363,1** | **5 388,8** | **84,7%** |  |
| **2** | **Осуществление технического надзора** | % | 0,9 |  |  | 57,3 | 19,9 | 34,7% |  |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **57,3** | **19,9** | **34,7%** |  |
| **3** | **Проведение ремонтных работ по содержанию имущества** |  |  |  |  | 15,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **15,0** | **0,0** | **0%** |  |
| **4** | **Закупка, доставка и разноска песка** | м3 | 75,0 | 50,5 | 67,3% | 165,0 | 102,2 | 61,9% |  |
|  | **Итого по разделу:** |  |  |  |  | **165,0** | **102,2** | **61,9%** |  |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** |  |  |  |  | **6 600,4** | **5 510,9** | **83,5%** |  |
| **5.** | **АДРЕСА УСТАНОВКИ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ:** | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Адрес** | | **Натуральные показатели** | | | **Финансовые показатели (руб.)** | | |
| **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано (тыс.руб)** | **Исполнено (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | детский игровой комплекс ( от 5-ти до 12-ти лет, размер: 3900\*6260 мм, Н=4030 мм, Нплощадки = 1200 мм) | 8 линия д.1/20 | | 1 | 1 | 100% | 228,1 | 228,1 | 100% |
| 2 | детский игровой комплекс ( от 5-ти до 12-ти лет, размер: 3950\*6260 мм, Н=3370 мм, Нплощадки = 1250 мм) | 19 линия д.18 | | 1 | 1 | 100% | 191,5 | 191,5 | 100% |
| 3 | детский игровой комплекс ( для детей с ограниченными возможностями, размер: 9200\*6300 мм, Н=3100 мм, Н площадки = 650 мм) | 21 линия д.16 к.3 | | 1 | 1 | 100% | 235,5 | 235,5 | 100% |
| 4 | детский игровой комплекс ( от 6-ти до 14 лет , размер: 5800\*4840 мм, Н=4470 мм) | Большой пр., В.О., д.50 | | 1 | 1 | 100% | 144,1 | 144,1 | 100% |
|  | **Итого:** |  | | **4** | **4** | **100%** | **799,2** | **799,2** | **100%** |
| **3.** | **АДРЕСА УСТАНОВКИ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:** | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Адрес** | | **Натуральные показатели** | | | **Финансовые показатели** | | |
| **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано (тыс.руб.)** | **Исполнено (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | качели (от 5-ти до 12-ти лет, на металлических стойках размер: 1600\*1360 мм, Н =1870 мм, Н сидения =450 мм) | 21 линия д.16 к.3 | | 2 | 2 | 100% | 31,2 | 31,2 | 100,0% |
| 2 | песочница ( от 1-го года, размер: 1980\*1980 мм, Н=320 мм) | 21 линия д.16 к.3 | | 2 | 2 | 100% | 11,0 | 11,0 | 100,0% |
| 3 | качалка на пружине (от 3-х до 10-ти лет, типа "Пчелка", размер: 720\*490 мм, Н = 850 мм, Н сидения =384 мм) | 21 линия д.16 к.3 | | 1 | 1 | 100% | 16,5 | 16,5 | 100,0% |
| 4 | качалка на пружине (от 3-х до 10-ти лет, типа "Петушок", размер: 815\*475 мм, Н = 780 мм, Н сидения =380 мм) | 21 линия д.16 к.3 | | 1 | 1 | 100% | 16,5 | 16,5 | 100,0% |
| 5 | качалка- балансир ( от 3-х до 12-ти лет, малая, размер: 2110\*440 мм, Н=840 мм, Н сидения =490 мм) | 21 линия д.16 к.3 | | 1 | 1 | 100% | 10,6 | 10,6 | 100,0% |
| 6 | качалка на пружине (от 3-х до 10-ти лет, типа "Дельфин", размер: 820\*466 мм, Н = 709 мм, Н сидения =380 мм) | Большой пр., В.О., д.50 | | 1 | 0 | 0% | 17,2 | 0,0 | 0,0% |
| 7 | качалка на пружине (от 3-х до 10-ти лет, типа "Кораблик", размер: 1150\*868 мм, Н = 888 мм, Н сидения =500 мм) | Большой пр., В.О., д.50 | | 1 | 0 | 0% | 25,3 | 0,0 | 0,0% |
| 8 | качалка- балансир ( от 3-х до 12-ти лет, малая, размер: 2110\*440 мм, Н=840 мм, Н сидения =490 мм) | Большой пр., В.О., д.50 | | 1 | 0 | 0% | 11,5 | 0,0 | 0,0% |
| 9 | качалка- балансир ( от 3-х до 12-ти лет, большая, размер: 3120\*421 мм, Н=980 мм, Н сидения =624 мм) | Большой пр., В.О., д.50 | | 1 | 0 | 0% | 12,3 | 0,0 | 0,0% |
| 10 | домик-беседка (со счетами, от 2-х лет, размер: 1650\*1400 мм, Н=1910 мм) | Большой пр., В.О., д.50 | | 1 | 0 | 0% | 37,4 | 0,0 | 0,0% |
|  | **Итого:** |  | | **12** | **7** | **58,3%** | **189,5** | **85,8** | **45,3%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности муниципальной целевой программы «Детская площадка» на 2014 год** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количественные показатели при реализации муниципальной целевой программы** | | | | | | | |
| **ед изм.** | | **Запланировано** | | **Исполнено** | | **% исполнения** | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1 | Площадь обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошки | м2 | | 940,0 | | 940,0 | | 100% | |
| 2 | Площадь мощения зон отдыха и пешеходных дорожек | м2 | | 501,8 | | 369,8 | | 73,7% | |
| 3 | Количество установленного нового детского игрового оборудования | шт. | | 16,0 | | 11,0 | | 68,8% | |
| 4 | Количество установленных информационных стендов | ед. | | 3,0 | | 3,0 | | 100,0% | |
| 5 | Количество обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошкой | ед. | | 3,0 | | 3,0 | | 100,0% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Интегральная оценка эффективности Программы.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Критерий** | **Формулировка критерия** | **Содержание критерия** | | | | | | | **Балльная система оценки** |
| ***К1*** | Соответствие МЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | | | | | | | **10** |
| ***К2*** | Постановка в МЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | | | | | | | **5** |
| ***К3*** | Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации МЦП | Наличие в программе целевых показателей эффективности МЦП, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации МЦП. | | | | | | | **10** |
| ***К4*** | Уровень финансового обеспечения МЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение МЦП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | | | | | | | **10** |
| ***К5*** | Организация управления и контроля за ходом исполнения МЦП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации МЦП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | | | | | | | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Выводы.** | | | | | | | | | |
| Анализ эффективности муниципальной целевой программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной целевой программы «Детская площадка» (далее – Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе анализа эффективности использования бюджетных средств, в первую очередь, изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Результативность показывает степень достижения намеченных целей и решения поставленных задач. При проведении аудита эффективности целевой программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач. | | | | | | | | | |
| Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 6 600,4 тыс. руб. до 5 510,9 тыс. руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств и количественных показателей при реализации муниципальной целевой программы выявлено минимальное отклонение и определено как экономически результативные. | | | | | | | | | |
| **По результатам оценки эффективности реализации МЦП сделаны следующие выводы: МЦП "Детская площадка" эффективна, целесообразна к финансированию.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист по благоустройству Г.А. Шепелева | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование муниципальный округ №7** | | | | | | | | | |
| **ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЗЕЛЁНЫЙ ДВОР" на 2014 год** | | | | | | | | | |
| **И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. измер.** | **Натуральные показатели** | | | **Финансовые показатели** | | | **Примечание** |
| **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано (тыс.руб.)** | **Исполнено (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Озеленение территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение, доставка и посадка кустарников | шт. | 2352 | 2 349 | 99,9% | 1 347,0 | 1 330,0 | 98,7% | Перевод газона в ЗНОП |
| 1.2. | Приобретение, доставка и посадка цветочной рассады | шт. | 5556 | 5556 | 100,0% | 222,2 | 196,6 | 88,5% |  |
| 1.3. | Приобретение цветочной рассады | шт. | 5936 | 5 936 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |
|  | **Итого:** |  | **13 844** | **13 841** | **100,0%** | **1 669,2** | **1 626,6** | **97,4%** |  |
| **2.** | **Организация работ по компенсационному озеленению** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение, доставка и посадка деревьев | шт. | 213 | 199 | 93,4% | 1 565,9 | 1 444,1 | 92,2% | Вместо сноса старовозрастных деревьев, на место которых планировалась посадка молодых деревьев, было выполнено омоложение |
|  | **Итого:** |  | **213** | **199** | **93,4%** | **1 565,9** | **1 444,1** | **92,2%** |  |
| **3.** | **Содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зелёных насаждений, защита зелёных насаждений** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Восстановление газона толщиной 10 см с посевом семян газонной травы | м2 | 2 074,0 | 1 880,2 | 90,7% | 642,0 | 508,1 | 79,1% | Перевод дворовой территории в долевую собственность жителей |
| 3.2. | Восстановление газона толщиной 15 см (снятие растительного грунта - 10 см) с посевом семян газонной травы | м2 | 6 721,0 | 6 677,0 | 99,3% | 2 787,0 | 2 767,2 | 99,3% | Корректировка границ газонов |
| 3.3. | Восстановление газона толщиной 35 см с посевом семян газонной травы | м2 | 15,0 | 15,0 | 100% | 7,5 | 7,4 | 98,7% |  |
| 3.4. | Демонтаж бетонных ограждений газонов | м3 | 1,5 | 1,5 | 100% | 11,9 | 11,8 | 99,2% |  |
| 3.5. | Текущий ремонт (восстановление) мощения дорожек (в газоне) | м2 | 288,0 | 240,0 | 83,3% | 1 124,8 | 937,3 | 83,3% | Перевод дворовой территории в долевую собственность жителей |
| 3.6. | Приобретение, доставка и разноска растительного грунта в соответствии с адресами | м3 | 19,0 | 19,0 | 100,0% | 37,7 | 32,6 | 86,5% |  |
| 3.7. | Осуществление технического надзора | % | 0,9 | 0,9 | 100,0% | 27,9 | 27,9 | 100,0% |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **4 638,8** | **4 292,3** | **92,5%** |  |
| **4.** | **Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зелёных насаждений внутриквартального озеленения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удаление аварийных, больных деревьев | шт. | 52 | 52 | 100% | 807,7 | 807,5 | 100,0% |  |
| 4.2. | Проведение санитарных рубок: омоложение | шт. | 12 | 12 | 100% |
| 4.3. | Вырезка сухих ветвей деревьев | шт. | 47 | 47 | 100% |
| 4.4. | Формовчная обрезка деревьев | шт. | 62 | 62 | 100% |
| 4.5. | Фрезерование пней | шт. | 48 | 48 | 100% |
|  | **Итого:** |  | **221** | **221** | 100% | **807,7** | **807,5** | 100,0% |  |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** |  |  |  |  | **8 681,6** | **8 170,5** | **94,1%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **АДРЕСА ПОСАДКИ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, РЕМОНТА ГАЗОНОВ И ДОРОЖЕК В ГАЗОНАХ, РАЗНОСКИ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА, УСТАНОВКИ И ЗАМЕНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ГАЗОНОВ, ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНЫХ РУБОК, УДАЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ БОЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫРЕЗКА СУШИ И ФОРМОВОЧНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕДРОБЛЕНИЕ.** | | | | | | | |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. измер.** | **Количество** | | | **Сведения об объёмах финансирования** | | | **Примечание** |
| **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано (тыс.руб.)** | **Исполнено (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Посадка деревьев по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **1 линия д.36** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Липа мелколистная | шт. | 2 | 2 | 100% | 38,7 | 38,3 | 99,0% |  |
|  | Клён остролистный | шт. | 3 | 3 | 100% |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **5** | **5** | **100%** | **38,7** | **38,3** | **99,0%** |  |
| 2 | **8 линия д.1/20** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Яблоня ягодная " Dolgo" розовый цвет | шт. | 2 | 2 | 100% | 18,0 | 17,8 | 98,9% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **2** | **2** | **100%** | **18,0** | **17,8** | **98,9%** |  |
| 3 | **16 линия д.9-11** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рябина обыкновенная | шт. | 3 | 3 | 100% | 20,7 | 20,5 | 99,0% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **3** | **3** | **100%** | **20,7** | **20,5** | 99,0% |  |
| 4 | **21 линия д.14** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рябина обыкновенная | шт. | 3 | 3 | 100% | 20,7 | 20,5 | 99,0% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **3** | **3** | **100%** | **20,7** | **20,5** | 99,0% |  |
| 5 | **21 линия д.16 к.3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рябина обыкновенная | шт. | 39 | 39 | 100% | 382,7 | 358,4 | 93,7% | Вместо сноса старовозрастных деревьев, на место которых планировалась посадка молодых деревьев, было выполнено омоложение |
|  | Клён остролистный | шт. | 4 | 1 | 25% |
|  | Яблоня ягодная " Dolgo" белый цвет | шт. | 3 | 3 | 100% |
|  | Яблоня ягодная " Dolgo" розовый цвет | шт. | 3 | 3 | 100% |
|  | Каштан конский | шт. | 2 | 2 | 100% |
|  | Карагана древовидная "Pendula" (1,5 м) | шт. | 3 | 3 | 100% |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **54** | **51** | **94,4%** | **382,7** | **358,4** | **93,7%** |  |
| 6 | **21 линия д.16 к.4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клён остролистный | шт. | 15 | 15 | 100% | 589,8 | 583,9 | 99,0% |  |
|  | Берёза бородавчатая | шт. | 6 | 6 | 100% |
|  | Рябина обыкновенная | шт. | 41 | 41 | 100% |
|  | Яблоня ягодная " Dolgo" белый цвет | шт. | 9 | 9 | 100% |
|  | Яблоня ягодная " Dolgo" розовый цвет | шт. | 9 | 9 | 100% |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **80** | **80** | **100%** | **589,8** | **583,9** | **99,0%** |  |
| 7 | **21 линия д.16 к.5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Липа мелколистная | шт. | 10 | 10 | 100% | 90,0 | 89,1 | 99,0% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **10** | **10** | **100%** | **90,0** | **89,1** | **99,0%** |  |
| 8 | **21 линия д.16 к.8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рябина обыкновенная | шт. | 33 | 27 | 81,8% | 254,7 | 211,1 | 82,9% |  |
|  | Яблоня ягодная " Dolgo" белый цвет | шт. | 2 | 2 | 100% |
|  | Яблоня ягодная " Dolgo" розовый цвет | шт. | 1 | 1 | 100% |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **36** | **30** | **83,3%** | **254,7** | **211,1** | **82,9%** |  |
| 9 | **Средний пр. д.76/18** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Берёза бородавчатая | шт. | 14 | 14 | 100% | 150,6 | 104,5 | 69,4% |  |
|  | Липа мелколистная | шт. | 6 | 1 | 16,7% |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **20** | **15** | **75%** | **150,6** | **104,5** | **69,4%** |  |
|  | **Всего:** | **шт.** | **213** | **199** |  | **1 565,9** | **1 444,1** | **92,2%** |  |
|  | **Посадка кустарников по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **1 линия д.36** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снежноягодник | шт. | 20 | 20 | 100% | 8,5 | 8,4 | 98,8% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **20** | **20** | 100% | **8,5** | **8,4** | **98,8%** |  |
| 2 | **5 линия д.36,40** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калина обыкновенная | шт. | 3 | 0 | 0% | 3,5 | 2,0 | 57,1% | Перевод газона в ЗНОП |
|  | Боярышник | шт. | 5 | 5 | 100% |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **8** | **5** | **62,5%** | **3,5** | **2,0** | **57,1%** |  |
| 3 | **8 линия д.1/20** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чубушник венечный | шт. | 5 | 5 | 100% | 6,7 | 6,5 | 97,0% |  |
|  | Сирень обыкновенная | шт. | 5 | 5 | 100% |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **10** | **10** | **100%** | **6,7** | **6,5** | **97,0%** |  |
| 4 | **15 линия д.28,30,32** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чубушник венечный | шт. | 15 | 15 | 100% | 49,4 | 48,4 | 98,0% |  |
|  | Сирень обыкновенная | шт. | 25 | 25 | 100% |
|  | Спирея Вангута | шт. | 50 | 50 | 100% |
|  | Калина обыкновенная | шт. | 10 | 10 | 100% |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **100** | **100** | **100%** | **49,4** | **48,4** | **98,0%** |  |
| 5 | **16 линия д.9-11** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чубушник венечный | шт. | 5 | 5 | 100% | 13,0 | 12,6 | 96,9% |  |
|  | Сирень обыкновенная | шт. | 5 | 5 | 100% |
|  | Спирея Вангута | шт. | 15 | 15 | 100% |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **25** | **25** | **100%** | **13,0** | **12,6** | **96,9%** |  |
| 6 | **21 линия д.14** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калина гордовина "Aureum" | шт. | 12 | 12 | 100% | 9,3 | 9,2 | 98,9% |  |
|  | Сирень обыкновенная | шт. | 5 | 5 | 100% |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **17** | **17** | **100%** | **9,3** | **9,2** | **98,9%** |  |
| 7 | **21 линия д.16 к.3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спирея японская "Genpi" | шт. | 45 | 45 | 100% | 457,5 | 452,6 | 98,9% |  |
|  | Чубушник венечный | шт. | 150 | 150 | 100% |
|  | Сирень обыкновенная | шт. | 150 | 150 | 100% |
|  | Смородина золотистая | шт. | 530 | 530 | 100% |
|  | Спирея японская "albiflora" | шт. | 9 | 9 | 100% |
|  | Курильский чай | шт. | 3 | 3 | 100% |
|  | Кизильник крошечный |  | 3 | 3 | 100% |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **890** | **890** | **100%** | **457,5** | **452,6** | **98,9%** |  |
| 8 | **21 линия д.16 к.4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спирея Вангута | шт. | 114 | 114 | 100% | 335,1 | 331,1 | 98,8% |  |
|  | Калина обыкновенная | шт. | 90 | 90 | 100% |
|  | Спирея японская " Anthony Waterer" | шт. | 378 | 378 | 100% |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **582** | **582** | **100%** | **335,1** | **331,1** | **98,8%** |  |
| 9 | **21 линия д.16 к.5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спирея японская " Anthony Waterer" | шт. | 420 | 420 | 100% | 277,2 | 274,3 | 99,0% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **420** | **420** | **100%** | **277,2** | **274,3** | **99,0%** |  |
| 10 | **21 линия д.16 к.7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барбарис Тунберга "Maria" | шт. | 100 | 100 | 100% | 66,0 | 65,3 | 98,9% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **100** | **100** | **100%** | **66,0** | **65,3** | **98,9%** |  |
| 11 | **21 линия д.16 к.8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спирея японская " Goldflame" | шт. | 110 | 110 | 100% | 86,3 | 85,4 | 99,0% |  |
|  | Жимолость татарская | шт. | 2 | 2 | 100% |
|  | Спирея серая "Grefsheim" | шт. | 2 | 2 | 100% |
|  | Спирея японская " Anthony Waterer" | шт. | 6 | 6 | 100% |
|  | Спирея японская "albiflora" | шт. | 6 | 6 | 100% |
|  | Чубушник венечный | шт. | 3 | 3 | 100% |
|  | Калина гордовина "Aureum" | шт. | 1 | 1 | 100% |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **130** | **130** | **100%** | **86,3** | **85,4** | **99,0%** |  |
| 12 | **Средний пр. д.76/18** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рябинник рябинолистный | шт. | 50 | 50 | 100% | 34,5 | 34,2 | 99,1% |  |
|  | **Итого по адресу:** | **шт.** | **50** | **50** | **100%** | **34,5** | **34,2** | **99,1%** |  |
|  | **Всего:** | **шт.** | **2352** | **2349** |  | **1 347,0** | **1 330,0** | **98,7%** |  |
|  | **Восстановление газона толщиной 10 см с посевом семян газонной травы по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 линия д.36 | м2 | 488,0 | 488,0 | 100% | 129,8 | 129,8 | 100,0% |  |
| 2 | 5 линия д.36,40 (вкл.: демонтаж БР 100х20х8; установку БР 100х20х80; разборку а/б) | м2 | 238,0 | 44,2 | 18,6% | 145,5 | 11,8 | 8,1% | Перевод газона в ЗНОП |
| 3 | 8 линия д.1/20 | м2 | 185,0 | 185,0 | 100% | 49,2 | 49,2 | 100,0% |  |
| 4 | 15 линия д.28,30,32 | м2 | 940,0 | 940,0 | 100% | 258,1 | 258,1 | 100,0% |  |
| 5 | 16 линия д.9-11 | м2 | 195,0 | 195,0 | 100% | 51,9 | 51,8 | 99,8% |  |
| 6 | 16 линия д.31-35 | м2 | 28,0 | 28,0 | 100% | 7,5 | 7,4 | 98,7% |  |
|  | **Итого:** | **м2** | **2 074,0** | **1 880,2** | **90,7%** | **642,0** | **508,1** | **79,1%** |  |
|  | **Восстановление газона толщиной 15 см (снятие растительного грунта - 10 см) с посевом семян газонной травы по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 21 линия д.14 | м2 | 580,0 | 580,0 | 100% | 239,7 | 239,7 | 100,0% |  |
| 2 | 21 линия д.16 к.1 (вкл.: регулировку высотного положения крышек колодцев - 5 шт.) | м2 | 477,0 | 477,0 | 100% | 203,9 | 201,2 | 98,7% |  |
| 3 | 21 линия д.16 к.3 | м2 | 1 970,0 | 1 970,0 | 100% | 814,1 | 814,0 | 100,0% |  |
| 4 | 21 линия д.16 к.4 | м2 | 1 584,0 | 1 584,0 | 100% | 654,6 | 654,5 | 100,0% |  |
| 5 | 21 линия д.16 к.5 | м2 | 781,0 | 781,0 | 100% | 322,8 | 322,7 | 100,0% |  |
| 6 | 21 линия д.16 к.7 | м2 | 157,0 | 157,0 | 100% | 64,9 | 64,9 | 100,0% |  |
| 7 | 21 линия д.16 к.8 | м2 | 607,0 | 563,0 | 92,8% | 250,8 | 234,0 | 93,3% | Корректировка границ газонов |
| 8 | 21 линия д.18 | м2 | 82,0 | 82,0 | 100% | 33,9 | 33,9 | 100,0% |  |
| 9 | Средний пр. д.76/18 (вкл.: регулировку высотного положения крышек колодцев - 2 шт.) | м2 | 483,0 | 483,0 | 100% | 202,3 | 202,3 | 100,0% |  |
|  | **Итого:** | **м2** | **6 721,0** | **6 677,0** | **99,3%** | **2 787,0** | **2 767,2** | **99,3%** |  |
|  | **Восстановление газона толщиной 35 см с посевом семян газонной травы по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | наб. л.Шмидта д.29 | м2 | 15,0 | 15,0 | 100% | 7,5 | 7,4 | 98,7% |  |
|  | **Итого:** | **м2** | **15,0** | **15,0** | **100%** | **7,5** | **7,4** | **98,7%** |  |
|  | **Демонтаж бетонных ограждений газонов по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 21 линия д.16 к.1 | м3 | 1,5 | 1,5 | 100% | 11,9 | 11,8 | 99,2% |  |
|  | **Итого:** | **м3** | **1,5** | **1,5** | **100%** | **11,9** | **11,8** | **99,2%** |  |
|  | **Текущий ремонт (восстановление) мощения дорожки (в газоне) по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 линия д.36 (вкл.: переустановку БР 100х20х8) | м2 | 17,0 | 17,0 | 100% | 45,9 | 45,8 | 99,8% |  |
|  | **Итого:** |  | **17,0** | **17,0** | **100%** | **45,9** | **45,8** | **99,8%** |  |
|  | **Устройство мощения дорожки (в газоне) по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 линия д.36,40 | м2 | 36,0 | 0,0 | 0% | 101,7 | 0,0 | 0,0% | Перевод газона в ЗНОП |
| 2 | 15 линия д.28,30,32 (вкл.: демонтаж БР 100х20х8; установку БР 100х20х80) | м2 | 26,0 | 26,0 | 100% | 100,6 | 100,6 | 100,0% |  |
| 3 | 21 линия д.16 к.4 (вкл.: установку БР 100х20х80) | м2 | 80,0 | 79,0 | 98,8% | 381,2 | 295,5 | 77,5% |  |
| 4 | 21 линия д.16 к.5 (вкл.: демонтаж БР 100х20х8; установку БР 100х20х80) | м2 | 129,0 | 118,0 | 91,5% | 495,4 | 495,4 | 100,0% |  |
|  | **Итого:** | **м2** | **271,0** | **223,0** | **82,3%** | **1 078,9** | **891,5** | **82,6%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Посадка цветочной рассады по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 линия д.1/20 | шт. | 300 | 300 | 100% | 12,0 | 10,6 | 88,3% |  |
| 2 | 21 линия д.14 | шт. | 2 240 | 2 240 | 100% | 89,6 | 79,4 | 88,6% |  |
| 3 | 21 линия д.16 к.3 | шт. | 650 | 650 | 100% | 26,0 | 22,9 | 88,1% |  |
| 4 | 21 линия д.16 к.7 | шт. | 658 | 658 | 100% | 26,3 | 23,1 | 87,8% |  |
| 5 | 21 линия д.16 к.8 | шт. | 1 708 | 1 708 | 100% | 68,3 | 60,6 | 88,7% |  |
|  | **Итого:** | **шт.** | **5 556** | **5 556** | **100%** | **222,2** | **196,6** | **88,5%** |  |
|  | **Приобретение цветочной рассады по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 линия д. 4 | шт. | 5 936 | 5 936 | 100,0% | 100,0 | 100,0 | 100,0% |  |
| 2 | 1 линия д. 40 | шт. |
| 3 | 2 линия д. 31-33 | шт. |
| 4 | 3 линия д. 8 | шт. |
| 5 | 3 линия д. 10 | шт. |
| 6 | 3 линия д. 14,16 | шт. |
| 7 | 3 линия д. 22 | шт. |
| 8 | 3 линия д. 24 | шт. |
| 9 | 7 линия д. 8,10 | шт. |
| 10 | 7 линия д. 26 | шт. |
| 11 | 7 линия д. 28 | шт. |
| 12 | 7 линия д. 32 | шт. |
| 13 | 8 линия д. 3/9 | шт. |
| 14 | 8 линия д.31-33 | шт. |
| 15 | 8 линия д.39 | шт. |
| 16 | 8 линия д. 45 | шт. |
| 17 | 9 линия д. 6 | шт. |
| 18 | 9 линия д. 16-18 | шт. |
| 19 | 9 линия д.30 | шт. |
| 20 | 10 линия д.9 | шт. |
| 21 | 11 линия д. 14 | шт. |
| 22 | 11 линия д. 22 | шт. |
| 23 | 12 линия д. 11 | шт. |
| 24 | 13 линия д. 2 | шт. |
| 25 | 13 линия д. 24 | шт. |
| 26 | 15 линия д. 8 | шт. |
| 27 | 15 линия д. 16 | шт. |
| 28 | 15 линия д. 28,30,32,34 | шт. |
| 29 | 16 линия д. 17 | шт. |
| 30 | 17 линия д.2/35 | шт. |
| 31 | 17 линия д. 18 корп. 2 | шт. |
| 32 | 18 линия д.20 | шт. |
| 33 | 19 линия д. 2 | шт. |
| 34 | 20 линия д. 11 | шт. |
| 35 | 20 линия д. 13 | шт. |
| 36 | Академический пер.д.2-8 | шт. |
| 37 | Биржевая линия д.1 | шт. |
| 38 | Средний пр. д. 6 | шт. |
| 39 | Средний пр. д. 52 | шт. |
| 40 | Средний пр. д. 58/36 | шт. |
| 41 | Кадетская линия д. 3 | шт. |
| 42 | Кадетская линия д. 23 | шт. |
| 43 | Косая линия д.24/25 | шт. |
| 44 | Большой пр. д. 24 | шт. |
| 45 | Большой пр. д. 41 | шт. |
| 46 | Большой пр. д. 44 | шт. |
| 47 | Тучков пер. д. 5 | шт. |
|  | **Итого:** |  | **5 936** | **5 936** | **100,0%** | **100,0** | **100,0** | **100,0%** |  |
|  | **Приобретение, доставка и разноска растительного грунта (ремонт газонов)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение, доставка и разноска растительного грунта (ремонт газонов) | м3 | 19 | 19,0 | 100% | 37,7 | 32,6 | 86,5% |  |
|  | **Итого:** | **м3** | **19** | **19,0** | **100%** | **37,7** | **32,6** | **86,5%** |  |
|  | **Снос аварийных, больных деревьев, омолаживание деревьев, вырезка суши и формовочная обрезка деревьев, фрезерование пней по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 21 линия д.16 к.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формовочная обрезка | шт. | 6 | 6 | 100% | 807,7 | 807,5 | 100,0% |  |
|  | Вырезка суши | шт. | 4 | 4 | 100% |
|  | Снос | шт. | 6 | 6 | 100% |
|  | Фрезерование пней | шт. | 5 | 5 | 100% |
| 2 | 21 линия д.16 к.2 |  |  |  |  |
|  | Формовочная обрезка | шт. | 3 | 3 | 100% |
|  | Вырезка суши | шт. | 4 | 4 | 100% |
|  | Снос | шт. | 2 | 2 | 100% |
|  | Фрезерование пней | шт. | 2 | 2 | 100% |
| 3 | 21 линия д.16 к.4-5 |  |  |  |  |
|  | Снос | шт. | 15 | 15 | 100% |
|  | Фрезерование пней | шт. | 17 | 17 | 100% |
|  | Формовочная обрезка | шт. | 6 | 6 | 100% |
|  | Вырезка суши | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 4 | 21 линия д.16 к.7 |  |  |  |  |
|  | Формовочная обрезка | шт. | 8 | 8 | 100% |
| 5 | 24 линия д.19 |  |  |  |  |
|  | Вырезка суши | шт. | 6 | 6 | 100% |
| 6 | 27 линия д.8 |  |  |  |  |
|  | Снос | шт. | 14 | 14 | 100% |
|  | Фрезерование пней | шт. | 10 | 10 | 100% |
|  | Омолаживание | шт. | 6 | 6 | 100% |
|  | Формовочная обрезка | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 7 | Средний пр. д. 76/18 |  |  |  |  |
|  | Снос | шт. | 3 | 3 | 100% |
|  | Фрезерование пней | шт. | 3 | 3 | 100% |
|  | Формовочная обрезка | шт. | 12 | 12 | 100% |
|  | Вырезка суши | шт. | 5 | 5 | 100% |
| 8 | 15 линия д.32 |  |  |  |  |
|  | Снос | шт. | 7 | 7 | 100% |
|  | Фрезерование пней | шт. | 5 | 5 | 100% |
|  | Вырезка суши | шт. | 9 | 9 | 100% |
|  | Омолаживание | шт. | 5 | 5 | 100% |
| 9 | 11 линия д.22 |  |  |  |  |
|  | Омолаживание | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 10 | 9 линия д.6 |  |  |  |  |
|  | Снос | шт. | 1 | 1 | 100% |
|  | Фрезерование пней | шт. | 1 | 1 | 100% |
|  | Вырезка суши | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 11 | 8 линия д.1/20 |  |  |  |  |
|  | Формовочная обрезка | шт. | 10 | 10 | 100% |
|  | Вырезка суши | шт. | 2 | 2 | 100% |
|  | Снос | шт. | 1 | 1 | 100% |
|  | Фрезерование пней | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 12 | 9 линия д.31-33 |  |  |  |  |
|  | Снос | шт. | 1 | 1 | 100% |
|  | Фрезерование пней | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 13 | 9 линия д.31 |  |  |  |  |
|  | Снос | шт. | 1 | 1 | 100% |
|  | Фрезерование пней | шт. | 1 | 1 | 100% |
|  | Формовочная обрезка | шт. | 16 | 16 | 100% |
|  | Вырезка суши | шт. | 16 | 16 | 100% |
| 14 | Большой пр., В.О., д.78 лит.В |  |  |  |  |
|  | Снос | шт. | 1 | 1 | 100% |
|  | Фрезерование пней | шт. | 1 | 1 | 100% |
|  | **Итого:** |  | **221** | **221** | **100%** | **807,7** | **807,5** | **100,0%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |
| **Оценка эффективности муниципальной целевой программы «Зеленый двор» на 2014 год** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количественные показатели при реализации муниципальной целевой программы** | | | | | | | |
| **ед изм.** | | **Запланировано** | | **Исполнено** | | **% исполнения** | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1 | Площадь отремонтированных (восстановленных) газонов на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения с посевом семян газонной травы | м2 | | 8 810,0 | | 8 572,2 | | 97,3% | |
| 2 | Количество посаженной рассады цветов на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения и в вазонах | шт. | | 11 492,0 | | 11 492,0 | | 100,0% | |
| 3 | Количество посаженных кустарников на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения | шт. | | 2 352,0 | | 2 352,0 | | 100,0% | |
| 4 | Количество посаженных деревьев на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения | шт. | | 213,0 | | 199,0 | | 93,4% | |
| 5 | Количество завезённого растительного грунта для улучшения структуры почвы газонов на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения | м3 | | 19,00 | | 19,00 | | 100,0% | |
| 6 | Количество удалённых аварийных больных деревьев, деревьев у которых выполнена формовочная обрезка, омоложение, вырезка суши, фрезерование пней | шт. | | 221,0 | | 221,0 | | 100,0% | |
| 7 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнена посадка деревьев и кустарников на территориях зелёных насаждений | ед. | | 21,0 | | 21,0 | | 100,0% | |
| 8 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) газонов на территориях зелёных насаждений | ед. | | 16,0 | | 16,0 | | 100,0% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Интегральная оценка эффективности Программы.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Критерий** | **Формулировка критерия** | **Содержание критерия** | | | | | | | **Балльная система оценки** |
| ***К1*** | Соответствие МЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | | | | | | | **10** |
| ***К2*** | Постановка в МЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | | | | | | | **5** |
| ***К3*** | Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации МЦП | Наличие в программе целевых показателей эффективности МЦП, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации МЦП. | | | | | | | **10** |
| ***К4*** | Уровень финансового обеспечения МЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение МЦП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | | | | | | | **10** |
| ***К5*** | Организация управления и контроля за ходом исполнения МЦП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации МЦП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | | | | | | | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Выводы.** | | | | | | | | | |
| Анализ эффективности муниципальной целевой программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной целевой программы «Зеленый двор» (далее – Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе анализа эффективности использования бюджетных средств, в первую очередь, изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Результативность показывает степень достижения намеченных целей и решения поставленных задач. При проведении аудита эффективности целевой программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач. | | | | | | | | | |
| Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 8 681,6 тыс. руб. до 8 170,5 тыс. руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств и количественных показателей при реализации муниципальной целевой программы выявлено минимальное отклонение и определено как экономически результативные. | | | | | | | | | |
| **По результатам оценки эффективности реализации МЦП сделаны следующие выводы: МЦП "Зеленый двор" эффективна, целесообразна к финансированию.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист по благоустройству Г.А. Шепелева | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование муниципальный округ №7** | | | | | | | | |  |
| **ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЧИСТЫЙ ОКРУГ" на 2014 год** | | | | | | | | |  |
| **И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. измер.** | **Натуральные показатели** | | | **Финансовые показатели** | | | **Примечание** |
| **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано (тыс.руб.)** | **Исполнено (тыс.руб.)** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **15 линия д.28,30,32** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Текущий ремонт контейнерной площадки | пм | 16,4 | 16,4 | 100% | 119,3 | 117,0 | 98,1% |  |
|  | **всего по адресу:** |  |  |  |  | **119,3** | **117,0** | **98,1%** |  |
| 1.2. | **16 линия д.9-11** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Разборка бетонных конструкций | шт. | 7 | 7 | 100% | 10,2 | 9,6 | 94,1% |  |
| 1.2.2. | Оборудование контейнерной площадки с установкой готовой конструкции | пм | 11 | 11 | 100% | 93,9 | 84,1 | 89,6% |  |
|  | **всего по адресу:** |  |  |  |  | **104,1** | **93,7** | **90,0%** |  |
| 1.3. | **21 линия д.16 к.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Разборка бетонных конструкций | шт. | 11 | 11 | 100% | 15,7 | 15,1 | 96,2% |  |
| 1.3.2. | Оборудование контейнерной площадки с установкой ж/б элементов ограждения | пм | 18 | 18 | 100% | 131,8 | 131,7 | 99,9% |  |
|  | **всего по адресу:** |  |  |  |  | **147,5** | **146,8** | **99,5%** |  |
|  | **итого по разделу:** |  |  |  |  | **370,9** | **357,5** | **96,4%** |  |
| **2** | **Осуществление технического надзора** | % | 0,9 |  |  | 4,1 | 1,2 | 29,3% |  |
|  | **итого по разделу:** |  |  |  |  | **4,1** | **1,2** | **29,3%** |  |
| **3** | **Обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение месячников по благоустройству |  |  |  |  | 20,0 | 16,4 | 82,0% |  |
|  | **итого по разделу:** |  |  |  |  | **20,0** | **16,4** | **82,0%** |  |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** |  |  |  |  | **395,0** | **375,1** | **95,0%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка эффективности муниципальной целевой программы «Чистый округ» на 2014 год** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количественные показатели при реализации муниципальной целевой программы** | | | | | | | |
| **ед изм.** | | **Запланировано** | | **Исполнено** | | **% исполнения** | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнено оборудование площадок для сбора мусора | ед. | | 2 | | 2 | | 100,0% | |
| 2 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт контейнерной площадки | ед. | | 1 | | 1 | | 100,0% | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Интегральная оценка эффективности Программы.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Критерий** | **Формулировка критерия** | **Содержание критерия** | | | | | | | **Балльная система оценки** |
| ***К1*** | Соответствие МЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | | | | | | | **10** |
| ***К2*** | Постановка в МЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | | | | | | | **5** |
| ***К3*** | Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации МЦП | Наличие в программе целевых показателей эффективности МЦП, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации МЦП. | | | | | | | **10** |
| ***К4*** | Уровень финансового обеспечения МЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение МЦП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | | | | | | | **10** |
| ***К5*** | Организация управления и контроля за ходом исполнения МЦП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации МЦП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | | | | | | | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Выводы.** | | | | | | | | | |
| Анализ эффективности муниципальной целевой программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной целевой программы «Чистый округ» (далее – Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе анализа эффективности использования бюджетных средств, в первую очередь, изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Результативность показывает степень достижения намеченных целей и решения поставленных задач. При проведении аудита эффективности целевой программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач. | | | | | | | | | |
| Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 395,0 тыс. руб. до 375,1 тыс. руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств и количественных показателей при реализации муниципальной целевой программы выявлено минимальное отклонение и определено как экономически результативные. | | | | | | | | | |
| **По результатам оценки эффективности реализации МЦП сделаны следующие выводы: МЦП "Чистый округ" эффективна, целесообразна к финансированию.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист по благоустройству Г.А. Шепелева | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование муниципальный округ №7** | | | | | | | | | |
| **ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЕРЕЧЕНЯ МЕРОПРИЯТИЙ на 2014 год** | | | | | | | | | |
| **И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сведения об объёмах финансирования** | | | | | **Примечание** | | |
| **Запланировано (тыс.руб.)** | | **Исполнено (тыс.руб.)** | | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых территорий | 2 355,0 | | 509,4 | | 21,6% | Расторжение договора с недобросовестным подрядчиком | | |
| 2 | Составление локальных сметных расчётов | 100,0 | | 99,9 | | 99,9% |  | | |
|  | **ВСЕГО :** | **2 455,0** | | **609,3** | | **24,8%** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Интегральная оценка эффективности Программы.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Критерий** | **Формулировка критерия** | **Содержание критерия** | | | | | | | **Балльная система оценки** |
| ***К1*** | Соответствие МЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | | | | | | | **10** |
| ***К2*** | Постановка в МЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | | | | | | | **5** |
| ***К3*** | Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации МЦП | Наличие в программе целевых показателей эффективности МЦП, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации МЦП. | | | | | | | **10** |
| ***К4*** | Уровень финансового обеспечения МЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение МЦП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | | | | | | | **10** |
| ***К5*** | Организация управления и контроля за ходом исполнения МЦП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации МЦП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | | | | | | | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Выводы.** | | | | | | | | | |
| Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации программы "Отчета об исполнении перечня мероприятий" (далее – Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе анализа эффективности использования бюджетных средств, в первую очередь, изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Результативность показывает степень достижения намеченных целей и решения поставленных задач. При проведении аудита эффективности целевой программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач. | | | | | | | | | |
| Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 2455,0 тыс. руб. до 609,3 тыс. руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств и количественных показателей при реализации муниципальной целевой программы выявлено минимальное отклонение и определено как экономически результативные. | | | | | | | | | |
| **По результатам оценки эффективности реализации Программы сделаны следующие выводы: Программа "Отчета об исполнении перечня мероприятий" эффективна, целесообразна к финансированию.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист по благоустройству Г.А. Шепелева | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |