Приложение № 13

к Постановлению от 22.09.2017 №54-П-Э

(в редакции постановления

от 16.10.2017 № 68-П-Э,

от 28.05.2018 № 27-П-Э)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА на 2018 год

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования»

Санкт-Петербург

2017

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы муниципального образования

муниципальный округ №7

(далее - Программа)

| Основания для разработки | Программа разработана местной администрацией муниципального образования муниципальный округ №7 в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный округ №7, «Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования», утвержденного постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 № 72-П-Э от 25 декабря 2007 года, и по заявкам, обращениям, заявлениям жителей муниципального образования муниципальный округ №7. |
| --- | --- |
| Цели и задачи | Создание комфортной, среды жизнедеятельности, обеспечение благоприятных условий для отдыха и общения населения на территории муниципального образования, поддержания чистоты и порядка на дворовых территориях округа, совершенствование условий проживания населения, формирование доступной окружающей среды для людей пожилого возраста и маломобильных групп населения. Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территориях, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов. Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе компенсационное озеленение, осуществляемое в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений. Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения. Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования. Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок. Улучшение санитарной обстановки, обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования. Разработка и согласование проектно- сметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых территорий. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Количество благоустроенных территорий- Площадь благоустроенных территорий- Доля благоустроенных территорий от общего количества благоустраиваемой территории Доля благоустроенных территорий от общей площади территорий, благоустраиваемой Доля населения проживающего на благоустроенных территориях к численности населения округа. Доля площади благоустроенных территорий к общей площади территории округа Доля трудового участия жителей округа в выполнении ремонта элементов благоустройства ко всем жителям округа Доля площадь территории зеленых насаждений, на которой проводились мероприятия по содержанию к общей площади территории зеленых насаждений Доля установка детского и спортивного оборудования к общему количеству детского и спортивного оборудования Доля установки, содержание и ремонт ограждений газонов к общему количеству ограждений газонов Доля обустройства контейнерных площадок к общему количеству контейнерных площадок Доля количества посаженных деревьев к общему количеству деревьев Доля посаженных кустарников к общему количеству кустарников |
| Общий объем финансирования Программы | 85 682 300,00 (восемьдесят пять миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек |
| Механизм реализации | Механизм реализации программы заключается в проведении общественных обсуждений мероприятий, анализа статистических данных подготовка документов необходимых для проектирования и проведения согласительно - разрешительных процедур, а также конкурсных процедур по определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального контракта, для выполнения строительных и землеустроительных работ, установки элементов благоустройства. Прием выполненных работ в соответствии Программой. Передача объектов благоустройства в эксплуатацию. |
| Ожидаемые результаты реализации | Увеличения количества детских игровых площадок, зон отдыха отвечающих современным требованиям. Создание комфортных территорий проживания жителей округа. Увеличение доли жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства муниципального образования №7. Привлечения жителей округа к финансированию работ по благоустройству территории округа. Создание условий для чистоты порядка. Повышение коэффициента площади территории зеленых насаждений до 6 м. кв. Привлечение активных жителей муниципального образования для участия в конкурсах, месячниках по благоустройству. Участие муниципального образования в ежегодных городских и районных конкурсах по благоустройству муниципальных образований Санкт-Петербурга. Количественные показатели объемы по основным видам работ: Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия – 493,75 кв.м. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами – 2000,0 кв.м. Ремонт, устройство мощения пешеходных дорожек, дворовой территории, зоны отдыха – 6930,3 кв.м. Установка ограждений газонов – 2511 пог.м. Установка детского игрового оборудования – 33 шт. Установка спортивного оборудования – 12 шт. Посадка деревьев, кустарников – 3296 шт. Посадка цветочной рассады – 13721 шт. Восстановление газонов – 7207,3 кв.м. Обустройство покрытия детской площадки цветной резиновой крошкой – 400,9 кв.м. Ремонт щебеночно-набивного покрытия детских площадок и зон отдыха – 1745,6 кв.м. Закупка и разноска песка в песочницы – 69,4 куб.м. Оборудование контейнерных площадок – 8 шт. |
| Исполнители (соисполнители) Программы | Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7 |
| Контроль | Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7. Ревизионная комиссия муниципального образования муниципальный округ №7. Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7. |

Сведения о целевых показателях  (индикаторах)  ведомственной  целевой  программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» муниципальный округ №7 х значениях

| № п/п | Наименование цели | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения (%) | 2018 | Отношение значения целевого показателя (индикатора) предшествующего года к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования | Доля внутридворовых территорий, в отношении которых проводились работы по текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства, (процентное отношение к общему количеству внутридворовых территорий муниципального образования) | % | 4,0 |  |
| 1.1. | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования | Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства: - мощением внутридворовых территорий; - детскими и спортивными площадками; | % | 6,0 |  |
| 1.2. | Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования | Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства: - ограждениями газонов; | % | 8,0 |  |
| 1.3. | Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения. | Отношение количества высаженных зелёных насаждений в рамках действия программы к показателям 2017 г. | % | 80,0 |  |
| 1.4. | Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования. | Обеспеченность территории муниципального образования объектами благоустройства: - обустроенными контейнерными площадками | % | 65,0 |  |

Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем, действующих в данной сфере, обоснование необходимости реализации Программы.

Благоустройство территорий муниципального образования   обеспечивает комфортное проживание жителям округа,  является элементом градформирования и эффективным инструментом повышения привлекательности территории муниципального образования  и района в  целом и   для проживания, работы и проведения свободного времени жителями.

Объекты и элементы благоустройства обеспечивают гармоничность и стабильность развития муниципального образования, функционирования внутри дворовых территорий.

Использование программного принципа обеспечивает системное, целенаправленное и социально-экономическое развитие муниципального образования.

В законе Санкт-Петербурга от 29 сентября 2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в пп.9 п.2 статьи 10 дан полный перечень вопросов местного значения по осуществлению благоустройства территории муниципального образования, что является основанием для разработки и исполнения Программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в 2018 году».

Цель благоустройства – формирование комфортной городской среды, сохранение эстетики и характера сложившейся исторической среды Васильевского острова, в то же время создание уютного уличного дворового пространства для горожан, поддержание экологической культуры, с учетом образа жизни и предпочтения жителей.

Заявки  на включение мероприятий в Программу принимаются от жителей муниципального образования, представителей общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, не позднее 15 октября года, предшествующего году реализации мероприятий Программы, в соответствии с порядком общественного обсуждения проекта ведомственной целевой программы,  а так же участие региональном проекте  «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования муниципальный округ №7».

Значительная часть элементов и объектов благоустройства внутридворовых территорий справедливо считается морально устаревшей, не отвечающей современным социально-бытовым потребностям населения, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, поэтому перед местной администрацией муниципального образования встают дополнительные проблемы, связанные с совершенствованием, а порой и  созданием системы благоустройства территории.

Важно, что внутридворовые территории муниципального округа представляют исторический облик нашего города, и работы по благоустройству требуют к себе очень деликатный подход.

Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи, связанные:

- с обеспечением надлежащего содержания придомовых и внутридворовых территорий и объектов благоустройства, в том числе за счет выполнения мероприятий, направленных на:

- соблюдение санитарно-технического состояния придомовых и внутридворовых территорий и объектов благоустройства в соответствии с установленными правилами и нормами;

- соблюдение требований эксплуатации объектов благоустройства, технологий и правил выполнения работ на придомовых и внутридворовых территориях;

- обеспечение качественных и безопасных условий функционирования объектов благоустройства;

- повышение эффективности расходов в результате применения современных технологий и материалов при реализации мероприятий, связанных с содержанием объектов (элементов) благоустройства и придомовых и внутридворовых территорий;

- с повышением качества городской среды за счет сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства.

Политика в области озеленения и благоустройства направлена на реализацию следующих задач:

-увеличение площади территорий зеленых насаждений с 5,6 м. кв. до 6 м. кв. на каждого жителя округа.

- развитие и обеспечение надлежащего содержания и ремонта территорий зеленых насаждений;

-обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов благоустройства территорий муниципального образования муниципальный округ №7;

В качестве проблемы благоустройства можно обозначить, что в связи с насыщенностью территории округа инженерными коммуникациями, плотной застройкой, посадки кустарников значительно преобладает над посадками деревьев. 	Вместе с тем, большое значение уделяется цветочному оформлению внутридворовых территорий. Ежегодно возрастает потребность в ремонте существующих объектов зеленых насаждений, связанная с естественным износом, потребность в замене существующих посадок на молодой и более устойчивый ассортимент. Сбалансированная система зеленых насаждений предполагает наличие растительности трех возрастов: 15-20 лет, 30-40 лет и 40-50. Средний срок жизни дерева в условиях негативного влияния мегаполиса составляет не более 50-60 лет тополя. По данным мониторинга порядка 30 % деревьев, произрастающих не территории муниципального образования, приблизились к естественной границе продолжительности жизни.

Для обеспечения развития территорий зеленых насаждений требуется последовательное восстановление природных компонентов и качественное изменение состояния окружающей среды, а именно:

- проведение полного комплекса мероприятий по содержанию, охране территорий зеленых насаждений и обеспечению малыми архитектурными формами;

- внедрение на территории муниципального образования принципиально новых прогрессивных подходов к озеленению внутридворовых территорий, способных дать свежий импульс к развитию, а именно:

- последовательное расширение ассортимента, включая адаптированные сорта, сохраняющие листву максимально протяженный период;

- своевременная замена и дополнение старой растительности несколькими поколениями более молодой растительности;

- постепенный переход от широкого использования однолетних культур к использованию многолетних декоративно цветущих и декоративно-лиственных растений  и кустарников.

Для поддержания объектов зеленых насаждений в удовлетворительном состоянии необходимо проведение работ по капитальному ремонту с периодичностью в 10 лет. 		Высокий уровень технического износа конструктивных элементов, превышение темпов старения растительности над темпами реновации, ведущие к росту рисков аварийности на объекте, являются основными показателями для включения объектов в муниципальную программу. В настоящее время проводится работа по учету зеленых насаждений, что даст возможность определить состояние и объемы работ на перспективу.

Местной администрацией в рамках Программы по благоустройству планируется выполнить работы по разработке и согласованию проектно-сметной документации  на 2018 год по 18 адресам, что позволит улучшить состояние этих территорий и повысить уровень комфортности проживания.

В рамках Программы планируются работы по созданию зон отдыха, обустройству и содержанию территорий детских площадок, а также выделения зон с установкой физкультурно-оздоровительных элементов.

Детские площадки на территории муниципального образования организуются как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам, а также включают спортивно-игровые и физкультурные элементы.

В рамках Программы главным направлением по содержанию детских площадок считаем замену устаревшего оборудования и покрытия на новое современное, а также проведение ремонтных работ игрового и спортивного оборудования. Также одним из приоритетных направлений является оборудование контейнерных площадок с использованием современных материалов. В 2018 году планируется оборудование  8 контейнерных площадок временного накопления отходов, с возможностью  раздельного сбора мусора.

Перечень мероприятий

ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный округ №7 «Осуществление благоустройства территории муниципального образования»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территориях, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 2 – 4 квартал | 39839,8 |
| 2. | Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 2 – 4 квартал | 9114,3 |
| 3. | Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | 2 – 4 квартал | 1437,2 |
| 4. | Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | 3 – 4 квартал | 5553,0 |
| 5. | Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования | 2, 4 квартал | 30,0 |
| 6. | Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | 1 – 4 квартал | 14370,1 |
| 7. | Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения | 3 – 4 квартал | 299,5 |
| 8. | Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | 1 – 4 квартал | 13351,5 |
| 9. | Обустройство и содержание территорий спортивных площадок | 1 – 4 квартал | 986,9 |
| 10. | Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | 1 – 4 квартал | 200,0 |
| 11. | Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 4 квартал | 500,0 |
| ИТОГО: | 85682,3 |

Расчеты-обоснования по ведомственной целевой программе муниципального образования муниципальный округ №7 «Осуществление благоустройства территории муниципального образования»

| Вопросы местного значения | Вид работ | Адрес производства работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тыс.руб. | Объем финансирова-ния, тыс.руб. | Код целевой статьи | КОСГУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 13 линия, д.26 | кв.м | 916,5 | 2,21 | 2026,80 | 992 00 00005 | 226 |
| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | Ремонт асфальтобетонного покрытия картами | территория МО | кв.м | 2000,0 | 1,65 | 3301,60 | 992 00 00005 | 226 |
| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | Мощение дворовой территории | 1 линия, д.4-6 | кв.м | 713,3 | 4,08 | 2912,00 | 992 00 00005 | 226 |
| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | Мощение дворовой территории | 1 линия, д.32 | кв.м | 786,8 | 4,00 | 3147,20 | 992 00 00005 | 226 |
| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | Мощение дворовой территории | 1 линия, д.38 | кв.м | 330,5 | 4,18 | 1379,90 | 992 00 00005 | 226 |
| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | Ремонт плиточного мощения | территория МО | кв.м | 100,0 | 1,88 | 187,60 | 992 00 00005 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Мощение дорожек | Большой пр.В.О., д.74, лит.А | кв.м | 121,5 | 6,08 | 738,30 | 992 00 00012 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Мощение дорожек | Большой пр.В.О., д.76-78, лит.В | кв.м | 11,0 | 7,90 | 86,90 | 992 00 00012 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Мощение зоны отдыха и пешеходных дорожек | 13 линия, д.30 | кв.м | 13,1 | 4,56 | 59,80 | 992 00 00012 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Мощение зоны отдыха и пешеходных дорожек | 1 линия, д.4-6 | кв.м | 65,7 | 4,55 | 299,20 | 992 00 00012 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Устройство покрытия из цветной резиновой крошки | Большой пр.В.О., д.74, лит.А | кв.м | 145,8 | 5,10 | 743,80 | 992 00 00012 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Устройство покрытия детской площадки | Большой пр.В.О., д.76-78, лит.В | кв.м | 242,9 | 1,87 | 453,30 | 992 00 00012 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Устройство покрытия детской площадки | 13 линия, д.30 | кв.м | 277,5 | 4,21 | 1169,10 | 992 00 00012 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Ремонт щебеночно-набивного покрытия | Большой пр.В.О., д.76, лит.А | кв.м | 253,5 | 1,78 | 452,00 | 992 00 00012 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | 13 линия, д.22, лит.А | кв.м | 100,3 | 0,60 | 60,60 | 992 00 00010 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Устройство пандуса для маломобильных групп населений | 13 линия, д.30 | кв.м | 0,4 | 156,0 | 62,40 | 992 00 00012 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Устройство ступеней | 13 линия, д.30 | кв.м | 3,2 | 30,5 | 97,70 | 992 00 00012 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Завоз песка в песочницы | 13 линия, д.30 | куб.м | 0,5 | 2,8 | 1,40 | 992 00 00012 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | 13 линия, д.30 | кв.м | 562,8 | 0,68 | 381,70 | 992 00 00010 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | Большой пр.В.О., д.74, лит.А | кв.м | 583,5 | 0,82 | 481,30 | 992 00 00010 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Мощение дорожек | Большой пр.В.О., д.76, лит.А | кв.м | 21,3 | 7,83 | 166,80 | 992 00 00012 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | Большой пр.В.О., д.76, лит.А | кв.м | 131,3 | 0,62 | 81,70 | 992 00 00010 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | Большой пр.В.О., д.76-78, лит.В | кв.м | 580,0 | 0,49 | 285,70 | 992 00 00010 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | 1 линия, д.32 | кв.м | 541,1 | 0,60 | 326,60 | 992 00 00010 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | 1 линия, д.38 | кв.м | 203,7 | 0,60 | 123,00 | 992 00 00010 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | 1 линия, д.4-6 | кв.м | 306,6 | 0,61 | 188,10 | 992 00 00010 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | 13 линия, д.2/19 | кв.м | 36,0 | 0,61 | 21,80 | 992 00 00010 | 226 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Демонтаж ограждений газонов | 13 линия, д.30 | пог.м | 12,0 | 0,25 | 3,00 | 992 00 00006 | 226 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Демонтаж ограждений газонов | Большой пр.В.О., д.76-78, лит.В | пог.м | 74,7 | 0,24 | 18,20 | 992 00 00006 | 226 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Ремонт и покраска ограждений газонов | 13 линия, д.30 | пог.м | 86,0 | 0,13 | 11,20 | 992 00 00006 | 310 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Установка ограждений газонов | Большой пр.В.О., д.76-78, лит.В | пог.м | 125,0 | 2,90 | 362,20 | 992 00 00006 | 310 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Установка ограждений газонов | 1 линия, д.4-6 | пог.м | 72,0 | 2,90 | 208,70 | 992 00 00006 | 310 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Демонтаж ограждений газонов | 1 линия, д.4-6 | пог.м | 72,0 | 0,24 | 17,60 | 992 00 00006 | 226 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Установка ограждений газонов | 13 линия, д.2/19 | пог.м | 30,0 | 2,90 | 87,00 | 992 00 00006 | 310 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Демонтаж ограждений газонов | 13 линия, д.2/19 | пог.м | 21,0 | 0,25 | 5,20 | 992 00 00006 | 226 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Установка ограждений газонов | Большой пр.В.О., д.74, лит.А | пог.м | 8,0 | 2,90 | 23,20 | 992 00 00006 | 310 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Демонтаж ограждений газонов | Большой пр.В.О., д.74, лит.А | пог.м | 5,0 | 0,26 | 1,30 | 992 00 00006 | 226 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Ремонт и покраска ограждений газонов | 1 линия, д.32 | пог.м | 44,7 | 0,13 | 5,90 | 992 00 00006 | 225 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Ремонт и покраска ограждений газонов | 1 линия, д.38 | пог.м | 51,1 | 0,13 | 6,70 | 992 00 00006 | 225 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Ремонт конструкции ограждений газонов | 1 линия, д.32 | пог.м | 22,0 | 11,60 | 816,70 | 992 00 00006 | 226 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Ремонт и покраска ограждений газонов | Большой пр.В.О., д.74, лит.А | пог.м | 113,0 | 0,13 | 14,80 | 992 00 00006 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Демонтаж детского игрового оборудования | 13 линия, д.30 | шт. | 3,0 | 2,37 | 7,10 | 992 00 00012 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Демонтаж детского игрового оборудования | Большой пр.В.О., д.74, лит.А | шт. | 5,0 | 5,54 | 27,70 | 992 00 00012 | 226 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Ремонт и покраска ограждений газонов | Большой пр.В.О., д.76, лит.А | пог.м | 110,5 | 0,13 | 14,50 | 992 00 00006 | 225 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Демонтаж детского игрового оборудования | Большой пр.В.О., д.76, лит.А | шт. | 2,0 | 9,45 | 18,90 | 992 00 00012 | 225 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Демонтаж детского игрового оборудования | Большой пр.В.О., д.76-78, лит.В | шт. | 8,0 | 5,53 | 44,20 | 992 00 00012 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Установка детского игрового оборудования | 13 линия, д.30 | шт. | 5,0 | 139,86 | 699,30 | 992 00 00012 | 310 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Демонтаж спортивного оборудования | Большой пр.В.О., д.74, лит.А | шт. | 2,0 | 9,55 | 19,10 | 992 00 00013 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Демонтаж малых архитектурных форм | Большой пр.В.О., д.74, лит.А | шт. | 8,0 | 0,96 | 7,70 | 992 00 00007 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Установка детского игрового оборудования | Большой пр.В.О., д.74, лит.А | шт. | 8,0 | 54,69 | 437,50 | 992 00 00012 | 310 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Установка детского игрового оборудования | Большой пр.В.О., д.76, лит.А | шт. | 3,0 | 96,97 | 290,90 | 992 00 00012 | 310 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Установка детского игрового оборудования | Большой пр.В.О., д.76-78, лит.В | шт. | 3,0 | 153,07 | 459,20 | 992 00 00012 | 310 |
| Обустройство и содержание территорий спортивных площадок | Установка спортивного оборудования | Большой пр.В.О., д.74, лит.А | шт. | 4,0 | 83,00 | 332,00 | 992 00 00013 | 310 |
| Обустройство и содержание территорий спортивных площадок | Установка спортивного оборудования | Большой пр.В.О., д.76-78, лит.В | шт. | 4,0 | 83,28 | 333,10 | 992 00 00013 | 310 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Демонтаж уличной мебели, урн | 13 линия, д.30 | шт. | 8,0 | 0,80 | 6,40 | 992 00 00007 | 226 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Демонтаж уличной мебели, урн | Большой пр.В.О., д.76, лит.А | шт. | 2,0 | 0,65 | 1,30 | 992 00 00007 | 226 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Демонтаж уличной мебели, урн | Большой пр.В.О., д.76-78, лит.В | шт. | 11,0 | 0,76 | 8,40 | 992 00 00007 | 226 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Установка уличной мебели,урн,вазонов | 13 линия, д.30 | шт. | 12,0 | 11,06 | 132,70 | 992 00 00007 | 310 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Установка уличной мебели,урн | Большой пр.В.О., д.74, лит.А | шт. | 10,0 | 13,62 | 136,20 | 992 00 00007 | 310 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Установка уличной мебели | Большой пр.В.О., д.76, лит.А | шт. | 2,0 | 20,70 | 41,40 | 992 00 00007 | 310 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Установка уличной мебели, урн,вазонов | Большой пр.В.О., д.76-78, лит.В | шт. | 10,0 | 13,49 | 134,90 | 992 00 00007 | 310 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Установка вазонов | 1 линия, д.4-6 | шт. | 2,0 | 6,40 | 12,80 | 992 00 00007 | 310 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Демонтаж ограждений газонов | территория МО | пог.м | 1 368,0 | 0,24 | 329,00 | 992 00 00006 | 226 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Ремонт и покраска ограждений | территория МО | пог.м | 1 888,0 | 0,15 | 291,00 | 992 00 00006 | 225 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Установка ограждений газонов | территория МО | пог.м | 1 674,0 | 2,90 | 4850,40 | 992 00 00006 | 310 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Установка информационных стендов | 13 линия, д.30 | шт. | 1,0 | 24,50 | 24,50 | 992 00 00007 | 310 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Установка информационных стендов | Большой пр.В.О., д.74, лит.А | шт. | 2,0 | 24,45 | 48,90 | 992 00 00007 | 310 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Установка информационных стендов | Большой пр.В.О., д.76, лит.А | шт. | 1,0 | 24,50 | 24,50 | 992 00 00007 | 310 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Установка информационных стендов | Большой пр.В.О., д.76-78, лит.В | шт. | 2,0 | 24,45 | 48,90 | 992 00 00007 | 310 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Ремонт детского игрового оборудования | территория МО | шт. | 10,0 | 20,00 | 200,00 | 992 00 00012 | 225 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Ремонт спортивного оборудования | территория МО | шт. | 5,0 | 8,00 | 40,00 | 992 00 00013 | 225 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | территория МО | шт. | 6,0 | 1,67 | 10,00 | 992 00 00007 | 225 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Посадка кустарников | 13 линия, д.2/19 | шт. | 1,0 | 1,50 | 1,50 | 992 00 00010 | 310 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Демонтаж уличной мебели, урн | 13 линия, д.22, лит.А | шт. | 3,0 | 0,63 | 1,90 | 992 00 00007 | 226 |
| Озеленение территорий ЗН ОП МЗ, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий ЗН ОП МЗ, ремонт расположенных на них объектов ЗН, защита ЗН на указанных территориях | Посадка кустарников | 13 линия, д.22, лит.А | шт. | 104,0 | 1,00 | 103,90 | 992 00 00010 | 310 |
| Озеленение территорий ЗН ОП МЗ, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий ЗН ОП МЗ, ремонт расположенных на них объектов ЗН, защита ЗН на указанных территориях | Посадка кустарников | 13 линия, д.30 | шт. | 288,0 | 0,76 | 219,20 | 992 00 00010 | 310 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Посадка кустарников | Большой пр.В.О., д.74, лит.А | шт. | 350,0 | 0,97 | 339,00 | 992 00 00010 | 310 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Посадка кустарников | Большой пр.В.О., д.76-78, лит.В | шт. | 461,0 | 1,09 | 500,30 | 992 00 00010 | 310 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Посадка цветочной рассады | территория МО | шт. | 13721,0 | 0,04 | 569,90 | 992 00 00010 | 226 |
| Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | Оборудование контейнерных площадок | 13 линия, д.22, лит.А | шт. | 1,0 | 484,80 | 484,80 | 992 00 00008 | 310 |
| Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | Оборудование контейнерных площадок | 13 линия, д.30 | шт. | 1,0 | 556,30 | 556,30 | 992 00 00008 | 310 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Посадка деревьев | Большой пр.В.О., д.74, лит.А | шт. | 5,0 | 17,28 | 86,40 | 992 00 00010 | 310 |
| Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | Оборудование контейнерных площадок | Большой пр.В.О., д.74, лит.А | шт. | 1,0 | 500,00 | 617,50 | 992 00 00008 | 310 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | 13 линия, д.26 | кв.м | 22,5 | 0,48 | 10,70 | 992 00 00010 | 226 |
| Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | Оборудование контейнерных площадок | 13 линия, д.26 | шт. | 1,0 | 799,60 | 799,60 | 992 00 00008 | 310 |
| Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | Оборудование контейнерных площадок | 2 линия, д.33 | шт. | 1,0 | 799,60 | 799,60 | 992 00 00008 | 310 |
| Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | Оборудование контейнерных площадок | 6 линия, д.21 | шт. | 1,0 | 556,30 | 556,30 | 992 00 00008 | 310 |
| Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | Устройство основания под контейнерную площадку | Большой пр. В.О., д.56 (20 линия, д.13) | кв.м. | 71,0 | 3,07 | 217,80 | 992 00 00008 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Содержание территорий зеленых насаждений (уборка) | территория МО | кв.м | 53 941,0 | 0,03 | 1745,50 | 992 00 00010 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Содержание территорий зеленых насаждений (уход за деревьями и кустами) | территория МО | шт. | 1 366,0 | 1,53 | 2092,50 | 992 00 00010 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Уход за цветниками | территория МО | кв.м | 265,95 | 0,69 | 184,50 | 992 00 00010 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Завоз песка в песочницы | территория МО | куб.м | 66,0 | 2,78 | 183,60 | 992 00 00012 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Формовка, омоложение, санитарная обрезка | территория МО | шт. | 64,0 | 1,03 | 66,20 | 992 00 00010 | 226 |
| Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения | Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | территория МО | шт. | 60,0 | 4,99 | 299,50 | 992 00 00011 | 226 |
| Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | Новогоднее оформление территории | 12 линия, д.7, 13 линия, д.18, Бугский пер.д.4-.5 линия, Кадетская линия, д.7/2 | шт. | 4,0 | 125,00 | 500,00 | 992 00 00035 | 310 |
| Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования | Проведение месячника по благоустройству | территория МО | шт. | 2,0 | 15,00 | 30,00 | 992 00 00009 | 340 |
| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | Разработка проектной документации | территория МО | шт. | 37,0 | 223,00 | 8251,10 | 992 00 00005 | 226 |
| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | Составление смет | территория МО | шт. | 25,0 | 2,00 | 100,00 | 992 00 00005 | 226 |
| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | Технический надзор | территория МО | шт. | 34,0 | 5,88 | 200,00 | 992 00 00005 | 226 |
| Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | Паспортизация объектов зеленых насаждений общего пользования местного значения | территория МО | кв.м | 53 941,0 | 0,004 | 200,00 | 992 00 00014 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Посадка деревьев | 1 линия, д.32 | шт. | 3,0 | 17,27 | 51,80 | 992 00 00010 | 310 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Посадка деревьев | 1 линия, д.38 | шт. | 1,0 | 17,30 | 17,30 | 992 00 00010 | 310 |
| Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | Демонтаж ограждений контейнерной площадки, устройство основания | 13 линия, д.22, лит.А | кв.м | 12,3 | 3,37 | 41,50 | 992 00 00008 | 226 |
| Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | Демонтаж ограждений контейнерной площадки | 13 линия, д.26 | пог.м | 12,0 | 1,23 | 14,70 | 992 00 00008 | 226 |
| Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | Устройство основания под контейнерную площадку | 6 линия, д.21 | кв.м. | 7,7 | 1,608 | 12,30 | 992 00 00008 | 226 |
| Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | Устройство основания под контейнерную площадку | 2 линия, д.33 | кв.м. | 31,5 | 1,603 | 50,50 | 992 00 00008 | 226 |
| Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | Демонтаж ограждений контейнерной площадки, устройство основания | Большой пр.В.О., д.74, лит.А | кв.м | 31 | 2,974 | 92,20 | 992 00 00008 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Завоз песка в песочницу | Большой пр.В.О., д.76, лит.А | куб.м | 1,5 | 3,07 | 4,60 | 992 00 00012 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Посадка кустарника взамен утраченных | территория МО | шт. | 1 300,0 | 1,08 | 1409,90 | 992 00 00010 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Мощение дорожек | Большой пр.В.О., д.63/17 | кв.м | 31,5 | 6,57 | 206,90 | 992 00 00012 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | Большой пр.В.О., д.63/17 | кв.м | 247,7 | 1,12 | 276,70 | 992 00 00010 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Устройство цветника | Большой пр.В.О., д.63/17 | кв.м | 4,2 | 1,33 | 5,60 | 992 00 00010 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Посадка кустарников | Большой пр.В.О., д.63/17 | шт. | 71,0 | 1,19 | 84,70 | 992 00 00010 | 310 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Ремон бетонного ограждения газона | Большой пр.В.О., д.63/17 | кв.м | 31,4 | 1,92 | 60,30 | 992 00 00006 | 225 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Демонтаж уличной мебели | Большой пр.В.О., д.63/17 | шт. | 2,0 | 0,60 | 1,20 | 992 00 00007 | 226 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Установка уличной мебели | Большой пр.В.О., д.63/17 | шт. | 3,0 | 16,00 | 48,00 | 992 00 00007 | 310 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Ремонт и покраска ограждений газонов | Большой пр.В.О., д.63/17 | пог.м | 15,2 | 0,26 | 4,00 | 992 00 00006 | 225 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Демонтаж детского игрового оборудования | Средний пр.В.О., д.68 | шт. | 2,0 | 8,90 | 17,80 | 992 00 00012 | 225 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Демонтаж малых архитектурных форм | Средний пр.В.О., д.68 | шт. | 1,0 | 2,90 | 2,90 | 992 00 00007 | 310 |
| Обустройство и содержание территорий спортивных площадок | Установка спортивного оборудования | 7 линия В.О., д.28 | шт. | 1,0 | 55,90 | 55,90 | 992 00 00013 | 310 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Устройство покрытия детской площадки | 17 линия , д.12 | кв.м | 108,0 | 1,81 | 195,70 | 992 00 00012 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Устройство покрытия спортивной площадки | 17 линия , д.12 | кв.м | 80,6 | 1,68 | 135,20 | 992 00 00013 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Устройство пешеходных дорожек | 17 линия , д.12 | кв.м | 146,7 | 5,92 | 868,50 | 992 00 00012 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | 17 линия , д.12 | кв.м | 557,1 | 0,66 | 366,30 | 992 00 00010 | 226 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Демонтаж ограждений газонов | 17 линия , д.12 | пог.м | 144,5 | 0,24 | 35,20 | 992 00 00006 | 226 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Установка ограждений газонов | 17 линия , д.12 | пог.м | 146,0 | 2,87 | 419,30 | 992 00 00006 | 310 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Демонтаж детского игрового оборудования | 17 линия , д.12 | шт. | 2,0 | 8,55 | 17,10 | 992 00 00012 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Демонтаж малых архитектурных форм | 17 линия , д.12 | шт. | 5,0 | 1,50 | 7,50 | 992 00 00007 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Установка детского игрового оборудования | 17 линия , д.12 | шт. | 2,0 | 82,00 | 164,00 | 992 00 00012 | 310 |
| Обустройство и содержание территорий спортивных площадок | Установка спортивного оборудования | 17 линия , д.12 | шт. | 3,0 | 88,63 | 265,90 | 992 00 00013 | 310 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Установка уличной мебели,урн | 17 линия , д.12 | шт. | 4,0 | 13,63 | 54,50 | 992 00 00007 | 310 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Установка информационных стендов | 17 линия , д.12 | шт. | 2,0 | 24,45 | 48,90 | 992 00 00007 | 310 |
| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | Мощение дворовой территории | 4 линия, д.5 | кв.м | 1176,0 | 3,85 | 4522,70 | 992 00 00005 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | 4 линия, д.5 | кв.м | 26,2 | 0,48 | 12,50 | 992 00 00010 | 226 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Ремонт и покраска ограждений газонов | 4 линия, д.5 | пог.м | 26,8 | 0,26 | 7,00 | 992 00 00006 | 225 |
| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | Мощение дворовой территории | 27 линия, д.10,12 | кв.м | 2057,8 | 3,90 | 8027,20 | 992 00 00005 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | 27 линия, д.10,12 | кв.м | 120,4 | 0,48 | 57,20 | 992 00 00010 | 226 |
| Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | Оборудование контейнерных площадок | 27 линия, д.10,12 | шт. | 1,0 | 564,60 | 564,60 | 992 00 00008 | 310 |
| Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | Демонтаж ограждений контейнерной площадки, устройство основания | 27 линия, д.10,12 | кв.м | 22,7 | 3,77 | 85,50 | 992 00 00008 | 226 |
| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | Мощение дворовой территории | 2 линия, д.1/3 | кв.м | 662,6 | 6,39 | 4236,80 | 992 00 00005 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | 2 линия, д.1/3 | кв.м | 170,0 | 0,47 | 80,70 | 992 00 00010 | 226 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Демонтаж ограждений газонов | 2 линия, д.1/3 | пог.м | 153,5 | 0,24 | 37,40 | 992 00 00006 | 226 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Установка ограждений газонов | 2 линия, д.1/3 | пог.м | 127,0 | 2,87 | 364,70 | 992 00 00006 | 310 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Устройство покрытия детской площадки | 2 линия, д.11 | кв.м | 283,7 | 1,71 | 484,20 | 992 00 00012 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | 2 линия, д.11 | кв.м | 445,9 | 0,60 | 269,20 | 992 00 00010 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Демонтаж детского игрового оборудования | 2 линия, д.11 | шт. | 2,0 | 1,30 | 2,60 | 992 00 00012 | 310 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Демонтаж малых архитектурных форм | 2 линия, д.11 | шт. | 3,0 | 0,63 | 1,90 | 992 00 00007 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Установка детского игрового оборудования | 2 линия, д.11 | шт. | 3,0 | 139,83 | 419,50 | 992 00 00012 | 226 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Установка уличной мебели,урн | 2 линия, д.11 | шт. | 8,0 | 13,63 | 109,00 | 992 00 00007 | 310 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Установка информационных стендов | 2 линия, д.11 | шт. | 1,0 | 24,50 | 24,50 | 992 00 00007 | 310 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Устройство покрытия детской площадки | 23 линия, д.28-24 линия д.19 | кв.м | 126,5 | 4,09 | 517,60 | 992 00 00012 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Мощение дорожек | 23 линия, д.28-24 линия д.19 | кв.м | 40,3 | 5,34 | 215,20 | 992 00 00012 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Ремонт дорожек | 23 линия, д.28-24 линия д.19 | кв.м | 419,6 | 2,19 | 919,20 | 992 00 00012 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Посадка кустарников | 23 линия, д.28-24 линия д.19 | шт. | 328,0 | 1,46 | 479,40 | 992 00 00010 | 310 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Посадка деревьев | 23 линия, д.28-24 линия д.19 | шт. | 35,0 | 16,80 | 588,00 | 992 00 00010 | 310 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | 23 линия, д.28-24 линия д.19 | кв.м | 2371,3 | 0,65 | 1541,10 | 992 00 00010 | 226 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Демонтаж ограждений газонов | 23 линия, д.28-24 линия д.19 | пог.м | 418,2 | 0,24 | 101,80 | 992 00 00006 | 226 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Установка ограждений газонов | 23 линия, д.28-24 линия д.19 | пог.м | 238,0 | 2,87 | 683,50 | 992 00 00006 | 310 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Демонтаж детского игрового оборудования | 23 линия, д.28-24 линия д.19 | шт. | 2,0 | 8,80 | 17,60 | 992 00 00012 | 310 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Демонтаж малых архитектурных форм | 23 линия, д.28-24 линия д.19 | шт. | 1,0 | 2,90 | 2,90 | 992 00 00007 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Установка детского игрового оборудования | 23 линия, д.28-24 линия д.19 | шт. | 4,0 | 100,13 | 400,50 | 992 00 00012 | 310 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Установка уличной мебели,урн | 23 линия, д.28-24 линия д.19 | шт. | 7,0 | 14,63 | 102,40 | 992 00 00007 | 310 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Установка информационных стендов | 23 линия, д.28-24 линия д.19 | шт. | 2,0 | 24,45 | 48,90 | 992 00 00007 | 310 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Завоз песка в песочницу | 23 линия, д.28-24 линия д.19 | куб.м | 0,7 | 2,86 | 2,00 | 992 00 00012 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Устройство покрытия детской площадки | 19 линия, д.16-22 | кв.м | 114,8 | 2,24 | 256,60 | 992 00 00012 | 226 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Мощение дорожек | 19 линия, д.16-22 | кв.м | 259,1 | 5,32 | 1377,50 | 992 00 00012 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | 19 линия, д.16-22 | кв.м | 169,0 | 4,73 | 799,40 | 992 00 00010 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Посадка кустарников | 19 линия, д.16-22 | шт. | 345,0 | 1,09 | 375,90 | 992 00 00010 | 310 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Посадка деревьев | 19 линия, д.16-22 | шт. | 4,0 | 17,28 | 69,10 | 992 00 00010 | 310 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Демонтаж детского игрового оборудования | 19 линия, д.16-22 | шт. | 3,0 | 6,57 | 19,70 | 992 00 00012 | 310 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Демонтаж малых архитектурных форм | 19 линия, д.16-22 | шт. | 2,0 | 1,80 | 3,60 | 992 00 00007 | 226 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Демонтаж ограждений газонов | 19 линия, д.16-22 | пог.м | 300,0 | 0,24 | 73,10 | 992 00 00006 | 226 |
| Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | Установка ограждений газонов | 19 линия, д.16-22 | пог.м | 91,0 | 2,87 | 261,40 | 992 00 00006 | 310 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Установка детского игрового оборудования | 19 линия, д.16-22 | шт. | 5,0 | 113,14 | 565,70 | 992 00 00012 | 310 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Установка уличной мебели,урн | 19 линия, д.16-22 | шт. | 5,0 | 15,04 | 75,20 | 992 00 00007 | 310 |
| Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования | Установка информационных стендов | 19 линия, д.16-22 | шт. | 2,0 | 24,45 | 48,90 | 992 00 00007 | 310 |
| Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок | Завоз песка в песочницу | 19 линия, д.16-22 | куб.м | 0,7 | 2,86 | 2,00 | 992 00 00012 | 226 |
| Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | Оборудование контейнерных площадок | 19 линия, д.16-22 | шт. | 1,0 | 484,80 | 484,80 | 992 00 00008 | 310 |
| Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях | Демонтаж ограждений контейнерной площадки, устройство основания | 19 линия, д.16-22 | кв.м | 37,3 | 4,69 | 175,00 | 992 00 00008 | 226 |
| Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | Мощение дворовой территории | 1 линия, д.4 | кв.м | 386,7 | 4,00 | 1546,90 | 992 00 00005 | 226 |
| Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях | Восстановление газонов | 1 линия, д.4 | кв.м | 31,9 | 0,48 | 15,20 | 992 00 00010 | 226 |
| Итого: | 85 682,3 |  |  |