**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7**

**НА 2020 ГОД**

**«Осуществление благоустройства территории**

**муниципального образования»**

**И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 07.10.2019г. №54-П-Э утверждена ведомственная целевая программа «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в 2020 году» (далее - программа).

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО №7, «Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования», утвержденного постановлением местной администрации МО МО №7 №72-П-Э от 25 декабря 2007 года, и по заявкам, обращениям, заявлениям жителей муниципального образования муниципальный округ №7.

Основной целью Программы является обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание комфортных условий для отдыха и общения населения на территории муниципального образования, обеспечение чистоты и порядка на дворовых территориях округа, благоприятных условий проживания населения, доступной окружающей среды для людей пожилого возраста и маломобильных групп населения.

На реализацию Программы в бюджете муниципального образования на 2020 год были запланированы денежные средства в размере **33 633, 5 тыс. рублей**, в том числе:

- Реализация мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах – **209,4 тыс. руб.**

- Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства - **629,3 тыс. руб.**

- Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга - **5758,4 тыс. руб.**

- Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях – **30,0 тыс. руб.**

- Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках - **464,6 тыс. руб.**

- Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях - **271,5 тыс. руб.**

- Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях – **341,0 тыс. руб.**

- Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения **- 25929,3 тыс. руб.**

Фактическое исполнение за 2020 год составило – **33 572,5 тыс. рублей или 99,8% от запланированного годового объема.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** |  | **Натуральные показатели** | | | **Финансовые показатели** | | | | **Примечание** | |
| **ед. изм.** | **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** |  | | |
| **1.** | **Реализация мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах** | | | | | | | | | | |
|
| 1.1 | **Установка искусственных дорожных неровностей по адресам:** | | | | | | | | | | |
|  | Установка ИДН (2-я линия В.О., д. 31-33; Большой пр. В.О., д. 25; 19-я линия В.О., д. 22 к. 2) | шт. | 4 | 4 | 100% | 209,4 | 209,3 | 100% |  | | |
|  | **Итого по п.1:** | шт. | **4** | **4** | **100%** | **209,4** | **209,3** | **100%** |  | | |
| **2.** | **Обеспечение проектирования благоустройства при размещении объектов благоустройства** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка проектной документации по адресам: Средний пр. В.О., д. 46; 7-я линия В.О., д. 8 | шт. | 2 | 2 | 100% | 529,3 | 529,3 | 100% |  | | |
| 2.2 | Составление смет | шт. | 25 | 25 | 100% | 100,0 | 100,0 | 100% |  | | |
|  | **Итого по п.2:** | шт. | **27** | **27** | **100%** | **629,3** | **629,3** | **100%** |  | | |
| **3.** | **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Территория МО | | | | | | | | | |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия картами | кв.м. | 1493,93 | 1493,93 | 100% | 2430,7 | 2430,7 | 100% | |  | |
| 3.2 | Территория МО | | | | | | | | | |  |
| Ремонт плиточного мощения | кв.м. | 799,8 | 799,8 | 100% | 3306,8 | 3305,9 | 100% | |  | |
| 3.3 | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | | |  | |
| Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | шт. | 2 | 2 | 100% | 20,9 | 18,9 | 90% | | Сокращение расходов в связи с изменением параметров аварийных деревьев | |
|  | **Итого по п.3:** |  |  |  |  | **5758,4** | **5755,5** | **100%** | |  | |
| **4.** | **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях.** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Внутриквартальная территория | | | | | | | |  | | |
| Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 3 | 3 | 100% | 20,0 | 11,6 | 58% | |  | |
| 4.2 | Внутриквартальная территория | | | | | | | | |  | |
| Ремонт детского игрового и спортивного оборудования | шт. | 2 | 2 | 100% | 10,0 | 2,0 | 20% | |  | |
|  | **Итого по п.4:** | **шт.** | **5** | **5** | **100%** | **30,0** | **13,6** | **45%** | |  | |
| **5.** | **Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Территория МО | | | | | | | |  | | |
| Ремонт контейнерных площадок | кв.м. | 300 | 300 | 100% | 69,8 | 69,8 | 100% |  | | |
| 5.2 | 1 линия д.8-10 | | | | | | | |  | | |
| Ремонт контейнерных площадок | шт. | 1 | 1 | 100% | 174,0 | 174,0 | 100% |  | | |
| 5.3 | 23 -я линия В.О., д.28 | | | | | | | |  | | |
| Ремонт контейнерных площадок | шт. | 1 | 1 | 100% | 51,2 | 51,2 | 100% |  | | |
| 5.4 | 5 линия - Бугский пер д.4 | | | | | | | |  | | |
| Ремонт контейнерных площадок | шт. | 1 | 1 | 100% | 7,70 | 7,70 | 100% |  | | |
| 5.5 | 1 линия д.14-16 | | | | | | | |  | | |
| Ремонт контейнерных площадок | шт. | 1 | 1 | 100% | 161,9 | 161,8 | 100% |  | | |
|  | **Итого по п.5:** |  |  |  |  | **464,6** | **464,5** | **100%** |  | | |
| **6.** | **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | |  | | |
| Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | шт. | 5058,  0 | 5058,  0 | 100% | 190,1 | 190,1 | 100% |  | | |
| 6.2 | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | |  | | |
| Уход за цветниками | кв.м. | 94,8 | 94,8 | 100% | 71,4 | 71,3 | 100% |  | | |
| 6.3 | Территория МО (внутриквартальная) | | | | | | | |  | | |
| Ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 5 | - | 0% | 10,0 | - | 0% | Отсутствует необходимость в ремонте | | |
|  | **Итого по п.6** |  |  |  |  | **271,5** | **261,4** | **96%** |  | | |
| **7.** | **Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях.** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Бугский переулок д.5, Кадетская линия, д.7/2 Большой пр. д.78, 17 линия, д. 12, 12 линия д. 23 | | | | | | | |  | | |
| Приобретение шаров и новогодней перетяжки | шт. | 101 | 101 | 100% | 54,0 | 54,0 | 100% |  | | |
| 7.2 | Бугский переулок д.5, 12-я линия д.7/43, 13-я линия д.18, Кадетская линия, д.7/2 Большой пр. д.78, 17 линия д. 12 | | | | | | | |  | | |
| Новогоднее оформление территории (из существующего оборудования) | шт. | 8 | 8 | 100% | 207,0 | 206,5 | 100% |  | | |
| 7.3 | Территория МО | | | | | | | |  | | |
| Хранение оборудования | шт. | 7 | 7 | 100% | 80,0 | 80,0 | 100% |  | | |
|  | **Итого по п.7:** | **шт.** | **116** | **116** | **100%** | **341,0** | **340,5** | **100%** |  | | |
| **8.** | **Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования.** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 19-я линия, д. 4 | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки | кв.м. | 36,1 | 36,1 | 100% | 242,3 | 242,2 | 100% |  | | |
| 8.1.2 | Устройство набивного покрытия детской площадки | кв.м. | 37,5 | 37,5 | 100% | 67,0 | 67,0 | 100% |  | | |
| 8.1.3 | Демонтаж ограждений газонов | пм | 21,7 | 21,7 | 100% | 6,2 | 6,2 | 100% |  | | |
| 8.1.4 | Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 7 | 7 | 100% | 6,7 | 6,6 | 100% |  | | |
| 8.1.5 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 3 | 3 | 100% | 112,5 | 112,4 | 100% |  | | |
| 8.1.6 | Установка малых архитектурных форм | шт. | 5 | 5 | 100% | 110,8 | 110,8 | 100% |  | | |
| 8.1.7 | Установка малых архитектурных форм (ранее демонтированных) | шт. | 3 | 3 | 100% | 3,4 | 3,3 | 100% |  | | |
| 8.1.8 | Установка ограждений газонов | пм | 27 | 27 | 100% | 96,0 | 96,0 | 100% |  | | |
| 8.1.9 | Восстановление газонов | кв.м. | 369,2 | 369,2 | 100% | 256,0 | 256,0 | 100% |  | | |
| 8.1.10 | Посадка кустарника | шт. | 18 | 18 | 100% | 88,3 | 88,3 | 100% |  | | |
| 8.1.11 | Завоз песка в песочницы | м.куб. | 0,63 | 0,63 | 100% | 1,3 | 1,3 | 100% |  | | |
| 8.2 | Большой пр., д. 76, лит. Б | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки | кв.м. | 96,2 | 96,2 | 100% | 634,0 | 634,0 | 100% |  | | |
| 8.2.2 | Устройство покрытия детской площадки (81,2- резина, 18,3- набивное) | кв.м. | 99,5 | 99,5 | 100% | 533,6 | 533,5 | 100% |  | | |
| 8.2.3 | Восстановление газонов | кв.м. | 1177,2 | 1177,2 | 100% | 812,7 | 812,7 | 100% |  | | |
| 8.2.4 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 2 | 2 | 100% | 0,6 | 0,6 | 100% |  | | |
| 8.2.5 | Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 5 | 5 | 100% | 37,0 | 37,0 | 100% |  | | |
| 8.2.6 | Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 5 | 5 | 100% | 10,9 | 10,8 | 100% |  | | |
| 8.2.7 | Завоз песка в песочницы | м.куб. | 0,63 | 0,63 | 100% | 1,3 | 1,3 | 100% |  | | |
| 8.2.8 | Покраска ограждений газонов | пог.м | 152 | 152 | 100% | 14,8 | 14,8 | 100% |  | | |
| 8.2.9 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 3 | 3 | 100% | 380,8 | 380,8 | 100% |  | | |
| 8.2.10 | Установка малых архитектурных форм | шт. | 11 | 11 | 100% | 267,1 | 267,0 | 100% |  | | |
| 8.2.11 | Установка малых архитектурных форм (ранее демонтированных) | шт. | 4 | 4 | 100% | 4,4 | 4,4 | 100% |  | | |
| 8.2.12 | Устройство клумбы с посадкой цветочной рассады | шт. кв.м. | 277 24,6 | 277  24,6 | 100% | 182,3 | 182,3 | 100% |  | | |
| 8.2.13 | Установка ограждений газонов | пог.м | 4 | 4 | 100% | 14,3 | 14,2 | 100% |  | | |
| 8.3 | Большой пр. д. 76 лит. Б, 21-я линия д. 16 к.3 | | | | | | | |  | | |
|  | Демонтаж и монтаж спортивного оборудования | шт. | 2 | 2 | 100% | 23,0 | 22,9 | 100% |  | | |
| 8.4 | Территория МО | | | | | | | |  | | |
| 8.4.1 | Технический надзор | шт. | 1 | 1 | 100% | 100,0 | 100,0 | 100% |  | | |
| 8.4.2 | Формовка, омоложение, санитарная обрезка | шт. | 131 | 131 | 100% | 158,4 | 158,3 | 100% |  | | |
| 8.4.3 | Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 3 | 3 | 100% | 10,0 | 3,0 | 30% |  | | |
| 8.4.4 | Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 17 | 17 | 100% | 14,6 | 14,5 | 100% |  | | |
| 8.4.5 | Демонтаж спортивного оборудования | шт. | 5 | 5 | 100% | 14,3 | 14,3 | 100% |  | | |
| 8.4.6 | Завоз песка в песочницы | м.куб. | 101 | 101 | 100% | 228,4 | 228,4 | 100% |  | | |
| 8.4.7 | Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | шт. | 18 | 18 | 100% | 247,0 | 242,5 | 98% |  | | |
| 8.4.8 | Покраска ограждений | пог.м | 476 | 476 | 100% | 58,0 | 58,0 | 100% |  | | |
| 8.4.9 | Посадка деревьев взамен утраченных | шт. | 43 | 43 | 100% | 402,6 | 402,5 | 100% |  | | |
| 8.4.10 | Посадка кустарника взамен утраченных | шт. | 1510 | 1510 | 100% | 2371,7 | 2371,7 | 100% |  | | |
| 8.4.11 | Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | шт. | 10056 | 10056 | 100% | 470,8 | 470,8 | 100% |  | | |
| 8.4.12 | Установка малых архитектурных форм (сезонная) | шт. | 11 | 11 | 100% | 954,7 | 954,6 | 100% |  | | |
| 8.4.13 | Проведение месячника по благоустройству | шт. | 2 | 2 | 100% | 30,0 | 30,0 | 100% |  | | |
| 8.4.14 | Ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 2 | 2 | 100% | 10,0 | 2,0 | 20% | Отсутствует необходимость в ремонте | | |
| 8.4.15 | Ремонт детского игрового оборудования | шт. | 12 | 12 | 100% | 20,5 | 12,6 | 61% | Отсутствует необходимость в ремонте | | |
| 8.4.16 | Ремонт газонов | кв.м. | 509,5 | 509,5 | 100% | 319,6 | 319,5 | 100% |  | | |
| 8.4.17 | Ремонт покрытия из цветной резиновой (каучуковой) крошки детских игровых площадок | кв.м. | 757,56 | 757,56 | 100% | 2599,4 | 2599,4 | 100% |  | | |
| 8.4.18 | Ремонт покрытия из цветной резиновой крошки детских игровых площадок | кв.м. | 263,4 | 263,4 | 100% | 515,7 | 515,7 | 100% |  | | |
| 8.4.19 | Ремонт спортивного оборудования | шт. | 4 | 4 | 100% | 9,5 | 8,6 | 90% |  | | |
| 8.4.20 | Содержание территорий зеленых насаждений (уход) | кв.м. | 31697,0 | 31697,0 | 100% | 4053,5 | 4053,5 | 100% |  | | |
| 8.4.21 | Содержание территорий зеленых насаждений (уборка) | кв.м. | 56106,0 | 56106,0 | 100% | 2165,9 | 2165,0 | 100% |  | | |
| 8.4.22 | Содержание территорий зеленых насаждений (ограждение лентами) | шт. | 75 | 75 | 100% | 15,0 | 15,0 | 100% |  | | |
| 8.4.23 | Содержание территорий зеленых насаждений (уход за кустами) | шт. | 25 | 25 | 100% | 5073,1 | 5073,0 | 100% |  | | |
| 8.4.24 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 3 | 3 | 100% | 387,3 | 387,3 | 100% |  | | |
| 8.4.25 | Установка малых архитектурных форм | шт. | 28 | 28 | 100% | 468,8 | 468,7 | 100% |  | | |
| 8.4.26 | Установка ограждений газонов | пог.м | 169,8 | 169,8 | 100% | 718,2 | 718,2 | 100% |  | | |
| 8.4.27 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 168 | 168 | 100% | 48,3 | 48,3 | 100% |  | | |
| 8.4.28 | Установка спортивного оборудования | шт. | 3 | 3 | 100% | 261,3 | 261,2 | 100% |  | | |
| 8.4.29 | Устройство цветников | шт. | 1 | 1 | 100% | 122,9 | 122,9 | 100% |  | | |
| 8.4.30 | Уход за цветниками | кв.м. | 228,94 | 228,94 | 100% | 172,5 | 172,5 | 100% |  | | |
|  | **Итого по п. 8** |  |  |  |  | **25 929,3** | **25 898,4** | **100%** |  | | |
| **Оценка эффективности ведомственной целевой программы**  **муниципального образования муниципальный округ №7**  **«Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на 2020 год»** | | | | | | | | | | | |
|
| № п/п | **Наименование** | **Количественные показатели при реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| **ед изм.** | | **Запланировано** | | **Исполнено** | | **% исполнения** | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | |
| 1 | Ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия придомовых и дворовых территорий | кв.м. | | 1493,9 | | 1493,9 | | 100% | | | |
| 2 | Ремонт (восстановление) мощения придомовых и дворовых территорий | кв.м. | | 799,8 | | 799,8 | | 100% | | | |
| 3 | Демонтаж, установка и переустановка ограждений газонов | пог.м. | | 392,5 | | 392,5 | | 100% | | | |
| 4 | Покраска ограждений газонов | пог.м. | | 628,0 | | 628,0 | | 100% | | | |
| 5 | Количество установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | | 51 | | 51 | | 100% | | | |
| 6 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий придомовых и дворовых территорий | ед. | | 30 | | 30 | | 100% | | | |
| 7 | Количество оборудованных (отремонтированных) контейнерных площадок на дворовых территориях | шт. | | 4 | | 4 | | 100% | | | |
| 8 | Площадь отремонтированных (восстановленных) газонов на территориях зелёных насаждений | кв.м. | | 2056,0 | | 2056,0 | | 100% | | | |
| 9 | Количество посаженных кустарников на территориях зелёных насаждений | шт. | | 1528 | | 1528 | | 100% | | | |
| 10 | Количество посаженных деревьев на территориях зелёных насаждений | шт. | | 43 | | 43 | | 100% | | | |
| 11 | Количество выполненной санитарной, формовочной, омолаживающей обрезке деревьев и кустарников | шт. | | 131 | | 131 | | 100% | | | |
| 12 | Количество удалённых аварийных больных деревьев и кустарников | шт. | | 20 | | 20 | | 100% | | | |
| 13 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнена посадка деревьев и кустарников на территориях зелёных насаждений | ед. | | 22 | | 22 | | 100% | | | |
| 14 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) газонов | ед. | | 7 | | 7 | | 100% | | | |
| 15 | Площадь мощения дорожек детских площадок | кв.м | | 132,3 | | 132,3 | | 100% | | | |
| 16 | Количество установленного спортивного оборудования | шт. | | 3 | | 3 | | 100% | | | |
| 17 | Площадь обустроенных детских площадок с покрытием цветной резиновой крошкой | кв.м | | 1103,6 | | 1103,6 | | 100% | | | |
| 18 | Количество установленного детского игрового оборудования | шт. | | 9 | | 9 | | 100% | | | |
| 19 | Количество обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошки | ед. | | 4 | | 4 | | 100% | | | |

**Интегральная оценка эффективности Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| *К1* | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Благоустройство муниципального образования - приоритетная задача социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | 10 |
| *К2* | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 10 |
| *К3* | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| *К4* | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | 10 |
| *К5* | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+10+10+10+10=50;

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Выводы:

Исходя из оценки достигнутых количественных и качественных показателей Программы, а именно в абсолютном выражении экономия бюджетных средств составила 61,0 тыс. руб. Продуктивность Программы, выраженная соотношением между полученными результатами и использованными финансовыми и материальными затратами достигнута в основном за счет проведения конкурсных процедур, а также привлечения материальных и трудовых ресурсов местной администрации. Результативность Программы подтверждается степенью достижения результатов и полученным социально-экономическим эффектом от использования бюджетных средств. Используемые качественные характеристики определения результативности и эффективности расходования бюджетных средств основаны на следующих критериях:

* на реализацию работ – эффективность высокая (цены на выполнение работ и материалы оказались ниже рыночных, благодаря конкурсному размещению муниципального заказа);
* на решение задачи – эффективность высокая (использование всех имеющихся ресурсов);
* на достижение цели – эффективность высокая (создание комфортной среды для горожан и поддержание интереса жителей округа к участию в реализации планов благоустройства дворовых территорий).

Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в натуральной и стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах.

Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность Программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании.

В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности.

При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов.

**По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на 2020 год» эффективна, целесообразна к финансированию.**