| Муниципальное образование муниципальный округ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Натуральные показатели |  |  | Финансовые показатели |  |  | Примечание |
|  |  |  |  | Запланировано | Исполнено | % исполнения | Запланировано (тыс.руб.) | Исполнено (тыс.руб.) | % исполнения |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | 11 линия д.24 - 12 линия д.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, установка БР30.100.15, установка комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец) | кв.м | 909,4 | 909,4 | 100,0% | 2 045,3 | 2 035,1 | 99,5% | Экономия средств в результате проведения конкурсных процедур |
|  | 1.1.2 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории (карта) в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, установка БР30.100.15, установка комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец) | кв.м | 59,4 | 59,4 | 100,0% |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 | Разборка кирпичных конструкций | куб.м | 4,8 | 4,8 | 100,0% |  |  |  |  |
|  | 1.1.4 | Разборка бетонных конструкций | куб.м | 5,9 | 5,9 | 100,0% |  |  |  |  |
|  | 1.1.5 | Текущий ремонт (восстановление) мощения пешеходных дорожек | кв.м | 18,7 | 18,7 | 100,0% |  |  |  |  |
|  |  | всего по адресу : |  |  |  |  | 2 045,3 | 2 035,1 | 99,5% |  |
|  | 1.2. | 13 линия д.2/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную в составе: разборка кирпичной кладки, нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, установка БР30.100.15 | кв.м | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 97,7 | 0,0 | 0,0% | Отсутсвие согласования на открытие ордера производства работ |
|  |  | всего по адресу : |  |  |  |  | 97,7 | 0,0 | 0,0% |  |
|  | 1.3. | 15 линия д.28,30,32 - 16 линия д.31-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, установка БР30.100.15, переустановка БР30.100.15, установка комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец), укладка мембраны геотекстильной | кв.м | 1 171,5 | 1171,5 | 100% | 2429,1 | 2416,9 | 99,5% |  |
|  | 1.3.2 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории (карта) в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, переустановка БР30.100.15 | кв.м | 69,2 | 69,2 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | всего по адресу : |  |  |  |  | 2429,1 | 2416,9 | 99,5% |  |
|  | 1.4. | 16 линия д.23 к.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, установка БР30.100.15, установка комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец), укладка мембраны геотекстильной | кв.м | 454,4 | 454,4 | 100,0% | 1 077,7 | 1 072,3 | 92,7% |  |
|  | 1.4.2 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории (карта) в составе: нарезка шва в асфальтобетоне | кв.м | 9,1 | 9,1 | 100% |  |  |  |  |
|  | 1.4.3 | Устройство мощения пешеходных дорожек | кв.м | 24,5 | 24,5 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | всего по адресу : |  |  |  |  | 1 077,7 | 1 072,3 | 99,5% |  |
|  | 1.5. | 16 линия д.23 к.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, установка БР30.100.15, установка комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец), укладка мембраны геотекстильной | кв.м | 532,9 | 532,9 | 100,0% | 1 398,7 | 1 368,8 | 97,9% |  |
|  | 1.5.1.1 | Устройство мощения пешеходных дорожек | кв.м | 72,0 | 72,0 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | всего по адресу : |  |  |  |  | 1 398,7 | 1 368,8 | 97,9% |  |
|  | 1.5.2 | Большой пр., В.О., д.44 - 16 линия д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.2.1 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5 см вручную в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, установка БР30.100.15, переустановка БР30.100.15, установки комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец) укладка мембраны геотекстильной | кв.м | 735,5 | 735,5 | 100% | 1 468,4 | 1 459,1 | 99,4% |  |
|  | 1.5.2.2 | Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия дворовой территории (карта) в составе: нарезка шва в асфальтобетоне | кв.м | 37,1 | 37,1 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | всего по адресу : |  |  |  |  | 1 468,4 | 1 459,1 | 99,4% |  |
|  | 1.5.3 | Текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий дворовых территорий (аварийный ремонт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.3.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия картами площадью до 5 кв.м с фрезерованием асфальтобетона на толщину слоя 70 мм и с укладкой асфальтобетонной смеси горячей плотной, марки I, тип Г песчаной | кв.м | 190,0 | 190,0 | 100% | 1 352,8 | 839,4 | 62,0% | Экономия средств в результате проведения конкурсных процедур |
|  | 1.5.3.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия картами площадью до 25 кв.м (больше 5 кв.м) с фрезерованием асфальтобетона на толщину слоя 70 мм и с укладкой асфальтобетонной смеси горячей плотной, марки I, тип Г песчаной | кв.м | 600,0 | 600,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | 1.5.3.3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия картами с разборкой асфальтобетонного покрытия с помощью молотков отбойных толщиной слоя 0,08 м вручную, исправлением профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала ср. толщиной слоя 0,05 м, устройством выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона ср. слоем 0,04 м асфальтобетонной смесью горячей плотной, марки I, тип Г песчаной и устройством покрытия толщиной 0,04 м из асфальтобетонной смеси горячей плотной, марки I, тип Г песчаной | кв.м | 100,0 | 100,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | 1.5.3.4 | Ремонт мощения с разборкой тротуарной плитки и песко-цементного монтажного слоя толщ. 0,05 м, с исправлением щебёночного профиля основания с добавлением материала, с устройством подстилающего песко-цементного слоя толщ. 0,05 и мощением старыми плитками | кв.м | 27,3 | 27,3 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | всего : |  | 917,3 | 917,3 | 100% | 1 352,8 | 839,4 | 62,0% |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 9 869,7 | 9191,6 | 93,1% |  |
|  | 2. | Осуществление технического надзора | % | 0,9 |  |  | 111,00 | 107,5 | 96,8% |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 111,00 | 107,5 | 96,8% |  |
|  | 3. | Содержание и ремонт ограждений газонов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Установка ограждений газонов (дворовых) по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 линия д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка ограждения газонов | пог.м | 27,0 | 27,0 |  | 58,4 | 57,9 | 99,1% |  |
|  |  | всего по адресу : |  |  |  |  | 58,4 | 57,9 | 99,1% |  |
|  |  | 11 линия д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка ограждения газонов | пог.м | 93,0 | 93,0 |  | 200,9 | 199,5 | 99,3% |  |
|  |  | всего по адресу : |  |  |  |  | 200,9 | 199,6 | 99,4% |  |
|  |  | 11 линия д.24 - 12 линия д.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка ограждения газонов | пог.м | 214,0 | 214,0 |  | 461,3 | 459,2 | 99,5% |  |
|  |  | всего по адресу : |  |  |  |  | 461,3 | 459,2 | 99,5% |  |
|  |  | 16 линия д.23 к.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка ограждения газонов | пог.м | 51,5 | 51,5 |  | 111,3 | 110,5 | 99,3% |  |
|  |  | всего по адресу : |  |  |  |  | 111,3 | 110,5 | 99,3% |  |
|  |  | Итого по разделу: |  | 385,5 | 385,5 | 100% | 831,9 | 827,2 | 99,4% |  |
|  | 3.2 | Установка ограждений газонов (внешних) по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.7.1 | 21 линия д.16,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.7.2 | Демонтаж ограждения газонов | пог.м | 345,0 | 345,0 | 100% | 709,9 | 702,7 | 99,0% |  |
|  | 1.5.7.3 | Установка ограждения газонов | пог.м | 366,0 | 366,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | 1.5.7.4 | всего по адресу : |  |  |  |  | 709,9 | 702,7 | 99,0% |  |
|  | 3.3 | Содержание ограждений газонов | пог.м | 7 200,0 | 7200,0 | 100% | 3 239,0 | 3221,9 | 99,5% |  |
|  |  | всего : |  | 7 200,0 | 7200,0 | 100% | 3 239,0 | 3 221,9 | 99,5% |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 4 780,8 | 4 751,8 | 99,4% |  |
|  | 4. | Установка и содержание малых архитектурных форм (уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Установка уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 | Диван дугообразной формы с металлическими поручнями и ножками (размер:2700*985 мм, Н=770 мм) | шт. | 1 | 1 | 100% | 96,3 | 95,6 | 99,3% |  |
|  | 4.1.2 | Диван, деревянный, на ж/б ножках, со спинкой (размер: 1950*810 мм, Н=720 мм) | шт. | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |
|  | 4.1.3 | Диван, деревянный, на ж/б ножках, со спинкой (размер: 1660*595 мм, Н=790 мм) | шт. | 2 | 2 | 100% |  |  |  |  |
|  | 4.1.4 | Скамейка (деревянная, на ж/б ножках, без спинки (размер: 1650*550 мм, Н=445 мм ) | шт. | 2 | 2 | 100% |  |  |  |  |
|  | 4.1.5 | Урна ж/б (размер: 440*440 мм, Н=580 мм) | шт. | 2 | 2 | 100% |  |  |  |  |
|  | 4.1.6 | Вставка для урны | шт. | 2 | 2 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 96,3 | 95,6 | 99,3% |  |
|  |  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  | 14 857,8 | 14 146,5 | 95,2% |  |
|  | 5. | АДРЕСА УСТАНОВКИ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Натуральные показатели |  |  | Сведения об объенмах финансирования |  |  | Примечание |
|  |  |  |  | Запланировано | Исполнено | % исполнения | Запланировано (тыс.руб.) | Исполнено (тыс.руб.) | % исполнения |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,0 |
|  | 1 | 11 линия д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диван садово-парковый на металлических ножках (размер:2700*985 мм, Н=770 мм) | шт. | 1 | 1 | 100% | 17,1 | 16,4 | 95,9% |  |
|  | 2 | Диван, деревянный, на ж/б ножках, со спинкой (размер: 1950*810 мм, Н=720 мм) | шт. | 1 | 1 | 100% | 10,8 | 9,9 | 91,7% |  |
|  |  | 16 линия д.23 к.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диван, деревянный, на ж/б ножках, со спинкой (размер: 1660*595 мм, Н=790 мм) | шт. | 2 | 2 | 100% | 33,2 | 33,0 | 99,4% |  |
|  |  | Урна ж/б (размер: 440*440 мм, Н=580 мм) | шт. | 1 | 1 | 100% | 2,1 | 2,7 | 128,6% |  |
|  | 3 | Вставка для урны | шт. | 1 | 1 | 100% | 0,5 | 0,5 | 100,0% |  |
|  |  | 16 линия д.23 к.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скамейка (деревянная, на ж/б ножках, без спинки (размер: 1650*550 мм, Н=445 мм ) | шт. | 2 | 2 | 100% | 30,0 | 29,9 | 99,7% |  |
|  | 4 | Урна ж/б (размер: 440*440 мм, Н=580 мм) | шт. | 1 | 1 | 100% | 2,1 | 2,7 | 128,6% |  |
|  |  | Вставка для урны | шт. | 1 | 1 | 100% | 0,5 | 0,5 | 100,0% |  |
|  |  | Итого: | шт. | 10 | 10 | 100% | 96,3 | 95,6 | 99,3% |  |
|  | Оценка эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории» на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование | Количественные показатели при реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед изм. |  | Запланировано |  | Исполнено |  | % исполнения |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | 1 | Площадь отремонтированного (восстановленного) асфальтобетонного покрытия придомовых и дворовых территорий | кв.м |  | 4884,0 |  | 4868,5 |  | 99,7% |  |
|  | 2 | Площадь отремонтированного (восстановленного) мощения придомовых и дворовых территорий | кв.м |  | 142,5 |  | 142,5 |  | 100,0% |  |
|  | 3 | Количество (длина) демонтированных ограждений газонов | пог.м |  | 345,0 |  | 345,0 |  | 100,0% |  |
|  | 4 | Количество (длина) установленных ограждений газонов (дворовых) | пог.м |  | 385,5 |  | 385,5 |  | 100,0% |  |
|  | 5 | Количество (длина) установленных ограждений газонов (внешних) | пог.м |  | 366,0 |  | 366,0 |  | 100,0% |  |
|  | 6 | Количество (длина) отремонтированных ограждений газонов | пог.м |  | 7200,0 |  | 7200,0 |  | 100,0% |  |
|  | 7 | Количество установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 100,0% |  |
|  | 8 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий придомовых и дворовых территорий | ед. |  | 6,0 |  | 5,0 |  | 83,3% |  |
|  | Интегральная оценка эффективности Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия |  |  |  |  |  |  | Балльная система оценки |
|  | К1 | Соответствие МП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | К2 | Постановка в МП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | К3 | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации МП | Наличие в программе показателей эффективности МП, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации МП. |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | К4 | Уровень финансового обеспечения МП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение МП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения МП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации МП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+10+10+10+10=50; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выводы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 14857,8 тыс. руб. до 14146,5 тыс. руб. отклонение от запланированных показателей выявлено менее 5% и и составляет 711,3 тыс.руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств и количественных показателей при реализации муниципальной программы выявлено минимальное отклонение и определено как экономически результативные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в натуральной и стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах. Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании. В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности. При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По результатам оценки эффективности реализации МП сделаны следующие выводы: МП "Благоустройство территории" эффективна, целесообразна к финансированию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведущий специалист отдела благоустройства Н.В. Колубович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Муниципальное образование муниципальный округ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЗЕЛЁНЫЙ ДВОР" на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Натуральные показатели |  |  | Финансовые показатели |  |  | Примечание |
|  |  |  | Запланировано | Исполнено | % исполнения | Запланировано (тыс.руб.) | Исполнено (тыс.руб.) | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Озеленение территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение, доставка и посадка кустарников | шт. | 2217 | 2 217 | 100,0% | 1 000,6 | 995,5 | 99,5% |  |
| 1.2. | Приобретение, доставка и посадка цветочной рассады | шт. | 9608 | 9608 | 100,0% | 348,4 | 345,6 | 99,2% |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 1 349,0 | 1 341,1 | 99,4% |  |
| 2. | Организация работ по компенсационному озеленению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение, доставка и посадка деревьев | шт. | 26 | 26 | 100,0% | 268,6 | 265,1 | 98,7% |  |
|  | Итого по разделу: | шт. | 26 | 26 | 100,0% | 268,6 | 265,1 | 98,7% |  |
| 3. | Содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зелёных насаждений, защита зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание и ремонт территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения | кв.м | 4 002,6 | 3 440,6 | 86,0% | 2 103,9 | 1 809,0 | 86,0% |  |
| 3.2. | Восстановление газона толщиной 5 см (снятие растительного грунта - 5 см) с посевом семян газонной травы | кв.м | 595,2 | 595,2 | 100% | 2 103,9 | 1 809,0 | 86,0% | Уменьшение площади восстановления газона из-за посадок многолетних растений, выполненных жителями |
| 3.3. | Восстановление газона толщиной 20 см (снятие растительного грунта - 10 см) с посевом семян газонной травы | кв.м | 330,0 | 330,0 | 100% |  |  |  |  |
| 3.4. | Восстановление газона толщиной 15 см (снятие растительного грунта - 10 см) с посевом семян газонной травы | кв.м | 2 504,4 | 1 942,4 | 77,6% |  |  |  |  |
| 3.5. | Восстановление газона толщиной 15 (снятие растительного грунта - 20 см) с посевом семян газонной травы | кв.м | 515,0 | 515,0 | 100% |  |  |  |  |
| 3.6. | Восстановление газона толщиной 15 см, (с разборкой бетон. конструкций, снятим растительного грунта – 20 см) с посевом семян газонной травы | кв.м | 58,0 | 58,0 | 100% |  |  |  |  |
| 3.7. | Содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения (уборка, косьба) | кв.м | 52 679,0 | 52 679,0 | 100% | 1 849,3 | 1 736,1 | 93,9% |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 3 953,2 | 3 545,1 | 89,7% |  |
| 3.3. | Содержание и ремонт объектов зелёных насаждений внутриквартального озеленения | шт. | 119 | 56 | 47,1% | 352,0 | 154,2 | 43,8% | Отпала необходимость выполнения некоторых из запланированных работ после привлечения к обследованию специалиста и после субботника (была удалена прикорневая поросль деревьев) |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 4 305,2 | 3 699,3 | 85,9% |  |
| 4. | Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зелёных насаждений внутриквартального озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | шт. | 50 | 41 | 82,0% | 450,0 | 260,9 | 58,0% | Часть деревьев удалена сетевыми организациями |
|  | Итого по разделу: | шт. | 50 | 41 | 82,0% | 450,0 | 260,9 | 58,0% |  |
| 5. | Организация учёта внутриквартального озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация учёта внутриквартального озеленения |  |  |  |  | 300,0 | 0,0 |  | Учет объектов внутриквартального озеленения выполнен силами сотрудников муниципального образования |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  | 6 672,8 | 5 566,4 | 83,4% |  |
| 6. | Адреса озеленения, в том числе компенсационного озеленения, и содержания территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, ремонта расположенных на них объектов зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Количество |  |  | Сведения об объёмах финансирования |  |  | Примечание |
|  |  |  | Запланировано | Исполнено | % исполнения | Запланировано (тыс.руб.) | Исполнено (тыс.руб.) | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Компенсационное озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка деревьев по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 11 линия д.24 - 12 линия д.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клён остролистный | шт. | 3 | 3 | 100% | 94,2 | 92,9 | 98,6% |  |
|  | Рябина обыкновенная | шт. | 6 | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 9 | 9 | 100% | 94,2 | 92,9 | 98,6% |  |
| 1.2. | 12 линия д.27/48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Черёмуха виргинская | шт. | 2 | 2 | 100% | 18,4 | 18,2 | 98,9% |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 2 | 2 | 100% | 18,4 | 18,2 | 98,9% |  |
| 1.3. | 13 линия д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рябина обыкновенная | шт. | 1 | 1 | 100% | 10,4 | 10,3 | 99,0% |  |
|  | Итого по адресу: |  | 1 | 1 | 100% | 10,4 | 10,3 | 99,0% |  |
| 1.4. | 13 линия д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рябина обыкновенная | шт. | 6 | 6 | 100% | 126,0 | 124,4 | 98,7% |  |
|  | Клён остролистный | шт. | 6 | 6 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 12 | 12 | 100% | 126,0 | 124,4 | 98,7% |  |
| 1.5. | 18 линия д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рябина обыкновенная | шт. | 1 | 1 | 100% | 19,6 | 19,3 | 98,5% |  |
|  | Черёмуха виргинская | шт. | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 2 | 2 | 100% | 19,6 | 19,3 | 98,5% |  |
|  | Всего: | шт. | 26 | 26 | 100% | 268,6 | 265,1 | 98,7% |  |
| 2. | Озеленение территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение, доставка и посадка кустарников (с добавлением 25% растительного грунта) по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 2 линия д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спирея Вангута (отдельная посадка) | шт. | 15 | 15 | 100% | 18,1 | 18,0 | 99,4% |  |
|  | Роза морщинолистная (отдельная посадка) | шт. | 15 | 15 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 30 | 30 | 100% | 18,1 | 18,0 | 99,4% |  |
| 2.2. | 3 линия д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форзиция европейская (отдельная посадка) | шт. | 1 | 1 | 100% | 28,1 | 28,0 | 99,6% |  |
|  | Спирея Вангута (отдельная посадка) | шт. | 3 | 3 | 100% |  |  |  |  |
|  | Можжевельник казацкий (отдельная посадка) | шт. | 2 | 2 | 100% |  |  |  |  |
|  | Сирень венгерская (изгородь 2-х рядная) | шт. | 30 | 30 | 100% |  |  |  |  |
|  | Чубушник венечный (отдельная посадка) | шт. | 3 | 3 | 100% |  |  |  |  |
|  | Спирея дубравколистная (отдельная посадка) | шт. | 5 | 5 | 100% |  |  |  |  |
|  | Спирея Бумольда (отдельная посадка) | шт. | 5 | 5 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 49 | 49 | 100% | 28,1 | 28,1 | 100% |  |
| 2.3. | 6 линия д.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кизильник блестящий (изгородь 2-х рядная) | шт. | 20 | 20 | 100% | 8,6 | 8,5 | 98,8% |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 20 | 20 | 100% | 8,6 | 8,5 | 98,8% |  |
| 2.4. | 11 линия д.24 - 12 линия д.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спирея Бумольда (изгородь 2-х рядная) | шт. | 85 | 85 | 100% | 243,8 | 242,3 | 99,4% |  |
|  | Кизильник блестящий (изгородь 2-х рядная) | шт. | 485 | 485 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 570 | 570 | 100% | 243,8 | 242,3 | 99,4% |  |
| 2.5. | 12 линия д.27 /48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дерён сибирский (отдельная посадка) | шт. | 10 | 10 | 100% | 252,1 | 250,9 | 99,5% |  |
|  | Спирея калинолистная (отдельная посадка) | шт. | 9 | 9 | 100% |  |  |  |  |
|  | Спирея Бумольда (изгородь 2-х рядная) | шт. | 346 | 346 | 100% |  |  |  |  |
|  | Кизильник блестящий (изгородь 2-х рядная) | шт. | 194 | 194 | 100% |  |  |  |  |
|  | Сирень венгерская (отдельная посадка) | шт. | 8 | 8 | 100% |  |  |  |  |
|  | Чубушник венечный (отдельная посадка) | шт. | 7 | 7 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 574 | 574 | 100% | 252,1 | 250,9 | 99,5% |  |
| 2.6. | 13 линия д.2/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спирея Вангута (изгородь 2-х рядная) | шт. | 50 | 50 | 100% | 43,2 | 43,0 | 99,5% |  |
|  | Спирея Бумольда (изгородь 2-х рядная) | шт. | 50 | 50 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 100 | 100 | 100% | 43,2 | 43,0 | 99,5% |  |
| 2.7. | 13 линия д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сирень венгерская (отдельная посадка) | шт. | 6 | 6 | 100% | 98,0 | 97,5 | 99,5% |  |
|  | Бузина красная (изгородь 2-х рядная) | шт. | 48 | 48 | 100% |  |  |  |  |
|  | Спирея Бумольда (изгородь 2-х рядная) | шт. | 50 | 50 | 100% |  |  |  |  |
|  | Спирея дубравколистная (отдельная посадка) | шт. | 30 | 30 | 100% |  |  |  |  |
|  | Спирея дубравколистная (изгородь 2-х рядная) | шт. | 50 | 50 | 100% |  |  |  |  |
|  | Чубушник венечный (отдельная посадка) | шт. | 5 | 5 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 189 | 189 | 100% | 98,0 | 97,5 | 99,5% |  |
| 2.8. | 13 линия д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кизильник блестящий (изгородь 2-х рядная) | шт. | 140 | 140 | 100% | 154,2 | 153,5 | 99,5% |  |
|  | Спирея Бумольда (изгородь 2-х рядная) | шт. | 170 | 170 | 100% |  |  |  |  |
|  | Карагана древовидная (изгородь 2-х рядная) | шт. | 45 | 45 | 100% |  |  |  |  |
|  | Чубушник венечный (отдельная посадка) | шт. | 5 | 5 | 100% |  |  |  |  |
|  | Спирея Вангута (отдельная посадка) | шт. | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 361 | 361 | 100% | 154,2 | 153,5 | 99,5% |  |
| 2.9. | 16 линия д.23 корп.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снежноягодник (изгородь 2-х рядная) | шт. | 35 | 35 | 100% | 30,3 | 30,1 | 99,3% |  |
|  | Роза мелколистная (отдельная посадка) | шт. | 15 | 15 | 100% |  |  |  |  |
|  | Сирень венгерская (отдельная посадка) | шт. | 7 | 7 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 57 | 57 | 100% | 30,3 | 30,1 | 99,3% |  |
| 2.10. | 16 линия д.23 корп.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кизильник блестящий (изгородь 2-х рядная) | шт. | 100 | 100 | 100% | 48,9 | 48,7 | 99,6% |  |
|  | Роза мелколистная (отдельная посадка) | шт. | 8 | 8 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 108 | 108 | 100% | 48,9 | 48,7 | 99,6% |  |
| 2.11. | 18 линия д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сирень венгерская (отдельная посадка) | шт. | 10 | 10 | 100% | 41,1 | 40,9 | 99,5% |  |
|  | Кизильник блестящий (изгородь 2-х рядная) | шт. | 80 | 80 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 90 | 90 | 100% | 41,1 | 40,9 | 99,5% |  |
| 2.12. | 21 линия д.16 к.2 (фонтан) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Можевельник казацкий (отдельная посадка) | шт. | 3 | 3 | 100% | 6,8 | 6,8 | 100% |  |
|  | Кизильник крошечный (отдельная посадка) | шт. | 3 | 3 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 6 | 6 | 100% | 6,8 | 6,8 | 100% |  |
| 2.13. | Средний пр. д.76/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спирея Бумольда (изгородь 2-х рядная) | шт. | 60 | 60 | 100% | 25,6 | 25,5 | 99,6% |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 60 | 60 | 100% | 25,6 | 25,5 | 99,6% |  |
| 2.14. | Наб. Л. Шмидта д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спирея Вангута (отдельная посадка) | шт. | 1 | 1 | 100% | 1,8 | 1,8 | 100% |  |
|  | Спирея Бумольда (отдельная посадка) | шт. | 2 | 2 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 3 | 3 | 100% | 1,8 | 1,8 | 100% |  |
|  | Всего: |  | 2217 | 2217 | 100% | 1 000,6 | 995,6 | 99,5% |  |
| 3. | Приобретение, доставка и посадка цветочной рассады |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка цветочной рассады в вазоны по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 1 линия д.4 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 75 | 75 | 100% | 2,5 | 2,5 | 100% |  |
| 3.2. | 1 линия д.40 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.3. | 3 линия д.8 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 300 | 300 | 100% | 9,8 | 9,8 | 100% |  |
| 3.4. | 3 линия д.10 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.5. | 3 линия д.22 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,7 | 1,7 | 100% |  |
| 3.6. | 3 линия д.24 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 200 | 200 | 100% | 6,6 | 6,6 | 100% |  |
| 3.7. | 7 линия д.4 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.8. | 7 линия д.14 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,4 | 3,3 | 97,1% |  |
| 3.9. | 7 линия д.26 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,3 | 3,2 | 97,0% |  |
| 3.10. | 7 линия д.28 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.11. | 7 линия д.38 (вазоны с 100% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 75 | 75 | 100% | 3,0 | 3,0 | 100% |  |
| 3.12. | 8 линия д.1/20 (вазоны с 100% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 50 | 50 | 100% | 2,7 | 2,6 | 96,3% |  |
| 3.13. | 8 линия д.45/34 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 300 | 300 | 100% | 9,8 | 9,8 | 100% |  |
| 3.14. | 9 линия д.16-18 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.15. | 9 линия д.30 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.16. | 10 линия д.9 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.17. | 11 линия д.16 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,4 | 3,3 | 97,1% |  |
| 3.18. | 11 линия д.22 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 200 | 200 | 100% | 6,6 | 6,5 | 98,5% |  |
| 3.19. | 11 линия д. 24 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 125 | 125 | 100% | 4,1 | 4,0 | 97,6% |  |
| 3.20. | 12 линия д.9 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.21. | 12 линия д.11 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,4 | 3,3 | 97,1% |  |
| 3.22. | 14 линия д.25/27 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 375 | 375 | 100% | 12,4 | 12,3 | 99,2% |  |
| 3.23. | 15 линия д.28,30,32 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,4 | 3,3 | 97,1% |  |
| 3.24. | 17 линия д. 2/35 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 225 | 225 | 100% | 7,5 | 7,4 | 98,7% |  |
| 3.25. | 17 линия д.8 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,4 | 3,3 | 97,1% |  |
| 3.26. | 17 линия д. 18 корп.2 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,4 | 3,4 | 100% |  |
| 3.27. | 18 линия д.11 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.28. | 18 линия д.17 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 75 | 75 | 100% | 2,4 | 2,4 | 100% |  |
| 3.29. | 19 линия д.2 (внутренний двор) (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.30. | 19 линия д.22 к.2 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 25 | 25 | 100% | 0,8 | 0,8 | 100% |  |
| 3.31. | 20 линия д.11 - 13 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 325 | 325 | 100% | 10,5 | 10,5 | 100% |  |
| 3.32. | 21 линия д.16 к.3 (вазоны с 100% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 260 | 260 | 100% | 15,4 | 15,4 | 100% |  |
| 3.33. | Большой пр. д.41 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,4 | 3,3 | 97,1% |  |
| 3.34. | Большой пр. д.44 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 150 | 150 | 100% | 5,0 | 5,0 | 100% |  |
| 3.35. | Большой пр. д.62 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 75 | 75 | 100% | 2,6 | 2,5 | 96,2% |  |
| 3.36. | Большой пр. д.76, лит.Б (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,4 | 3,4 | 100% |  |
| 3.37. | Кадетская линия д.17 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 50 | 50 | 100% | 1,6 | 1,6 | 100% |  |
| 3.38. | Косая линия д.24/25 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 150 | 150 | 100% | 5,0 | 5,0 | 100% |  |
| 3.39. | Средний пр. д.6 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 100 | 100 | 100% | 3,2 | 3,2 | 100% |  |
| 3.40. | Средний пр. д.18 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 300 | 300 | 100% | 10,7 | 10,6 | 99,1% |  |
| 3.41. | наб. Л. Шмидта д.29 (вазоны с 100% заполнением растительным грунтом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 50 | 50 | 100% | 2,0 | 2,0 | 100% |  |
|  | Всего: |  | 4935 | 4935 | 100% | 172,4 | 171,0 | 99,2% |  |
|  | Посадка цветочной рассады в клумбы (с добавлением растительного грунта) по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.42. | 7 линия д.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 450 | 45 | 100% | 23,0 | 22,9 | 99,6% |  |
| 3.43. | 8 линия д.1/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 300 | 300 | 100% | 11,2 | 11,1 | 99,1% |  |
| 3.44. | 8 линия д.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 50 | 50 | 100% | 2,1 | 2,0 | 95,2% |  |
| 3.45. | 9 линия д.16-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 300 | 300 | 100% | 12,5 | 12,4 | 99,2% |  |
| 3.46. | 10 линия д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 200 | 200 | 100% | 7,5 | 7,4 | 98,7% |  |
| 3.47. | 12 линия д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 200 | 200 | 100% | 7,9 | 7,8 | 98,7% |  |
| 3.48. | 12 линия д.27 /48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 150 | 150 | 100% | 6,3 | 6,3 | 100,0% |  |
| 3.49. | 13 линия д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 250 | 250 | 100% | 9,5 | 9,4 | 98,9% |  |
| 3.50. | 17 линия д. 18 корп.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 365 | 365 | 100% | 16,2 | 16,0 | 98,8% |  |
| 3.51. | 21 линия д.16 к.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 658 | 658 | 100% | 21,3 | 20,9 | 98,1% |  |
| 3.52. | 21 линия д.16 к.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 1 500 | 1 500 | 100% | 48,8 | 48,7 | 99,8% |  |
| 3.53. | Большой пр. д.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по адресу: | шт. | 250 | 250 | 100% | 9,7 | 9,7 | 100,0% |  |
|  | Итого: | шт. | 4 673 | 4 268 | 100% | 176,0 | 174,6 | 99,2% |  |
|  | Всего: | шт. | 9 608 | 9 203 | 100% | 348,4 | 345,6 | 99,2% |  |
| 4. | Содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Восстановление газона толщиной 5 см (снятие растительного грунта - 5 см) с посевом семян газонной травы по адресам: |  |  |  |  | 2 103,9 | 1 809,0 | 86,0% |  |
|  | 11 линия д.22 | кв.м | 80,0 | 80,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | 11 линия д.24 - 12 линия д.21 | кв.м | 482,0 | 482,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого: | кв.м | 562,0 | 562,0 | 100% |  |  |  |  |
| 4.2. | Восстановление газона толщиной 5 см (снятие растительного грунта - 5 см) с посевом семян газонной травы по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 линия д.23 к.2 | кв.м | 33,2 | 33,2 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого: | кв.м | 33,2 | 33,2 | 100% |  |  |  |  |
| 4.3. | Восстановление газона толщиной 20 см (снятие растительного грунта - 10 см) с посевом семян газонной травы по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 линия д.24 - 12 линия д.21 (с разборкой бетон. констр.) | кв.м | 330,0 | 330,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого: | кв.м | 330,0 | 330,0 | 100% |  |  |  |  |
| 4.4. | Восстановление газона толщиной 15 см (снятие растительного грунта - 10 см) с посевом семян газонной травы по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 линия д.3 | кв.м | 685,0 | 123,0 | 18% |  |  |  | Уменьшение площади восстановления газона из-за посадок многолетних растений, выполненных жителями |
|  | 3 линия д.8 | кв.м | 123,0 | 123,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | 6 линия д.27 | кв.м | 26,0 | 26,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | 12 линия д.27 /48 | кв.м | 1 009,0 | 1 009,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | 13 линия д.2/19 | кв.м | 42,0 | 42,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | 13 линия д.24 | кв.м | 345,0 | 345,0 | 100% |  |  |  |  |
|  | 15 линия д.28,30,32 | кв.м | 221,7 | 221,7 | 100% |  |  |  |  |
|  | 16 линия д.23 к.1 | кв.м | 52,7 | 52,7 | 100% |  |  |  |  |
|  | Итого: | кв.м | 2 504,4 | 1 942,4 | 78% |  |  |  |  |
| 4.5. | Восстановление газона толщиной 15 см (снятие растительного грунта - 20 см) с посевом семян газонной травы по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 линия д.30 | кв.м | 515,0 | 515,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | кв.м | 515,0 | 515,0 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Восстановление газона толщиной 15 см, (с разборкой бетон. конструкций, снятим растительного грунта – 20 см) с посевом семян газонной травы по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 линия д.23 к.1 (с разборкой бетон. конструкций V=3,26 куб.м) | кв.м | 15,2 | 15,2 |  |  |  |  |  |
|  | 16 линия д.23 к.2 (с разборкой бетон. конструкций V=6,06 куб.м) | кв.м | 42,8 | 42,8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 58,0 | 58,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | 4 002,6 | 3 440,6 |  | 2 103,9 | 1809,0 | 86,0% |  |
| 5. | Содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения (уборка) | кв.м | 52 679 | 52 679 | 100,0% | 1 849,3 | 1 736,1 | 93,9% |  |
|  | Итого по разделу: | кв.м | 52 679 | 52 679 | 100,0% | 1 849,3 | 1 736,1 | 93,9% |  |
| 6 | Содержание и ремонт объектов зелёных насаждений внутриквартального озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Омоложение деревьев | шт. | 19 | 8 | 42,1% | 352,0 | 154,2 | 43,8% |  |
| 6.2. | Формовочная обрезка деревьев | шт. | 30 | 17 | 56,7% |  |  |  |  |
| 6.3. | Вырезка суши деревьев | шт. | 40 | 17 | 42,5% |  |  |  |  |
| 6.4. | Санитарная прочистка - обрезка и прореживание кустарников | шт. | 24 | 13 | 54,2% |  |  |  |  |
| 6.5. | Вырезка прикорневой поросли деревьев |  | 6 | 1 | 16,7% |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 352,0 | 154,2 | 43,8% |  |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 4 305,2 | 3 699,3 | 85,9% |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы «Зеленый двор» на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Количественные показатели при реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед изм. |  | Запланировано |  | Исполнено |  | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Площадь отремонтированных (восстановленных) газонов на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения с посевом семян газонной травы | кв.м |  | 4 002,6 |  | 3 440,6 |  | 86% |  |
| 2 | Количество посаженной рассады цветов на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения и в вазонах | шт. |  | 9608 |  | 9608 |  | 100% |  |
| 3 | Количество посаженных кустарников на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения | шт. |  | 2217 |  | 2217 |  | 100% |  |
| 4 | Количество посаженных деревьев на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения | шт. |  | 26 |  | 26 |  | 100% |  |
| 6 | Количество удалённых аварийных больных деревьев и кустарников | шт. |  | 50 |  | 41 |  | 82% |  |
| 7 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнена посадка деревьев и кустарников на территориях зелёных насаждений | ед. |  | 14 |  | 14 |  | 100% |  |
| 8 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) газонов на территориях зелёных насаждений | ед. |  | 12 |  | 12 |  | 100% |  |
| Интегральная оценка эффективности Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия |  |  |  |  |  |  | Балльная система оценки |
| К1 | Соответствие МП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города |  |  |  |  |  |  | 10 |
| К2 | Постановка в МП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. |  |  |  |  |  |  | 5 |
| К3 | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации МП | Наличие в программе показателей эффективности МП, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации МП. |  |  |  |  |  |  | 10 |
| К4 | Уровень финансового обеспечения МП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение МП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. |  |  |  |  |  |  | 10 |
| К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения МП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации МП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выводы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств. Экономия финансовых средств, в основном, образовалась после проведение конкурсных процедур: 1106,3 тыс.руб. (с 6 672,8 тыс. руб. до 5 566,5 тыс. руб.) Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств и натуральных показателей при реализации муниципальной программы определены как экономически результативные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в натуральной и стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах. Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании. В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности. При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По результатам оценки эффективности реализации МП сделаны следующие выводы: МП "Зеленый двор" эффективна, целесообразна к финансированию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведущий специалист отдела благоустройства Н.В. Колубович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Муниципальное образование муниципальный округ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "АКТИВНЫЙ ОТДЫХ" на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  | Ед. измер. |  | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Запланировано |  |  |  | Исполнено |  |  | % исполнения |  |  | Запланировано (тыс.руб.) |  |  | Исполнено (тыс.руб.) |  |  |  |  | % исполнения |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| 1 |  | Создание зон отдыха, обустройство территорий детских площадок по адресам : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 4 линия д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка детского игрового комплекса |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 184,3 |  |  | 183,3 |  |  |  |  | 99,5% |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по адресу : |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 184,3 |  |  | 183,3 |  |  |  |  | 99,5% |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | 11 линия д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт щебеночного покрытия детской площадки |  |  | кв.м |  | 137,0 |  |  |  | 137,00 |  |  | 100% |  |  | 328,8 |  |  | 175,5 |  |  |  |  | 53,4% |  |  | Экономия достигнута в результате проведения конкурсных процедур |  |  |
|  |  | Демонтаж детского игрового оборудования и установка ранее демонтированного детского игрового оборудования |  |  | т |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |  | 100% |  |  | 40,0 |  |  | 30,9 |  |  |  |  | 77,3% |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по адресу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,8 |  |  | 206,4 |  |  |  |  | 56,0% |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | 16 линия д.23 к.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обустройство покрытия детской площадки из цветной резиновой крошки |  |  | кв.м |  | 146,6 |  |  |  | 146,6 |  |  | 100% |  |  | 535,1 |  |  | 416,2 |  |  |  |  | 77,8% |  |  | Экономия достигнута в результате проведения конкурсных процедур |  |  |
|  |  | Устройство мощения зоны отдыха |  |  | кв.м |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  | 100% |  |  | 46,8 |  |  | 42,0 |  |  |  |  | 89,7% |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж детского игрового оборудования и установка ранее демонтированного оборудования |  |  | т |  | 0,6 |  |  |  | 0,4 |  |  | 67% |  |  | 40,3 |  |  | 30,8 |  |  |  |  | 76,4% |  |  | Часть оборудования после демонтажа вывезена, так как морально и физически изношена |  |  |
|  |  | Установка детского игрового оборудования |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 100% |  |  | 122,4 |  |  | 111,6 |  |  |  |  | 91,2% |  |  |  |  |  |
|  |  | Закупка, доставка и разноска песка |  |  | куб.м |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  | 100% |  |  | 5,1 |  |  | 4,1 |  |  |  |  | 80,4% |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по адресу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,7 |  |  | 604,7 |  |  |  |  | 80,7% |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 302,8 |  |  | 994,4 |  |  |  |  | 76,3% |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Осуществление технического надзора |  |  | % |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  | 9,3 |  |  |  |  | 98,9% |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  | 9,3 |  |  |  |  | 98,9% |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Содержание территорий детских площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение ремонтных работ детского игрового оборудования |  |  | шт. |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  | 100% |  |  | 100,0 |  |  | 79,9 |  |  |  |  | 79,9% |  |  | Экономия достигнута в результате проведения конкурсных процедур |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 79,9 |  |  |  |  | 79,9% |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Закупка, доставка и разноска песка на территории МО |  |  | куб.м |  | 50,5 |  |  |  | 50,5 |  |  | 100% |  |  | 171,6 |  |  | 151,4 |  |  |  |  | 88,2% |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,6 |  |  | 151,4 |  |  |  |  | 88,2% |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого на обустройство и содержание территорий детских площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 583,8 |  |  | 1 235,0 |  |  |  |  | 78,0% |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Обустройство территорий спортивных площадок по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 7 линия д.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка спортивного оборудования |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 16,6 |  |  | 16,3 |  |  |  |  | 98,2% |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по адресу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,6 |  |  | 16,3 |  |  |  |  | 98,2% |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | 11 линия д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка спортивного оборудования |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 100% |  |  | 145,7 |  |  | 144,9 |  |  |  |  | 99,5% |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка информационного стенда |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 15,5 |  |  | 15,4 |  |  |  |  | 99,4% |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по адресу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,2 |  |  | 160,3 |  |  |  |  | 99,4% |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | 16 линия д.23 к.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обустройство покрытия спортивной площадки из цветной резиновой крошки |  |  | кв.м |  | 223,0 |  |  |  | 223,0 |  |  | 100% |  |  | 892,0 |  |  | 625,1 |  |  |  |  | 70,1% |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж спортивного оборудования и установка ранее демонтированного оборудования |  |  | т |  | 0,3 |  |  |  | 0,2 |  |  | 67% |  |  | 40,1 |  |  | 15,4 |  |  |  |  | 38,4% |  |  | Часть оборудования после демонтажа вывезена, так как морально и физически изношена |  |  |
|  |  | Установка спортивного оборудования |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 100% |  |  | 408,9 |  |  | 406,7 |  |  |  |  | 99,5% |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка информационного стенда |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 15,5 |  |  | 15,4 |  |  |  |  | 99,4% |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по адресу : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 356,5 |  |  | 1 062,6 |  |  |  |  | 78,3% |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 534,3 |  |  | 1239,2 |  |  |  |  | 80,8% |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Осуществление технического надзора |  |  | % |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,1 |  |  | 8,00 |  |  |  |  | 98,8% |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,1 |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 98,8% |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Проведение ремонтных работ спортивного оборудования |  |  | шт. |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 4,4 |  |  |  |  | 44,0% |  |  | Ремонт выполнен с использованием материалов, оставшихся после проведения субботника |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 4,4 |  |  |  |  | 44,0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого на обустройство и содержание территорий спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 552,4 |  |  | 1 251,6 |  |  |  |  | 80,6% |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 136,2 |  |  | 2 486,6 |  |  |  |  | 79,3% |  |  |  |  |  |
| 3. |  | АДРЕСА УСТАНОВКИ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  | Адрес |  |  |  |  |  | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано |  |  | Исполнено |  |  | % исполнения |  |  | Запланировано (тыс.руб.) |  |  |  |  | Исполнено (тыс.руб.) |  |  | % исполнения |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| 1 |  | Теннисный стол ( размеры:2500х1250х1032 мм) |  |  | 7 линия д.26 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 16,6 |  |  |  |  | 16,3 |  |  | 98% |  |  |
| 2 |  | Уличный спортивный тренажер (размер: 1544х956 мм, Н=2035 мм) |  |  | 11 линия д.22 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 71,3 |  |  |  |  | 70,9 |  |  | 99% |  |  |
| 3 |  | Уличный спортивный тренажер (размер: 1465х950 мм, Н= 1590 мм) |  |  | 11 линия д.22 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 74,4 |  |  |  |  | 74,0 |  |  | 99% |  |  |
| 4 |  | Гимнастический комплекс (от 14-ти лет, размер: 3770*3260 мм, Н= 2630 мм, зона безопасности 6700*6200 мм, включает: два турника, шведскую стенку, турники для отжимания, брусья и скамью для пресса) |  |  | 16 линия д.23 к.2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 191,3 |  |  |  |  | 190,3 |  |  | 99% |  |  |
| 5 |  | Уличный спортивный тренажер (размер: 1620х750 мм, Н= 1835 мм, предназначен для изолированной тренировки четырехглавой мышцы бедра, а так же для тренировки верхней части спины) |  |  | 16 линия д.23 к.2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 68,3 |  |  |  |  | 67,9 |  |  | 99% |  |  |
| 6 |  | Уличный спортивный тренажер (размер: 1856х956 мм, Н= 2035 мм, предназначен для предназначен для укрепление грудных мышц и трехглавой мышцы плеча (трицепс), а так же для тренировки верхней части спины) |  |  | 16 линия д.23 к.2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 100,5 |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 99,5% |  |  |
| 7 |  | Уличный спортивный тренажер (размер: 1510х800 мм, Н= 1270 мм, предназначен для укрепления мышц и суставов ног и поясницы, увеличения эластичности соединительных тканей) |  |  | 16 линия д.23 к.2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 48,8 |  |  |  |  | 48,5 |  |  | 99,4% |  |  |
|  |  | Итого : |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 100,0% |  |  | 571,2 |  |  |  |  | 567,9 |  |  | 99,4% |  |  |
| 4. |  | АДРЕСА УСТАНОВКИ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  | Адрес |  |  |  |  |  | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано |  |  | Исполнено |  |  | % исполнения |  |  | Запланировано (тыс.руб.) |  |  |  |  | Исполнено (тыс.руб.) |  |  | % исполнения |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| 1 |  | Детский игровой комплекс (от 3-х до 7-ми лет, размер: 5475*3100 мм, Н= 2480 мм, Н горки = 950 мм, зона безопасности 8975*6100 мм) |  |  | 4 линия д.19 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 184,30 |  |  |  |  | 183,3 |  |  | 99% |  |  |
| 2 |  | Домик - лабиринт 4 секции (от 2-х лет, размер: 2000*2110 мм, Н=1300 мм) |  |  | 16 линия д.23 к.1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 67,6 |  |  |  |  | 57,3 |  |  | 85% |  |  |
| 3 |  | Карусель (от 3-х до 12-ти лет, размер: Ø 1640 мм, Н=730 мм) |  |  | 16 линия д.23 к.1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 31,5 |  |  |  |  | 31,3 |  |  | 99% |  |  |
| 4 |  | Песочница (от 1-го года, размер: 2000*2000 мм, Н=320 мм) |  |  | 16 линия д.23 к.1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 5,9 |  |  |  |  | 5,8 |  |  | 98% |  |  |
| 5 |  | Качалка на пружине (от 4-х до 10-ти лет, типа "Осьминог", размер: 953*466 мм, Н = 800 мм, Н сидения =380 мм) |  |  | 16 линия д.23 к.1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 17,4 |  |  |  |  | 17,2 |  |  | 99% |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 100% |  |  | 306,7 |  |  |  |  | 294,9 |  |  | 96% |  |  |
| 5. |  | АДРЕСА УСТАНОВКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  | Адрес |  |  |  |  |  | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано |  |  | Исполнено |  |  | % исполнения |  |  | Запланировано (тыс.руб.) |  |  |  |  | Исполнено (тыс.руб.) |  |  | % исполнения |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| 1 |  | Установка информационного стенда на спортивнорй площадке (размер: 900*48 мм, Н=2120 мм) |  |  | 11 линия д.22 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 15,5 |  |  |  |  | 15,4 |  |  | 99% |  |  |
| 1 |  | Установка информационного стенда на спортивнорй площадке (размер: 900*48 мм, Н=2120 мм) |  |  | 16 линия д.23 к.2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 15,5 |  |  |  |  | 15,4 |  |  | 99% |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100% |  |  | 31,0 |  |  |  |  | 30,8 |  |  | 99% |  |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы «Активный отдых» на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  | Количественные показатели при реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ед изм. |  |  |  |  |  | Запланировано |  |  |  |  |  | Исполнено |  |  |  |  |  |  |  | % исполнения |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Площадь обустроенных спортивных площадок покрытием из цветной резиновой крошки |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | 223,0 |  |  |  |  |  | 223,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Площадь мощения зоны отдыха |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Количество установленного нового спортивного оборудования |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Количество обустроенных спортивных площадок покрытием из цветной резиновой крошки |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Площадь обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошки |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | 146,6 |  |  |  |  |  | 146,6 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Количество установленного нового детского игрового оборудования |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Количество установленных информационных стендов |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Количество обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошкой |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| Интегральная оценка эффективности Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий |  | Формулировка критерия |  |  | Содержание критерия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балльная система оценки |  |  |
| К1 |  | Соответствие МП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования |  |  | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| К2 |  | Постановка в МП задач, условием решения которых является программно-целевой метод |  |  | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| К3 |  | Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации МП |  |  | Наличие в программе показателей эффективности МП, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации МП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| К4 |  | Уровень финансового обеспечения МП и его структурные параметры |  |  | Финансовое обеспечение МП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| К5 |  | Организация управления и контроля за ходом исполнения МП |  |  | Ежеквартальный отчет о ходе реализации МП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выводы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 3136,2 тыс. руб. до 2486,6 тыс. руб. и составила 649,6 тыс.руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств и количественных показателей при реализации муниципальной программы выявленное отклонение показателей определено как экономически результативное. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в натуральной и стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах. Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании. В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности. При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По результатам оценки эффективности реализации МП сделаны следующие выводы: МП "Активный отдых" эффективна, целесообразна к финансированию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведущий специалист отдела благоустройства Н.В. Колубович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование муниципальный округ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЧИСТЫЙ ОКРУГ" на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия |  | Ед. измер. |  |  | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано |  |  | Исполнено |  |  | % исполнения |  |  | Запланировано (тыс.руб.) |  |  | Исполнено (тыс.руб.) |  | % исполнения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8,0 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
| 1 |  |  |  | Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях по адресам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | 11 линия д.24 - 12 линия д.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  | Демонтаж ограждений контейнерной площадки |  | т |  |  | 8,83 |  |  | 8,83 |  |  | 100% |  |  | 9,6 |  |  | 9,1 |  | 95% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  | Оборудование контейнерной площадки (ЗП-1) |  | пог.м |  |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  | 100% |  |  | 450,7 |  |  | 114,2 |  | 25,3% |  |  |  | По согласованию с жителями конструкция контейнерной площадки заменена на готовый контейнерный модуль |  |  |
|  |  |  |  | всего по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,3 |  |  | 123,3 |  | 26,8% |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  | Большой пр., В.О., д.44 - 16 линия д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  | Демонтаж ограждений контейнерной площадки |  | т |  |  | 6,63 |  |  | 6,63 |  |  | 100% |  |  | 7,2 |  |  | 6,9 |  | 95,8% |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  | Оборудование контейнерной площадки |  | пог.м |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 100% |  |  | 96,0 |  |  | 68,3 |  | 71,1% |  |  |  | По согласованию с жителями изменена конструкция контейнерной площадки |  |  |
|  |  |  |  | всего по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,2 |  |  | 75,2 |  | 72,9% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,5 |  |  | 198,5 |  | 35,2% |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Осуществление технического надзора |  | % |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  | 2,3 |  | 45,1% |  |  |  | В связи с удешевлением оборудования контейнерных площадок |  |  |
|  |  |  |  | итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  | 2,3 |  | 45,1% |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  | Организация и проведение месячников по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  | 14,2 |  | 88,8% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  | 14,2 |  | 88,8% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,6 |  |  | 215,0 |  | 36,8% |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы «Чистый округ» на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование |  | Количественные показатели при реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ед изм. |  |  |  |  |  | Запланировано |  |  |  |  |  | Исполнено |  |  |  |  | % исполнения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнено оборудование площадок для сбора мусора |  | ед. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |
| Интегральная оценка эффективности Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий |  |  |  | Формулировка критерия |  | Содержание критерия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балльная система оценки |  |  |
| К1 |  |  |  | Соответствие МП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования |  | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, увязана с адресными программами района и города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| К2 |  |  |  | Постановка в МП задач, условием решения которых является программно-целевой метод |  | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| К3 |  |  |  | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации МП |  | Наличие в программе целевых показателей эффективности МП, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации МП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| К4 |  |  |  | Уровень финансового обеспечения МП и его структурные параметры |  | Финансовое обеспечение МП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| К5 |  |  |  | Организация управления и контроля за ходом исполнения МП |  | Ежеквартальный отчет о ходе реализации МП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выводы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведения конкурсных процедур и внесения изменений в конструкцию контейнерной площадки образовалась экономия финансовых средств с 584,6 тыс. руб. до 215,0 тыс. руб., составила 369,6 тыс.руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы является продуктивным, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств и количественных показателей при реализации муниципальной программы выявлено минимальное отклонение и определено как экономически результативные. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в натуральной и стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах. Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании. В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности. При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По результатам оценки эффективности реализации МП сделаны следующие выводы: МП "Чистый округ" эффективна, целесообразна к финансированию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведущий специалист отдела благоустройства Н.В. Колубович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование муниципальный округ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗРАБОТКЕ И СОГЛАСОВАНИЮ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 2015 - 2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  | Сведения об объёмах финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано (тыс.руб.) |  |  |  |  | Исполнено (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Разработка и согласование проектно-сметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  | Разработка и согласование проектно-сметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых территорий на 2015 год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 |  | Согласование схем текущего ремонта дворовых территорий (4 адреса) |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  | 100,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 |  | Выполнение камеральных работ |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  | 63,8% |  |  | Выполнение работ силами сотрудников и с использованием оргтехники муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  | 9,9 |  |  |  |  |  | 82,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. |  | Разработка и согласование проектно-сметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых территорий на 2016 год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 |  | Выполненной топографической съемки и создание планов дворовых территорий в масштабе М 1:500 на подоснове с наземными и подземными инженерными коммуникациями (8 адресов) |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  | 357,4 |  |  |  |  |  | 99,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 |  | Разработка схем текущего ремонта дворовых территорий, установки детского игрового и спортивного оборудования, посадки зелёных насаждений, ведомостей посадки зелёных насаждений (8 адресов) |  |  |  |  | 89,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0% |  |  | Данные работы перенесены на 2016 год из-за отменены технологического регламента по обращению со строительными отходами, наличия подземных коммуникаций, требующих дополнительного согласования схем ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3 |  | Проведение анализа послойных исследований уровней загрязнения почв, расчёт класса опсности (8 адресов) |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4 |  | Выполнение камеральных работ |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  | 720,0 |  |  |  |  | 357,4 |  |  |  |  |  | 49,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 732,0 |  |  |  |  | 367,3 |  |  |  |  |  | 50,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Составление локальных сметных расчётов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Составление локальных сметных расчётов на адреса 2016 г. |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  | 127,0 |  |  |  |  |  | 90,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  | 127,0 |  |  |  |  |  | 90,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  | 872,0 |  |  |  |  | 494,3 |  |  |  |  |  | 56,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интегральная оценка эффективности Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Критерий |  | Формулировка критерия |  |  |  |  | Содержание критерия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балльная система оценки |  |  |
|  | К1 |  | Соответствие МП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования |  |  |  |  | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | К2 |  | Постановка в МП задач, условием решения которых является программно-целевой метод |  |  |  |  | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | К3 |  | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации МП |  |  |  |  | Наличие в программе показателей эффективности МП, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации МП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | К4 |  | Уровень финансового обеспечения МП и его структурные параметры |  |  |  |  | Финансовое обеспечение МП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | К5 |  | Организация управления и контроля за ходом исполнения МП |  |  |  |  | Ежеквартальный отчет о ходе реализации МП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+5+10+10=40; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выводы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств ( экономия в относительных показателях составляет 43,3% ). Экономия финансовых средств с 872,0 тыс. руб. до 494,3 тыс. руб. составила 377,7 тыс.руб и достигнута: 1) после проведение конкурсных процедур, 2) в результате сокращения камеральных расходов, 3) внесения изменений в нормативно-правовые акты по обращению со строительными отходами, образующимися в результате работ по благоустройству. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов минимизированы и соответствуют запланированным показателям, при этом достигнута результативность намеченных показателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах. Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании. В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности. При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По результатам оценки эффективности реализации Программы сделаны следующие выводы: Программа "По разработке и согласованию проектно-сметной документации на 2015 - 2016 гг." эффективна, целесообразна к финансированию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведущий специалист отдела благоустройства Н.В. Колубович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |